Техническое задание — МТС Линк

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: Программный комплекс «МТС Линк» для управления корпоративными коммуникациями и бизнес-процессами. Условное обозначение: MTS-LINK-2024. Версия системы: 1.0.

Организация-разработчик: ПАО «Мобильные ТелеСистемы», департамент корпоративных решений. Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. Главный разработчик: Иванов П.С., ведущий системный архитектор.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — 15.01.2024, завершение разработки — 30.09.2024, внедрение в промышленную эксплуатацию — 15.11.2024. Общая продолжительность проекта составляет 10 месяцев.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы «МТС Линк» является повышение эффективности корпоративных коммуникаций на 35% и сокращение времени обработки бизнес-процессов на 40%. Система должна обеспечить централизованное управление всеми каналами связи организации с пропускной способностью до 10000 одновременных подключений.

Система предназначена для автоматизации деятельности в области корпоративных коммуникаций, включая видеоконференции, мгновенные сообщения, управление проектами и документооборот. Целевая аудитория составляет до 50000 пользователей из различных подразделений компаний группы МТС.

Дополнительными целями являются: снижение операционных расходов на коммуникации на 25%, повышение уровня информационной безопасности до соответствия требованиям ГОСТ Р 57580, интеграция с существующими корпоративными системами не менее чем в 95% случаев.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является корпоративная коммуникационная инфраструктура ПАО «МТС» и дочерних компаний, включающая более 200 офисов в 83 регионах Российской Федерации. Система должна поддерживать работу 45000 штатных сотрудников и до 5000 внешних партнеров.

В состав автоматизируемых процессов входят: проведение видеоконференций (до 1000 участников одновременно), обмен мгновенными сообщениями, совместная работа с документами, управление проектами, планирование ресурсов и мониторинг KPI. Существующая IT-инфраструктура включает серверы на базе VMware vSphere 7.0, сетевое оборудование Cisco и системы хранения данных EMC.

Условия эксплуатации предполагают круглосуточную работу системы 365 дней в году с коэффициентом готовности не менее 99,9%. Пиковые нагрузки приходятся на рабочие часы (9:00-18:00 МСК) и могут достигать 8000 одновременных сессий.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система «МТС Линк» должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: серверная часть (Backend), веб-приложение (Frontend), мобильное приложение для iOS и Android, модуль интеграции с внешними системами, система мониторинга и администрирования.

В состав серверной части входят подсистемы: управления пользователями и ролями, обработки медиа-контента, маршрутизации сообщений, хранения данных, балансировки нагрузки. Архитектура должна поддерживать горизонтальное масштабирование и развертывание в контейнерах Docker.

Клиентская часть должна включать модули: видеоконференций с поддержкой WebRTC, чата с шифрованием сообщений, файлового менеджера, календаря и планировщика задач, системы уведомлений. Все компоненты должны взаимодействовать через REST API и WebSocket соединения.

## 4.2. Требования к функциям

Функция Ф1 «Проведение видеоконференций»: организация видеоконференций до 1000 участников с качеством видео до 1080p и частотой 30 fps. Результат: проведена видеоконференция с записью и сохранением в облачное хранилище.

Функция Ф2 «Обмен мгновенными сообщениями»: отправка текстовых сообщений, файлов до 100 МБ, голосовых сообщений с шифрованием AES-256. Результат: сообщение доставлено получателю с подтверждением прочтения и временной меткой.

Функция Ф3 «Управление проектами»: создание проектов, назначение задач, отслеживание прогресса, формирование отчетности по 15 типовым шаблонам. Результат: создан проект с назначенными задачами и настроенным мониторингом выполнения.

Функция Ф4 «Совместная работа с документами»: редактирование документов Microsoft Office и PDF в режиме реального времени с версионностью. Результат: документ отредактирован несколькими пользователями с сохранением истории изменений.

Функция Ф5 «Интеграция с календарем»: синхронизация с Microsoft Outlook, Google Calendar, создание событий и напоминаний. Результат: встреча запланирована с автоматической рассылкой приглашений участникам.

Функция Ф6 «Управление контактами»: ведение корпоративной адресной книги до 100000 контактов с группировкой по подразделениям. Результат: контакт добавлен в адресную книгу с назначенными правами доступа.

Функция Ф7 «Файловое хранилище»: хранение файлов до 10 ТБ на пользователя с возможностью общего доступа и настройкой прав. Результат: файл загружен в хранилище с настроенными правами доступа для указанных пользователей.

Функция Ф8 «Система уведомлений»: отправка push-уведомлений, email и SMS с настройкой приоритетов и расписания. Результат: уведомление доставлено по указанным каналам связи с подтверждением получения.

Функция Ф9 «Аналитика и отчетность»: формирование аналитических отчетов по активности пользователей, использованию ресурсов, статистике звонков. Результат: сформирован детализированный отчет с графиками и экспортом в Excel/PDF.

Функция Ф10 «Администрирование системы»: управление пользователями, ролями, настройками безопасности, мониторинг производительности с панелью в режиме реального времени. Результат: выполнена административная операция с записью в журнал аудита.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть должна быть разработана на платформе .NET Core 6.0 или выше с использованием языка программирования C#. База данных: Microsoft SQL Server 2019 или PostgreSQL 13+. Кеширование: Redis 6.0+. Очереди сообщений: RabbitMQ 3.9+ или Apache Kafka 2.8+.

Веб-клиент должен быть совместим с браузерами Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+. Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, фреймворк React 17+ или Vue.js 3+. Поддержка WebRTC для видеосвязи.

Мобильные приложения: iOS 13.0+ (Swift 5.0, Xcode 12+), Android 8.0+ API level 26 (Kotlin 1.5+, Android Studio 4.2+). Операционные системы серверов: Windows Server 2019/2022, Ubuntu Server 20.04 LTS, CentOS 8+, Red Hat Enterprise Linux 8+.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к серверному оборудованию: процессор Intel Xeon Gold 6248R (24 ядра, 3.0 ГГц) или AMD EPYC 7452 (32 ядра, 2.35 ГГц), оперативная память 128 ГБ DDR4-3200, дисковая подсистема 2 ТБ NVMe SSD + 10 ТБ SATA SSD для хранения данных.

Требования к рабочим станциям пользователей: процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600, оперативная память 8 ГБ DDR4, свободное место на диске 5 ГБ, разрешение дисплея минимум 1366×768 (рекомендуется 1920×1080), веб-камера Full HD, гарнитура или встроенный микрофон.

Сетевые требования: пропускная способность канала интернет не менее 100 Мбит/с для офиса до 50 пользователей, задержка (ping) до серверов не более 100 мс, стабильное подключение с временем недоступности не более 0,1% в месяц.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности (Availability) не менее 99,9%, что соответствует максимальному времени недоступности 8,76 часа в год. Среднее время наработки на отказ (MTBF) должно составлять не менее 8760 часов. Среднее время восстановления после отказа (MTTR) не должно превышать 4 часа.

Должно быть обеспечено резервирование критически важных компонентов: серверов приложений (кластер из 3+ узлов), баз данных (master-slave репликация), каналов связи (минимум 2 независимых провайдера). Автоматическое переключение на резервные ресурсы должно происходить в течение 30 секунд.

Система должна поддерживать автоматическое создание резервных копий данных каждые 6 часов с хранением копий в течение 90 дней. Процедура восстановления данных из резервной копии должна занимать не более 2 часов для объема до 1 ТБ.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 по обеспечению безопасности персональных данных. Все данные должны шифроваться с использованием алгоритмов AES-256 для хранения и TLS 1.3 для передачи. Пароли пользователей должны храниться в виде хеша с использованием алгоритма bcrypt или PBKDF2.

Аутентификация должна поддерживать многофакторную проверку (2FA/MFA) через SMS, приложения-аутентификаторы или аппаратные токены. Интеграция с корпоративными системами аутентификации: Active Directory, LDAP, SAML 2.0, OAuth 2.0. Сессии пользователей должны автоматически завершаться через 8 часов бездействия.

Система должна вести подробный журнал аудита всех действий пользователей с возможностью экспорта в формате SIEM. Обязательна защита от основных типов атак: SQL-инъекции, XSS, CSRF, DDoS. Регулярное сканирование на уязвимости с использованием инструментов класса Nessus или OpenVAS.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам Material Design или Microsoft Fluent Design System. Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 200 мс для локальных операций и 2 секунд для операций с сервером. Поддержка адаптивного дизайна для экранов с разрешением от 1024×768 до 4K.

Интерфейс должен поддерживать настройку цветовых схем, размеров шрифтов (от 12pt до 18pt), горячих клавиш для основных операций. Обязательна поддержка технологий доступности для пользователей с ограниченными возможностями согласно стандарту WCAG 2.1 уровня AA.

Система должна предоставлять встроенную справочную систему с контекстными подсказками, видеоуроками длительностью 3-5 минут для основных функций, FAQ по 50 наиболее частым вопросам. Время обучения нового пользователя основным функциям не должно превышать 2 часа.

# 5. Состав и содержание работ

Разработка системы включает следующие основные этапы работ: техническое проектирование (создание архитектуры системы, проектирование базы данных, API спецификации) — 4 недели; разработка серверной части (реализация бизнес-логики, API, интеграционных модулей) — 12 недель; разработка клиентских приложений (веб-интерфейс, мобильные приложения для iOS и Android) — 10 недель.

Дополнительные виды работ: настройка инфраструктуры и DevOps процессов (CI/CD pipeline, мониторинг, логирование) — 3 недели; интеграционное тестирование и отладка — 4 недели; нагрузочное тестирование и оптимизация производительности — 2 недели; создание технической документации и руководств пользователя — 2 недели.

В рамках проекта должны быть созданы следующие артефакты: техническое задание, архитектурная документация, исходный код всех компонентов системы, автоматизированные тесты с покрытием не менее 80%, руководство администратора, руководство пользователя, план внедрения и сопровождения системы.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы осуществляется по методологии Agile (Scrum) с итерациями (спринтами) продолжительностью 2 недели. Команда разработки состоит из 12 специалистов: технический руководитель проекта, 2 системных архитектора, 4 backend-разработчика, 2 frontend-разработчика, 2 мобильных разработчика, DevOps-инженер, тестировщик.

Каждый спринт включает: планирование задач на основе пользовательских историй, ежедневные standup-встречи для синхронизации команды, демонстрацию результатов заказчику в конце спринта, ретроспективу для улучшения процессов. Код ревью обязательно для всех изменений с участием минимум 2 разработчиков.

Инструменты разработки и управления проектом: система контроля версий Git с хостингом на GitLab, система управления задачами Jira, документация в Confluence, коммуникации через Microsoft Teams. Автоматизированная сборка и развертывание с использованием Jenkins или GitLab CI/CD.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества осуществляется на всех этапах разработки и включает: code review всего программного кода, автоматизированное тестирование (unit, integration, e2e тесты) с покрытием не менее 80%, статический анализ кода с использованием SonarQube, проверку соответствия стандартам кодирования и безопасности.

Приемочное тестирование проводится в три этапа: альфа-тестирование внутри команды разработки (2 недели), бета-тестирование с участием 100 пилотных пользователей (4 недели), промышленная эксплуатация с постепенным наращиванием пользователей до полного объема (2 недели).

Критерии приемки системы: все заявленные функции работают согласно техническому заданию, производительность соответствует требованиям при пиковых нагрузках, коэффициент готовности составляет не менее 99,9%, все критичные и высокоприоритетные дефекты устранены, документация передана заказчику в полном объеме.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: архитектурное описание системы с диаграммами компонентов и взаимодействия, документацию API в формате OpenAPI 3.0 с примерами запросов и ответов, руководство по установке и настройке для различных операционных систем, схему базы данных с описанием всех таблиц и связей.

Пользовательская документация включает: руководство пользователя с пошаговыми инструкциями для всех функций, руководство администратора с процедурами управления пользователями и мониторинга системы, FAQ с ответами на 50 наиболее частых вопросов, видеоуроки общей продолжительностью не менее 2 часов.

Вся документация должна быть выполнена на русском языке в формате Microsoft Word или web-формате с возможностью поиска. Обновление документации должно происходить синхронно с выпуском новых версий системы. Документы должны содержать номера версий, даты создания и модификации.

# 9. Источники разработки

Нормативные документы: ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых организаций», Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных», требования к защите информации в соответствии с приказами ФСТЭК России.

Технические стандарты и спецификации: RFC 7826 (WebRTC), RFC 8446 (TLS 1.3), ISO/IEC 27001:2013 (управление информационной безопасностью), стандарты кодирования медиа-контента H.264/H.265 для видео и Opus для аудио.

Источники требований: результаты интервью с представителями 15 ключевых подразделений МТС, анализ конкурентных решений (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex), статистика использования существующих коммуникационных инструментов за последние 12 месяцев, требования корпоративных стандартов ИБ МТС версии 3.2.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Модификация М1 «Интеграция с искусственным интеллектом»: добавление функций автоматической транскрипции видеоконференций на русском языке с точностью не менее 95%, автоматического перевода сообщений на 10 языков, умного поиска по содержимому разговоров и документов с использованием семантического анализа.

Модификация М2 «Расширенная аналитика»: внедрение модуля бизнес-аналитики с построением дашбордов в реальном времени, прогнозированием нагрузки на систему с использованием машинного обучения, анализом эффективности коммуникаций подразделений с формированием рекомендаций по оптимизации процессов.

Модификация М3 «Интеграция с IoT устройствами»: поддержка умных конференц-залов с автоматическим управлением освещением, климатом, аудио-видео оборудованием через протоколы MQTT и CoAP, интеграция с системами контроля доступа для автоматической идентификации участников встреч.

Модификация М4 «Блокчейн для цифровых подписей»: реализация системы цифрового подписания документов с использованием блокчейн-технологий для обеспечения неизменности и юридической значимости электронных документов, соответствие требованиям 63-ФЗ об электронной подписи.

Модификация М5 «Дополненная и виртуальная реальность»: добавление поддержки VR/AR для проведения иммерсивных презентаций и обучения, совместной работы с 3D-моделями и проектами в виртуальном пространстве, использование VR-шлемов Oculus, HTC Vive для участия в виртуальных конференц-залах.