Техническое задание — Adobe Flash

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование программного продукта: «Adobe Flash Professional — интегрированная среда разработки интерактивного мультимедийного контента и анимации». Условное обозначение: «Adobe Flash CS6 Professional v12.0». Проект разрабатывается в рамках создания универсальной платформы для создания и воспроизведения мультимедийного контента в веб-среде.

Организация-разработчик: Adobe Systems Incorporated (США, штат Калифорния, г. Сан-Хосе). Ответственное подразделение — отдел разработки мультимедийных технологий Adobe Creative Suite Division. Генеральный подрядчик работ — команда Adobe Flash Platform Engineering под руководством технического директора по мультимедийным решениям.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — январь 2010 года, завершение альфа-версии — декабрь 2011 года, бета-тестирование — январь-март 2012 года, релиз финальной версии — май 2012 года. Общая продолжительность проекта составляет 28 месяцев с учетом итераций доработки и тестирования.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания Adobe Flash является разработка универсальной платформы для создания интерактивного мультимедийного контента с производительностью воспроизведения не менее 30 кадров в секунду, поддержкой векторной графики с масштабированием без потери качества и размером итогового файла не более 5% от эквивалентного растрового изображения. Система должна обеспечить сокращение времени разработки интерактивных приложений на 60% по сравнению с традиционными методами программирования, а также достичь охвата не менее 95% веб-браузеров на рынке.

Назначение системы — автоматизация процесса создания анимированного и интерактивного контента для веб-сайтов, рекламных баннеров, обучающих материалов, игр и мультимедийных презентаций. Система предназначена для использования веб-дизайнерами, аниматорами, разработчиками интерактивных приложений и специалистами по цифровому маркетингу. Продукт должен обеспечить создание контента, воспроизводимого через Adobe Flash Player на различных операционных системах и устройствах.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс создания мультимедийного контента, включающий этапы концептуального дизайна, создания векторной и растровой графики, анимации объектов, программирования интерактивности и компиляции финального продукта. Текущий процесс характеризуется использованием множества разрозненных инструментов, что увеличивает время разработки и вероятность ошибок при интеграции компонентов.

Основными участниками процесса являются графические дизайнеры (создание статичных элементов), аниматоры (создание движущихся объектов), программисты ActionScript (реализация интерактивности) и веб-интеграторы (внедрение контента в веб-страницы). Среднее время создания интерактивного баннера составляет 15-20 человеко-часов, анимированного ролика продолжительностью 1 минута — 40-60 человеко-часов.

Условия эксплуатации системы предполагают работу в офисной среде на персональных компьютерах и рабочих станциях. Система должна функционировать в условиях непрерывной работы до 12 часов в сутки, обеспечивать сохранение промежуточных результатов каждые 5 минут и поддерживать одновременную работу с файлами размером до 500 МБ. Требования к помещению: температура 18-25°C, влажность 30-70%, освещенность рабочего места не менее 500 лк.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Программная система должна состоять из следующих основных компонентов: редактор временной шкалы (Timeline Editor) для управления анимацией и синхронизации объектов, библиотека символов (Symbol Library) для хранения и повторного использования графических элементов, инспектор свойств (Properties Inspector) для настройки параметров выбранных объектов, панель действий (Actions Panel) с интегрированным редактором кода ActionScript.

В состав системы также входят следующие подсистемы: модуль импорта/экспорта файлов различных графических форматов (JPG, PNG, GIF, AI, PSD), компилятор SWF-файлов с оптимизацией размера и производительности, система предварительного просмотра с эмуляцией различных версий Flash Player, модуль публикации с настройками качества и совместимости.

Архитектура должна предусматривать модульную структуру с возможностью подключения внешних плагинов и расширений. Интерфейс пользователя должен поддерживать настраиваемые панели и рабочие пространства, адаптированные под различные роли пользователей (дизайнер, аниматор, программист).

## 4.2. Требования к функциям

Функция создания векторной графики: система должна обеспечивать создание и редактирование векторных объектов с помощью инструментов рисования (перо, кисть, геометрические фигуры). Результат: векторные объекты с возможностью масштабирования без потери качества и размером файла на 90% меньше растрового аналога.

Функция анимации движения: создание плавной анимации перемещения объектов по заданной траектории с автоматическим расчетом промежуточных кадров. Результат: анимация с частотой до 120 кадров в секунду и возможностью применения функций замедления/ускорения.

Функция анимации формы: трансформация одного векторного объекта в другой с плавным переходом формы. Результат: морфинг-анимация с автоматическим расчетом промежуточных состояний и длительностью от 0.1 до 3600 секунд.

Функция программирования интерактивности: интеграция языка ActionScript для создания интерактивных элементов и логики приложения. Результат: исполняемый код с поддержкой событийной модели, обработки пользовательского ввода и взаимодействия с внешними данными.

Функция импорта мультимедиа: загрузка и интеграция внешних файлов изображений, звука и видео в проект. Результат: поддержка форматов JPG, PNG, GIF, WAV, MP3, AVI, MOV с автоматической оптимизацией для веб-воспроизведения.

Функция управления временной шкалой: организация и синхронизация всех элементов анимации во времени с точностью до кадра. Результат: временная шкала с поддержкой до 16000 кадров и 999 слоев одновременно.

Функция создания символов и экземпляров: создание переиспользуемых элементов с возможностью изменения свойств каждого экземпляра. Результат: библиотека символов с поддержкой вложенности и автоматическим обновлением всех экземпляров при изменении оригинала.

Функция публикации проектов: экспорт готовых проектов в различные форматы для веб и настольных приложений. Результат: файлы SWF, HTML, EXE, APP с настраиваемыми параметрами качества и совместимости.

Функция предварительного просмотра: тестирование созданного контента в режиме реального времени с эмуляцией различных условий воспроизведения. Результат: точная имитация работы во Flash Player с отображением производительности и размера файла.

Функция работы со слоями: организация элементов проекта в многослойную структуру с управлением видимостью, блокировкой и режимами наложения. Результат: поддержка до 999 слоев с возможностью группировки и применения эффектов к каждому слою независимо.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Операционная система: Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 (32-разрядная и 64-разрядная версии), Mac OS X 10.6.8, 10.7.4 или 10.8. Для корректной работы требуется наличие библиотек Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable и .NET Framework 3.5 SP1 в системах Windows.

Для интеграции с другими продуктами Adobe Creative Suite необходимо наличие Adobe AIR Runtime версии 3.2 или выше. Система должна поддерживать работу с Adobe Bridge CS6 для управления медиа-активами и интеграцию с Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe After Effects CS6 через механизм динамической связи.

Требования к веб-браузерам для тестирования: Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 12.0+, Google Chrome 18.0+, Safari 5.1+, Opera 11.6+. Система должна включать Adobe Flash Player версии 11.3 для локального тестирования и отладки проектов. Поддержка экспорта в формат Adobe AIR 3.3 для создания настольных и мобильных приложений.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Процессор: минимальные требования — Intel Pentium 4 2.0 ГГц или AMD Athlon 64 2.0 ГГц, рекомендуемые — Intel Core i5 2.5 ГГц или AMD Phenom II X4 2.8 ГГц или выше. Для работы с HD-видео и сложными анимациями рекомендуется процессор с поддержкой многопоточности и частотой не менее 3.0 ГГц.

Оперативная память: минимум 2 ГБ RAM, рекомендуется 4 ГБ RAM или больше. При работе с проектами размером более 100 МБ или одновременном использовании нескольких приложений Adobe Creative Suite требуется не менее 8 ГБ оперативной памяти для обеспечения стабильной работы без замедлений.

Дисковое пространство: 3.5 ГБ свободного места для установки программы, дополнительно требуется 2 ГБ для временных файлов и кэша. Рекомендуется SSD-накопитель для ускорения загрузки проектов и операций сохранения. Скорость чтения диска должна быть не менее 50 МБ/с для комфортной работы с мультимедийными файлами.

Дисплей: разрешение экрана минимум 1024×768 пикселей, рекомендуется 1920×1080 или выше. Глубина цвета не менее 24 бит для корректного отображения цветов. Для профессиональной работы рекомендуется калиброванный монитор с покрытием цветового пространства sRGB не менее 95% и двухмониторная конфигурация для размещения панелей инструментов.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 0.98 при непрерывной работе в течение 8 часов. Среднее время наработки на отказ должно составлять не менее 100 часов активного использования. В случае аварийного завершения работы система должна автоматически восстанавливать несохраненные изменения из резервных копий, создаваемых каждые 5 минут.

Требования к отказоустойчивости: система должна корректно обрабатывать ошибки памяти, повреждения файлов проектов и временную недоступность внешних ресурсов без полного прекращения работы. При превышении лимитов системных ресурсов должно выводиться предупреждение с возможностью оптимизации проекта или освобождения памяти.

Система автоматического сохранения должна создавать резервные копии с интервалом от 1 до 60 минут (настраивается пользователем) и хранить до 10 версий файла проекта. При повреждении основного файла система должна предлагать восстановление из последней корректной резервной копии с минимальной потерей данных.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна поддерживать цифровую подпись создаваемых SWF-файлов для подтверждения авторства и целостности контента. Требуется реализация защиты исходного кода ActionScript от несанкционированного просмотра через встроенный обфускатор с уровнем защиты не менее 256-битного шифрования.

Для корпоративного использования система должна поддерживать интеграцию с системами управления правами доступа (DRM) и обеспечивать ограничение функциональности в зависимости от лицензии пользователя. Экспортируемые файлы должны содержать водяные знаки с информацией о лицензии при использовании пробной версии.

Система должна регистрировать действия пользователя в журнале безопасности, включая время создания, изменения и экспорта файлов проектов. Требуется защита от выполнения вредоносного кода через механизм песочницы при импорте внешних файлов и компонентов. Все сетевые операции должны выполняться через защищенные протоколы с проверкой цифровых сертификатов.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать стандартам Adobe Creative Suite с единым стилем оформления панелей, меню и диалоговых окон. Время отклика на действия пользователя не должно превышать 0.2 секунды для простых операций и 2 секунд для сложных операций компиляции. Все интерактивные элементы должны иметь визуальную обратную связь при наведении курсора мыши.

Система должна поддерживать горячие клавиши для всех основных функций с возможностью пользовательской настройки сочетаний клавиш. Обязательна реализация функций отмены/повтора действий (Undo/Redo) с глубиной истории не менее 100 операций. Панели инструментов должны поддерживать перетаскивание, изменение размера и группировку во вкладки.

Для обеспечения доступности требуется поддержка масштабирования интерфейса от 100% до 200%, высококонтрастные темы оформления и совместимость с программами чтения с экрана для пользователей с ограниченными возможностями. Система должна включать контекстную справку с поиском по ключевым словам и интерактивные обучающие материалы для новых пользователей.

# 5. Состав и содержание работ

Этап технического проектирования включает разработку архитектуры системы, создание диаграмм компонентов и интерфейсов, проектирование структуры базы символов и форматов файлов проектов. Продолжительность этапа — 4 месяца, результат — техническая документация и прототипы ключевых компонентов системы.

Этап разработки программного кода предусматривает создание ядра приложения, редакторов векторной графики и анимации, компилятора ActionScript, системы импорта/экспорта файлов. Разработка ведется в соответствии с методологией Agile с двухнедельными итерациями. Продолжительность — 16 месяцев, включая модульное и интеграционное тестирование компонентов.

Этап тестирования и отладки включает альфа-тестирование внутренними командами Adobe (2 месяца), закрытое бета-тестирование с привлечением 500 профессиональных дизайнеров и разработчиков (2 месяца), открытое бета-тестирование с участием 5000+ пользователей (1 месяц). Завершающий этап — подготовка релиза, создание инсталляционных пакетов и финальная документация (1 месяц).

# 6. Порядок разработки

Разработка осуществляется по спиральной модели с четырьмя основными итерациями, каждая длительностью 6-8 месяцев. Первая итерация — создание базового функционала рисования и простейшей анимации, вторая — добавление поддержки ActionScript и интерактивности, третья — интеграция мультимедиа и оптимизация производительности, четвертая — полировка интерфейса и подготовка к релизу.

Команда разработки состоит из 15 программистов C++, 5 разработчиков интерфейса, 3 архитекторов ПО, 8 тестировщиков и 2 технических писателей. Управление проектом осуществляется с использованием методологии Scrum с еженедельными ретроспективами и планированием спринтов. Контроль версий выполняется через систему Perforce с ежедневными сборками и автоматизированным тестированием.

Все изменения в коде подлежат обязательному code review с участием старших разработчиков. Документирование ведется параллельно с разработкой через встроенные комментарии в коде и техническую документацию в формате Wiki. Еженедельные отчеты о прогрессе направляются руководству Adobe и заказчикам интеграционных решений.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества осуществляется на каждом этапе разработки через автоматизированное тестирование с покрытием кода не менее 85%, ручное функциональное тестирование всех заявленных возможностей и нагрузочное тестирование с проектами различного размера и сложности. Критерии качества включают отсутствие критических ошибок, время запуска приложения не более 15 секунд, потребление памяти в режиме простоя не более 150 МБ.

Приемочное тестирование проводится совместно с представителями целевых групп пользователей: веб-дизайнерами, аниматорами и разработчиками интерактивных приложений. Тестирование включает выполнение типовых сценариев работы, создание эталонных проектов и сравнение результатов с конкурентными решениями по критериям производительности, качества вывода и удобства использования.

Финальная приемка осуществляется комиссией Adobe с участием технических экспертов, представителей маркетинга и качественного обеспечения. Продукт считается готовым к релизу при соответствии всем функциональным требованиям, прохождении полного цикла тестирования совместимости с заявленными платформами и получении положительных оценок от фокус-групп пользователей в 90% случаев.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать руководство разработчика с описанием архитектуры системы, API для создания плагинов, форматы файлов проектов и спецификации экспортируемых форматов. Документация разрабатывается на английском языке с последующей локализацией на 12 языков, включая русский, французский, немецкий, испанский, японский и китайский.

Пользовательская документация включает руководство пользователя объемом не менее 400 страниц с пошаговыми инструкциями, иллюстрированными примерами и обучающими проектами. Требуется создание интерактивной справочной системы с поиском по ключевым словам, контекстными подсказками и ссылками на дополнительные ресурсы. Справочная система должна поддерживать офлайн-режим работы.

Дополнительные материалы включают видеоуроки общей продолжительностью не менее 10 часов, демонстрационные проекты для различных областей применения, шаблоны для быстрого старта работы и техническую спецификацию языка ActionScript 3.0 с примерами кода. Вся документация должна быть доступна в форматах PDF, HTML и через встроенную справочную систему приложения.

# 9. Источники разработки

Основными источниками требований являются исследования рынка мультимедийных технологий, проведенные Adobe Research в 2009-2010 годах, анализ пользовательского опыта предыдущих версий Flash Professional, технические требования партнеров по Adobe Developer Network и стандарты W3C для веб-технологий. Дополнительно использованы результаты конкурентного анализа продуктов Microsoft Silverlight, Apple QuickTime Pro и открытых решений на базе HTML5 Canvas.

Технологической основой разработки служат собственные библиотеки Adobe для работы с векторной графикой (Adobe Graphics Engine), компиляторы ActionScript на базе LLVM, движок рендеринга Adobe Mercury Graphics Engine и технологии интеграции с облачными сервисами Adobe Creative Cloud. Использованы патентованные алгоритмы Adobe для оптимизации размера SWF-файлов и ускорения воспроизведения анимации.

Нормативную базу составляют стандарты ISO/IEC 14496 (MPEG-4), RFC 2046 для MIME-типов, рекомендации W3C по доступности веб-контента (WCAG 2.0) и внутренние стандарты качества Adobe Systems. При разработке учтены требования совместимости с существующей экосистемой Flash Player, установленного на более чем 1.3 миллиарда устройств по всему миру.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция с HTML5 Canvas: разработка модуля экспорта анимации в формат HTML5 с использованием элемента Canvas и JavaScript для обеспечения воспроизведения на мобильных устройствах без установки Flash Player. Модуль должен сохранять интерактивность и обеспечивать производительность не менее 90% от оригинального SWF-файла при размере файла увеличенном не более чем на 40%.

Поддержка 3D-анимации: внедрение инструментов для создания трехмерных объектов и анимации с поддержкой освещения, текстурирования и камер. Интеграция должна включать импорт 3D-моделей из форматов OBJ и 3DS, систему материалов с поддержкой bump-mapping и normal-mapping, а также экспорт в Stage3D для аппаратного ускорения воспроизведения.

Модуль совместной работы: реализация возможности одновременного редактирования проектов несколькими пользователями через облачную синхронизацию Adobe Creative Cloud. Система должна поддерживать блокировку редактируемых элементов, версионирование изменений с возможностью отката и комментирование элементов проекта для командной работы над крупными проектами.

Интеграция с Adobe After Effects: создание двунаправленного обмена данными между Flash и After Effects для использования продвинутых эффектов композитинга и цветокоррекции. Должна поддерживаться синхронизация временных шкал, передача векторных путей анимации и автоматическое обновление связанных композиций при изменении исходных файлов.

Модуль адаптивного дизайна: разработка инструментов для создания контента, автоматически адаптирующегося под различные разрешения экранов и соотношения сторон. Система должна включать сетки привязки, условную логику отображения элементов в зависимости от размера экрана и автоматическое масштабирование типографики с сохранением читаемости на всех устройствах.