Техническое задание — MSPublisher

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование программного продукта: «Система издательской деятельности MSPublisher» (далее – MSPublisher). Условное обозначение: MSP-2024. Система предназначена для автоматизации процессов создания, редактирования и публикации печатных и электронных изданий.

Организация-разработчик: ООО «Инновационные программные решения» (ИНН 7701234567, КПП 770101001). Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Технологическая, д. 15, оф. 301. Техническое руководство проектом осуществляет отдел разработки программного обеспечения под руководством главного системного архитектора.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки – 15 января 2024 года, завершение разработки и внедрения – 30 сентября 2024 года. Общая продолжительность проекта составляет 8,5 месяцев. Промежуточные этапы: техническое проектирование – до 28 февраля 2024, разработка базовой версии – до 31 мая 2024, тестирование и доработка – до 31 августа 2024.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы MSPublisher является повышение эффективности издательской деятельности на 40% за счет автоматизации рутинных операций и интеграции всех этапов подготовки публикаций. Система должна обеспечить сокращение времени подготовки печатных материалов с 5-7 дней до 2-3 дней, снижение количества ошибок в макетах на 85%, увеличение производительности труда дизайнеров и верстальщиков в 2,5 раза.

Дополнительными целями являются: унификация корпоративного стиля публикаций на 95%, обеспечение соответствия международным стандартам качества печатной продукции ISO 12647, создание централизованного репозитория шаблонов и медиаресурсов объемом не менее 10 ГБ. Экономический эффект от внедрения системы должен составить не менее 2,5 млн рублей в год за счет оптимизации трудозатрат.

Назначение системы – автоматизация полного цикла издательской деятельности, включая создание макетов, верстку, корректуру, управление проектами публикаций и взаимодействие с типографиями. Система охватывает деятельность издательских домов, рекламных агентств, корпоративных издательских отделов, образовательных учреждений и индивидуальных дизайнеров.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является издательский процесс, включающий создание печатных и электронных публикаций различных форматов: книг, журналов, брошюр, флайеров, каталогов, веб-страниц. Процесс охватывает работу творческих групп численностью от 5 до 50 человек, включая редакторов, дизайнеров, корректоров, менеджеров проектов. Среднее количество одновременно обрабатываемых проектов составляет 15-25 единиц.

Основными характеристиками объекта являются: высокие требования к качеству графического представления, необходимость соблюдения стандартов полиграфии, работа с большими объемами медиаданных (до 500 МБ на проект), потребность в коллективной работе над документами, критичность к срокам выпуска продукции. Типовой проект включает 20-200 страниц с разрешением 300 DPI.

Условия эксплуатации системы: офисные помещения с контролируемым микроклиматом, профессиональные рабочие станции с калиброванными мониторами, высокоскоростные каналы передачи данных (не менее 100 Мбит/с), резервное копирование данных, непрерывный режим работы 16 часов в сутки 6 дней в неделю. Требуется обеспечение цветопередачи по стандарту sRGB с точностью 98%.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система MSPublisher должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: ядро системы верстки, модуль управления проектами, подсистема работы с медиаресурсами, модуль коллективной работы, система управления шаблонами, подсистема экспорта и публикации. Каждый компонент должен быть автономным и обеспечивать возможность независимого обновления.

Подсистема управления контентом включает базу данных проектов, систему версионирования документов, модуль резервного копирования. Интерфейсная подсистема содержит настраиваемую панель инструментов, систему горячих клавиш, контекстные меню, палитры цветов и стилей. Модуль интеграции обеспечивает взаимодействие с внешними системами через API.

Требуется реализация plugin-архитектуры для расширения функциональности системы третьими разработчиками. Система должна поддерживать не менее 20 одновременных подключений пользователей, обеспечивать синхронизацию изменений в реальном времени, поддерживать распределенную архитектуру с возможностью работы в облачной инфраструктуре.

## 4.2. Требования к функциям

Функция создания и редактирования макетов: система должна обеспечивать создание многостраничных документов с точным позиционированием элементов с погрешностью не более 0,1 мм, поддержку слоев, работу с векторной и растровой графикой. Результат – готовый к печати макет в формате PDF/X-4.

Функция управления типографикой: автоматическая расстановка переносов для 15 языков, контроль висячих строк, настройка интерлиньяжа и кернинга, поддержка OpenType-шрифтов. Результат – профессионально оформленный текст с соблюдением типографских правил.

Функция цветокоррекции и управления цветом: поддержка цветовых профилей ICC, конвертация между цветовыми пространствами RGB/CMYK/LAB, мягкая цветопроба на экране. Результат – корректное цветовоспроизведение в печати с точностью Delta E < 2.

Функция управления проектами: планирование этапов работ, назначение исполнителей, контроль сроков, уведомления о статусе задач, генерация отчетов по проектам. Результат – сокращение времени координации работ на 60%.

Функция коллективной работы: одновременное редактирование документа несколькими пользователями, система комментариев и правок, контроль доступа к элементам, история изменений. Результат – повышение эффективности командной работы на 45%.

Функция автоматической верстки: размещение текста по шаблонам, автоматическая подгонка изображений, создание оглавлений и указателей, нумерация страниц. Результат – ускорение процесса верстки в 3 раза.

Функция управления ресурсами: централизованная библиотека изображений, шрифтов, стилей, возможность поиска по метаданным, контроль лицензий на использование. Результат – сокращение времени поиска необходимых ресурсов на 70%.

Функция предпечатной подготовки: проверка на ошибки печати, создание спуска полос, генерация цветоделения, экспорт в производственные форматы. Результат – устранение 95% ошибок перед передачей в типографию.

Функция создания интерактивных публикаций: добавление гиперссылок, мультимедийных элементов, форм для заполнения, экспорт в форматы EPUB3 и HTML5. Результат – готовые к публикации электронные издания.

Функция интеграции с внешними сервисами: подключение к стоковым фотобанкам, системам печати по требованию, социальным сетям для публикации, CMS для веб-сайтов. Результат – автоматизация публикации в 5+ каналах распространения.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Система MSPublisher должна функционировать на операционных системах Windows 10/11 (версия 1909 и выше), macOS 11.0 Big Sur и новее, Ubuntu Linux 20.04 LTS и совместимых дистрибутивах. Обязательна поддержка 64-битной архитектуры процессора. Требуется установленная платформа Microsoft .NET Framework 4.8 или .NET 6.0, библиотеки Visual C++ Redistributable 2019-2022.

Для корректной работы с графикой необходимы драйверы DirectX 12 или OpenGL 4.5, поддержка аппаратного ускорения GPU. Система должна интегрироваться с Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), CorelDRAW, Autodesk SketchBook через plugin-интерфейсы. Требуется совместимость с популярными системами управления версиями Git, SVN.

Базовая поставка включает встроенную СУБД SQLite для локальной работы, с возможностью подключения к серверным СУБД PostgreSQL 12+, Microsoft SQL Server 2019+, Oracle Database 19c. Для веб-компонентов требуется веб-сервер Apache 2.4+ или IIS 10+. Система должна поддерживать форматы файлов: PDF, EPS, AI, PSD, TIFF, PNG, JPEG, SVG, DOCX, RTF, XML.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные системные требования: процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с тактовой частотой не менее 2.8 ГГц, оперативная память 16 ГБ DDR4, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и объемом видеопамяти не менее 4 ГБ (NVIDIA GTX 1660 или AMD RX 580), свободное дисковое пространство 50 ГБ на SSD-накопителе.

Рекомендуемая конфигурация: процессор Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5800X, оперативная память 32 ГБ DDR4-3200, профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A4000 или AMD Radeon Pro W6600 с 8 ГБ памяти, NVMe SSD объемом 1 ТБ, дополнительный HDD 4 ТБ для хранения проектов.

Требования к дисплею: разрешение не менее 2560×1440 пикселей, цветовой охват sRGB не менее 99%, возможность аппаратной калибровки, яркость 350 кд/м². Рекомендуется использование двух мониторов для комфортной работы. Необходимо наличие устройств ввода: графический планшет Wacom Intuos Pro или аналогичный, мышь с высоким разрешением сенсора (не менее 1600 DPI).

## 4.5. Требования к надёжности

Система MSPublisher должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 0,98 при непрерывной работе в течение 16 часов в сутки. Среднее время наработки на отказ должно составлять не менее 720 часов. Время восстановления работоспособности после сбоя не должно превышать 15 минут при наличии резервных копий данных.

Система должна обеспечивать автоматическое сохранение проектов каждые 2 минуты, создание инкрементальных резервных копий каждые 30 минут, полное резервирование данных ежедневно. Глубина хранения версий документов – не менее 50 последних изменений. При аварийном завершении работы система должна автоматически восстанавливать несохраненные изменения с точностью до последних 60 секунд.

Требуется реализация механизмов контроля целостности данных с использованием контрольных сумм MD5/SHA-256, защита от повреждения файлов проектов, автоматическая диагностика состояния системы при запуске. Система должна корректно обрабатывать исключительные ситуации: нехватку памяти, переполнение диска, сетевые сбои, обеспечивая при этом сохранность пользовательских данных.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать многоуровневую аутентификацию пользователей с поддержкой Active Directory, LDAP, двухфакторной аутентификации через SMS/TOTP. Пароли должны соответствовать требованиям сложности: не менее 8 символов, включая цифры, буквы разного регистра, специальные символы. Блокировка учетной записи после 5 неудачных попыток входа на 30 минут.

Требуется реализация ролевой модели доступа с возможностью назначения прав на уровне проектов, документов, отдельных страниц. Предусмотренные роли: администратор, руководитель проекта, дизайнер, корректор, просмотрщик. Все действия пользователей должны логироваться с указанием времени, типа операции, измененных объектов. Глубина хранения журналов – не менее 12 месяцев.

Данные проектов должны шифроваться алгоритмом AES-256 при хранении и передаче по сети. Требуется защита от несанкционированного копирования готовых макетов с помощью цифровых водяных знаков. Система должна обеспечивать соответствие требованиям ГОСТ Р 50922-2006 по защите информации, поддерживать работу с электронной подписью по стандарту ГОСТ Р 34.10-2012.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс системы должен соответствовать принципам Material Design или Apple Human Interface Guidelines, обеспечивать интуитивно понятное взаимодействие для пользователей с опытом работы в графических редакторах не менее 1 года. Время освоения базовых функций системы новым пользователем не должно превышать 8 рабочих часов при наличии документации.

Интерфейс должен поддерживать настройку расположения панелей инструментов, размера шрифтов от 9 до 16 пт, цветовых схем (светлая, темная, высокий контраст), языковую локализацию для русского и английского языков. Все элементы управления должны иметь всплывающие подсказки, контекстную справку, горячие клавиши по стандарту Adobe Creative Suite.

Система должна обеспечивать комфортную работу пользователей с нарушениями зрения: поддержку программ экранного доступа, масштабирование интерфейса до 200%, высококонтрастные темы. Время отклика на пользовательские действия не должно превышать 0,5 секунды для простых операций, 3 секунды для сложных вычислений. Предусмотреть индикаторы прогресса для операций длительностью более 2 секунд.

# 5. Состав и содержание работ

Состав работ по созданию системы MSPublisher включает следующие основные этапы: техническое проектирование системы, разработка программного обеспечения, интеграционное и системное тестирование, создание пользовательской документации, внедрение и настройка системы, обучение персонала заказчика, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев.

Этап технического проектирования содержит: разработку архитектуры системы, проектирование базы данных, создание детальных спецификаций модулей, разработку пользовательских интерфейсов, планирование интеграции с внешними системами. Результатом этапа является техническое проектирование объемом не менее 150 страниц, утвержденное заказчиком.

Этап разработки включает: программирование основных модулей системы, создание системы управления базой данных, разработку пользовательского интерфейса, реализацию алгоритмов обработки графики, создание модулей экспорта и импорта данных, разработку системы безопасности и администрирования. Код должен соответствовать стандартам ISO/IEC 25010 по качеству ПО.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы MSPublisher осуществляется по методологии Agile с использованием фреймворка Scrum. Длительность спринта составляет 3 недели. Команда разработки включает технического лидера, 4 программистов, UI/UX дизайнера, специалиста по тестированию, системного аналитика. Ежедневные совещания команды проводятся в 10:00 по московскому времени.

Контрольные точки проекта: завершение технического проектирования – 28 февраля 2024, готовность альфа-версии с базовым функционалом – 30 апреля 2024, готовность бета-версии для тестирования – 31 июля 2024, релиз-кандидат – 31 августа 2024, финальная версия – 30 сентября 2024. По каждой контрольной точке проводится демонстрация результатов заказчику.

Используемые инструменты разработки: среда Visual Studio 2022, система контроля версий Git с размещением на GitLab, система отслеживания задач Jira, инструмент непрерывной интеграции Jenkins, платформа для автоматизированного тестирования Selenium. Еженедельные отчеты о ходе работ предоставляются заказчику в формате PDF с детализацией выполненных задач и планов на следующую неделю.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки осуществляется на каждом этапе жизненного цикла системы. Код подлежит обязательному рецензированию (code review) двумя разработчиками перед включением в основную ветку разработки. Покрытие кода автоматическими тестами должно составлять не менее 85% для критически важных модулей, 70% для вспомогательных компонентов.

Предварительные приемочные испытания проводятся в тестовой среде разработчика с участием представителей заказчика в течение 15 рабочих дней. Тестирование включает проверку функциональных требований, нагрузочное тестирование с имитацией работы 50 одновременных пользователей, тестирование безопасности, проверку совместимости с заявленными операционными системами.

Окончательная приемка системы производится в производственной среде заказчика в течение 30 календарных дней после установки. Критерии приемки: выполнение всех функциональных требований технического задания, время отклика системы не более заявленных значений, отсутствие критических и высоких по приоритету дефектов, успешное прохождение пользователями сценариев типовых бизнес-процессов. Акт приемки подписывается уполномоченными представителями сторон.

# 8. Требования к документированию

Комплект документации на систему MSPublisher должен включать: техническое проектирование системы, руководство пользователя, руководство администратора, руководство по установке и настройке, описание программных интерфейсов (API), регламенты технического обслуживания, план мероприятий по обеспечению безопасности информации.

Техническая документация создается на русском языке в формате Microsoft Word 2016+ с использованием корпоративных шаблонов заказчика. Диаграммы и схемы выполняются в нотации UML 2.5 с использованием инструментов Enterprise Architect или Visio. Документация по API генерируется автоматически из комментариев в исходном коде с помощью инструмента Swagger/OpenAPI.

Руководство пользователя должно содержать пошаговые инструкции для выполнения всех основных операций, скриншоты интерфейса системы, описание типовых сценариев работы, рекомендации по решению часто встречающихся проблем. Объем руководства – не менее 100 страниц. Документация обновляется одновременно с выпуском новых версий системы, поддерживается актуальная версия на веб-портале технической поддержки.

# 9. Источники разработки

Основными источниками для разработки системы MSPublisher служат: ГОСТ 28388-89 "Система обработки информации. Документы на магнитных носителях данных", ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 "Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств", стандарт ISO 15930 (PDF/X) для обмена графическими данными в полиграфии.

Технические требования базируются на анализе существующих решений: Adobe InDesign CC 2023, QuarkXPress 2022, Scribus 1.5.8, Affinity Publisher 2.0. Изучены лучшие практики ведущих издательских домов: Эксмо-АСТ, Просвещение, Дрофа-Вентана. Проведены интервью с 15 профессиональными дизайнерами и верстальщиками для выявления ключевых потребностей пользователей.

Для обеспечения совместимости с международными стандартами использованы спецификации: ICC Profile Format Specification v4.3 для управления цветом, OpenType Font File Specification 1.9 для работы со шрифтами, W3C CSS3 для веб-публикаций, ISO 32000-2 (PDF 2.0) для экспорта документов. Консультации по полиграфическим стандартам предоставлены Московским полиграфическим колледжем им. Ивана Федорова.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Предложение 1: Интеграция с технологиями искусственного интеллекта для автоматической генерации макетов на основе загруженного контента. Внедрение алгоритмов машинного обучения GPT-4 для создания текстовых описаний, DALL-E 3 для генерации иллюстраций, автоматическое размещение элементов с учетом правил композиции и типографики. Ожидаемый эффект – сокращение времени создания базового макета на 60%.

Предложение 2: Разработка мобильного приложения MSPublisher Mobile для iOS и Android с функциями просмотра и согласования макетов, добавления комментариев, утверждения правок. Синхронизация с основной системой в реальном времени, push-уведомления о статусе проектов, возможность работы в офлайн-режиме с последующей синхронизацией. Целевая аудитория – менеджеры проектов и клиенты.

Предложение 3: Внедрение технологии дополненной реальности (AR) для предварительного просмотра печатной продукции. Использование камеры мобильного устройства для наложения виртуального макета на реальную поверхность, оценка размеров, цветопередачи, восприятия в различных условиях освещения. Интеграция с ARKit (iOS) и ARCore (Android), поддержка маркерного и безмаркерного трекинга.

Предложение 4: Создание облачной платформы MSPublisher Cloud с возможностью работы через веб-браузер без установки клиентского ПО. Размещение на серверах Microsoft Azure или Amazon AWS, поддержка автоматического масштабирования ресурсов, интеграция с облачными хранилищами OneDrive, Google Drive, Dropbox. Модель подписки SaaS с тарифными планами для индивидуальных пользователей и корпоративных клиентов.

Предложение 5: Разработка модуля автоматизированного контроля качества на основе компьютерного зрения для выявления типовых ошибок в макетах: низкое разрешение изображений, выход элементов за границы полосы, нарушения в цветоделении, несоответствие шрифтов корпоративному стилю. Использование библиотек OpenCV и TensorFlow, обучение нейронной сети на базе 10000+ образцов печатной продукции различного качества.