Техническое задание — Telegram

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Кроссплатформенный мессенджер для мгновенного обмена сообщениями Telegram». Условное обозначение: TLG-MSG-2024.

Организация-разработчик: ООО «Telegram FZ-LLC» (Дубай, ОАЭ) в партнерстве с российскими IT-подрядчиками. Техническое руководство проекта осуществляет команда разработчиков под руководством главного архитектора системы.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — январь 2024 года, завершение основных работ по созданию системы — декабрь 2024 года, ввод в промышленную эксплуатацию — январь 2025 года. Общая продолжительность проекта составляет 12 месяцев с учетом этапов тестирования и отладки.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы является обеспечение защищенного мгновенного обмена сообщениями между пользователями с пропускной способностью до 500 миллионов активных пользователей в месяц. Система должна обеспечивать доставку сообщений со средней задержкой не более 200 миллисекунд и уровень доступности 99.95% в год.

Дополнительные цели включают: достижение скорости передачи файлов до 1.5 ГБ с максимальной скоростью 30 МБ/с, поддержку групповых чатов до 200 000 участников, обеспечение сквозного шифрования всех сообщений с использованием протокола MTProto 2.0.

Назначение системы — автоматизация процессов персональной и корпоративной коммуникации, включая обмен текстовыми сообщениями, мультимедийными файлами, голосовыми сообщениями и проведение видеозвонков. Система предназначена для использования частными лицами, малым и средним бизнесом, а также крупными корпорациями для внутренних и внешних коммуникаций.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс мгновенного обмена информацией между пользователями посредством интернет-соединения. Система охватывает мобильные устройства на базе iOS (версии 12.0 и выше) и Android (API level 21+), а также десктопные приложения для Windows 10/11, macOS 10.12+ и дистрибутивы Linux.

Система функционирует в распределенной серверной архитектуре с центрами обработки данных, расположенными в различных географических регионах. Общий объем обрабатываемых данных составляет порядка 15 миллиардов сообщений в сутки при пиковой нагрузке до 20 000 сообщений в секунду на один сервер-кластер.

Условия эксплуатации системы предусматривают непрерывную работу в режиме 24/7 при температуре серверного оборудования от +18°C до +27°C и влажности 45-65%. Клиентские приложения должны функционировать в условиях нестабильного интернет-соединения со скоростью от 64 кбит/с для базовой функциональности и от 256 кбит/с для комфортной работы с мультимедиа.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна состоять из следующих основных компонентов: клиентские приложения (мобильные и десктопные), серверная часть с балансировщиками нагрузки, система хранения данных, сервис аутентификации и авторизации пользователей, система доставки push-уведомлений.

Архитектура системы предусматривает разделение на подсистемы: подсистему управления сообщениями, подсистему управления пользователями и контактами, подсистему обработки мультимедиа-контента, подсистему голосовых и видеозвонков, подсистему ботов и интеграций API.

Все компоненты должны взаимодействовать через защищенные API с использованием протокола HTTPS/TLS 1.3 и собственного протокола MTProto для клиент-серверного взаимодействия. Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование с возможностью добавления новых серверных узлов без прерывания обслуживания.

## 4.2. Требования к функциям

Функция регистрации пользователей: система должна обеспечивать регистрацию пользователей по номеру мобильного телефона с отправкой SMS-кода подтверждения. Результат — создание уникального аккаунта пользователя в базе данных.

Функция отправки и получения текстовых сообщений: система должна обеспечивать мгновенную доставку текстовых сообщений между пользователями с подтверждением доставки. Результат — сообщение доставлено адресату с отметками времени отправки, доставки и прочтения.

Функция передачи мультимедиа-файлов: система должна поддерживать отправку изображений (до 10 МБ), видео (до 2 ГБ), аудио-файлов (до 1.5 ГБ) и документов любых форматов. Результат — файлы сжимаются, шифруются и доставляются с возможностью предварительного просмотра.

Функция создания групповых чатов: система должна позволять создание групп до 200 000 участников с настройкой прав администраторов и модераторов. Результат — функционирующий групповой чат с системой управления участниками и контентом.

Функция голосовых звонков: система должна обеспечивать голосовые звонки с качеством до 48 кГц при использовании кодека Opus. Результат — установленное голосовое соединение с автоматической адаптацией качества под скорость интернета.

Функция создания каналов: система должна поддерживать создание каналов для одностороннего вещания с неограниченным количеством подписчиков. Результат — канал с возможностью публикации контента и просмотра статистики.

Функция поиска: система должна обеспечивать полнотекстовый поиск по сообщениям, контактам и каналам с поддержкой фильтров. Результат — релевантные результаты поиска, отсортированные по дате и релевантности.

Функция синхронизации между устройствами: система должна обеспечивать синхронизацию сообщений и настроек между всеми устройствами пользователя в реальном времени. Результат — идентичное состояние аккаунта на всех авторизованных устройствах.

Функция самоуничтожающихся сообщений: система должна поддерживать секретные чаты с автоматическим удалением сообщений через заданное время. Результат — сообщения удаляются с устройств всех участников чата по истечении таймера.

Функция уведомлений: система должна отправлять push-уведомления о новых сообщениях с возможностью настройки для каждого чата индивидуально. Результат — своевременное уведомление пользователя о входящих сообщениях с учетом настроек приватности.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы должна быть разработана с использованием языков программирования C++ и Python 3.9+, с применением фреймворков FastAPI и asyncio для асинхронной обработки запросов. Система управления базами данных — PostgreSQL 14+ для хранения пользовательских данных и Redis 6.0+ для кэширования и сессий.

Клиентские приложения для мобильных платформ разрабатываются с использованием нативных технологий: Swift 5.5+ для iOS, Kotlin 1.6+ для Android. Десктопные версии создаются на базе фреймворка Qt 6.2+ для обеспечения кроссплатформенности между Windows, macOS и Linux.

Для обеспечения безопасности используются библиотеки OpenSSL 3.0+ для криптографических операций и собственная реализация протокола MTProto 2.0. Система должна поддерживать интеграцию с внешними сервисами через REST API и webhook'и для ботов и интеграций.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования для мобильных устройств: процессор ARM Cortex-A53 1.4 ГГц (4 ядра) или эквивалентный, оперативная память 2 ГБ, свободное место на накопителе 100 МБ для установки приложения, дисплей с разрешением 720x1280 пикселей.

Рекомендуемые требования для мобильных устройств: процессор ARM Cortex-A78 2.0 ГГц (8 ядер) или новее, оперативная память 4 ГБ, свободное место 500 МБ, дисплей Full HD+ (1080x2340) с плотностью от 300 PPI.

Требования для десктопных систем: процессор Intel Core i3-6100 / AMD FX-6300 или новее, оперативная память 4 ГБ, свободное место на диске 200 МБ, разрешение экрана минимум 1366x768 пикселей. Обязательно наличие стабильного интернет-соединения со скоростью от 1 Мбит/с для комфортной работы.

Серверное оборудование должно включать процессоры Intel Xeon Gold 6248R или AMD EPYC 7452 с минимум 32 ядрами, оперативную память от 128 ГБ DDR4-3200, SSD-накопители NVMe объемом от 2 ТБ для каждого сервера в кластере. Сетевое оборудование должно обеспечивать пропускную способность 10 Гбит/с на сервер.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности (Availability) не менее 99.95% в год, что соответствует максимальному времени простоя 4.38 часа в год. Среднее время наработки на отказ (MTBF) для серверных компонентов должно составлять не менее 8760 часов (1 год).

Система должна включать механизмы автоматического резервирования с репликацией данных минимум на 3 географически разнесенных сервера. Время восстановления после сбоя (RTO) не должно превышать 15 минут, а потеря данных (RPO) — не более 1 минуты сообщений.

Клиентские приложения должны обеспечивать устойчивую работу при нестабильном интернет-соединении с автоматическим переподключением и докачкой неполученных сообщений. Система должна включать механизмы graceful degradation — при частичном отказе сервисов основная функциональность остается доступной.

## 4.6. Требования к безопасности

Все сообщения должны шифроваться сквозным шифрованием с использованием алгоритма AES-256 в режиме GCM, ключи генерируются для каждой сессии отдельно. Для секретных чатов применяется дополнительное шифрование по протоколу Perfect Forward Secrecy с автоматической ротацией ключей каждые 100 сообщений или 7 дней.

Система аутентификации должна поддерживать двухфакторную аутентификацию (2FA) с использованием SMS-кодов, приложений-аутентификаторов (TOTP) и резервных паролей. Все API-запросы должны авторизовываться через JWT-токены с временем жизни не более 24 часов.

Для защиты от DDoS-атак система должна включать механизмы rate limiting (не более 30 сообщений в минуту от одного пользователя), защиту от спама на базе машинного обучения и систему репутации пользователей. Все серверные компоненты должны работать в изолированных контейнерах Docker с минимальным набором привилегий.

Система должна соответствовать требованиям GDPR для обработки персональных данных пользователей ЕС, включая возможность полного удаления аккаунта и экспорта всех пользовательских данных в машиночитаемом формате.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам Material Design для Android-приложений и Human Interface Guidelines для iOS. Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 100 миллисекунд, прокрутка списков должна быть плавной с частотой 60 FPS.

Система должна поддерживать темную и светлую темы оформления с автоматическим переключением в зависимости от времени суток или системных настроек устройства. Размер шрифтов должен адаптироваться под настройки доступности операционной системы, включая поддержку крупного текста для пользователей с нарушениями зрения.

Интерфейс должен поддерживать жесты для быстрого доступа к функциям: свайп вправо для ответа на сообщение, свайп влево для пересылки, долгое нажатие для выделения множественных сообщений. Все элементы управления должны быть доступны одной рукой на устройствах с диагональю экрана до 6.5 дюймов.

Система должна включать встроенную справочную систему с интерактивными подсказками для новых пользователей и поиском по часто задаваемым вопросам. Поддержка голосового управления через интеграцию с Siri, Google Assistant и Алисой для отправки сообщений без использования рук.

# 5. Состав и содержание работ

Этап анализа и проектирования включает проведение технико-экономического обоснования, разработку технических требований, создание архитектуры системы и проектирование пользовательских интерфейсов. Продолжительность этапа — 2 месяца с привлечением системных аналитиков, архитекторов ПО и UX/UI дизайнеров.

Этап разработки программного обеспечения предусматривает создание серверной части системы, разработку клиентских приложений для всех поддерживаемых платформ, реализацию системы безопасности и интеграцию с внешними сервисами. Длительность этапа — 6 месяцев с командой из 15 разработчиков разных специализаций.

Этап тестирования и отладки включает модульное тестирование, интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование и тестирование безопасности. Дополнительно проводится бета-тестирование с привлечением 10 000 пользователей. Продолжительность — 3 месяца.

Завершающий этап внедрения предусматривает развертывание производственной инфраструктуры, миграцию данных, обучение администраторов системы и техническую поддержку первых пользователей. Длительность этапа — 1 месяц с возможностью поэтапного ввода в эксплуатацию.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы ведется по методологии Agile с использованием фреймворка Scrum. Длительность спринтов составляет 2 недели с обязательным проведением ретроспектив и планированием следующих итераций. Команда разработки разделена на специализированные squad'ы: backend, mobile iOS, mobile Android, desktop, DevOps.

Система контроля версий — Git с использованием GitFlow для управления ветками разработки. Основная ветка main содержит только стабильный код, готовый к релизу. Разработка новых функций ведется в отдельных feature-ветках с обязательным code review перед слиянием.

Непрерывная интеграция (CI/CD) реализуется через GitLab CI с автоматическим запуском тестов при каждом коммите и автоматическим развертыванием на тестовые среды. Релизы в производство выполняются еженедельно по четвергам с возможностью горячих исправлений критических ошибок.

Для управления проектом используется Jira с настроенными workflow для отслеживания задач от постановки до закрытия. Ежедневные stand-up митинги проводятся в 10:00 МСК, еженедельные демо — по пятницам. Вся техническая документация ведется в Confluence с автоматической генерацией API-документации из кода.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества осуществляется на всех этапах разработки через автоматизированное тестирование с покрытием кода не менее 80% для серверных компонентов и 70% для клиентских приложений. Используются следующие виды тестов: unit-тесты, интеграционные тесты, end-to-end тесты с Selenium/Appium.

Нагрузочное тестирование проводится с использованием Apache JMeter для имитации нагрузки до 100 000 одновременных пользователей. Тестирование безопасности включает пентестинг внешними экспертами, статический анализ кода с помощью SonarQube и динамический анализ с OWASP ZAP.

Приемочные испытания проводятся в три этапа: предварительные испытания (альфа-тестирование внутри команды), приемочные испытания с заказчиком (бета-тестирование с ограниченной группой пользователей) и опытная эксплуатация в течение 30 дней с полным функционалом.

Критерии приемки включают: выполнение всех функциональных требований, соответствие производительности заявленным показателям, отсутствие критических и блокирующих ошибок, положительные результаты аудита безопасности, соответствие требованиям доступности 99.95%.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: архитектурную документацию системы (диаграммы компонентов, последовательности, развертывания), API-документацию в формате OpenAPI 3.0, руководство администратора системы, руководство пользователя для каждой платформы.

Вся документация создается на русском языке в формате Markdown с автоматической генерацией HTML и PDF версий. Документация по API автоматически генерируется из аннотаций в коде с примерами запросов и ответов. Обновление документации происходит синхронно с выпуском новых версий ПО.

Для конечных пользователей создается интерактивная справочная система, встроенная в приложения, с поддержкой поиска и категоризацией по темам. Видео-руководства размещаются на официальном канале в YouTube с субтитрами на русском языке.

Вся проектная документация архивируется в системе управления документами с контролем версий и правами доступа. Техническая документация проходит обязательное рецензирование техническими писателями и утверждение руководителем проекта.

# 9. Источники разработки

Основой для разработки служит анализ существующих решений в области мессенджеров: WhatsApp, Signal, WeChat, а также изучение открытых протоколов Matrix и XMPP. Техническая архитектура базируется на принципах микросервисной архитектуры и паттернах проектирования высоконагруженных систем.

Используются международные стандарты: RFC 6455 (WebSocket), RFC 8446 (TLS 1.3), RFC 6238 (TOTP), ISO/IEC 27001 (информационная безопасность), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 (процессы жизненного цикла ПО). Криптографические решения основаны на рекомендациях NIST и ENISA.

Научно-исследовательские источники включают работы по теории распределенных систем, алгоритмам консенсуса, криптографическим протоколам с forward secrecy. Изучается опыт компаний Netflix, Uber, Discord в области масштабирования real-time систем.

Открытые источники кода: библиотека libsignal для криптографии, TDLib (Telegram Database Library), протоколы WebRTC для голосовых вызовов, библиотеки компрессии Brotli и Zstandard для оптимизации трафика.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция с системами корпоративного документооборота (Microsoft Office 365, Google Workspace) для совместного редактирования документов прямо в чатах с контролем версий и правами доступа. Планируемый срок реализации — Q2 2025, бюджет — $500,000.

Разработка системы автоматического перевода сообщений на 50+ языков с использованием нейронных сетей и возможностью обучения на корпоративной терминологии. Интеграция с Google Translate API и собственными ML-моделями. Срок реализации — Q3 2025, бюджет — $750,000.

Внедрение технологии дополненной реальности (AR) для видеозвонков с виртуальными фонами, 3D-стикерами и совместным просмотром 3D-объектов через ARCore/ARKit. Требует разработки нативных AR-компонентов. Срок — Q1 2026, бюджет — $1,200,000.

Создание платформы для проведения крупных вебинаров и конференций с поддержкой до 10,000 зрителей, интерактивными опросами, breakout rooms и интеграцией с календарными системами. Конкуренция с Zoom и Teams. Срок — Q4 2025, бюджет — $900,000.

Разработка системы умных уведомлений с машинным обучением, которая анализирует важность сообщений по контексту, отношениям с отправителем и пользовательскому поведению. Снижение информационного шума на 40%. Срок — Q2 2025, бюджет — $400,000.

Интеграция блокчейн-кошелька для криптовалют с возможностью P2P переводов Bitcoin, Ethereum и Toncoin внутри мессенджера через смарт-контракты. Включает KYC-процедуры для соблюдения регулятивных требований. Срок — Q3 2026, бюджет — $2,000,000.