Техническое задание на программный продукт «Blender»

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование: «Программный продукт для трёхмерного моделирования, анимации и визуального проектирования Blender». Условное обозначение: Blender v.4.0.

Организация-разработчик: Blender Foundation (Нидерланды) совместно с международным сообществом разработчиков открытого программного обеспечения. Техническое сопровождение осуществляется Blender Institute.

Плановые сроки: начало разработки — январь 2024 года, завершение основной фазы разработки — декабрь 2024 года, выпуск стабильной версии — март 2025 года. Период полного жизненного цикла продукта составляет 5 лет с последующими обновлениями.

# 2. Цели и назначение создания системы

Цели создания системы включают: обеспечение производительности рендеринга не менее 15% выше предыдущей версии, поддержка работы с полигональными моделями объёмом до 50 миллионов полигонов, интеграция с облачными сервисами для совместной работы до 10 пользователей одновременно, снижение времени обучения новых пользователей на 25% за счёт улучшенного интерфейса.

Назначение системы — автоматизация процессов трёхмерного моделирования, текстурирования, освещения, анимации и рендеринга для профессиональных художников, дизайнеров, архитекторов и разработчиков игр. Система предназначена для создания визуального контента в областях кинематографии, игровой индустрии, архитектурной визуализации и промышленного дизайна.

Продукт ориентирован на замещение коммерческих решений стоимостью от 1500 до 5000 долларов США, обеспечивая сопоставимую функциональность при нулевой стоимости лицензирования.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Основные сведения: объектом автоматизации является процесс создания трёхмерного цифрового контента, включающий этапы концептуального проектирования, моделирования геометрии, создания материалов и текстур, настройки освещения, анимации объектов и финального рендеринга. Процесс характеризуется высокой вычислительной сложностью и требованиями к творческой гибкости.

Типичный рабочий процесс включает работу с файлами размером от 100 МБ до 10 ГБ, обработку текстур разрешением до 8K (8192×8192 пикселей), создание анимационных последовательностей продолжительностью до 90 минут при частоте 24-60 кадров в секунду.

Условия эксплуатации: система должна функционировать в операционных системах Windows 10/11, macOS 10.15+, Linux Ubuntu 18.04+. Температурный режим эксплуатации от +10°C до +35°C, влажность не более 80%. Система должна обеспечивать непрерывную работу до 16 часов в сутки с возможностью фонового рендеринга.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна включать следующие основные компоненты: модуль трёхмерного моделирования с поддержкой полигонального, скульптурного и параметрического моделирования; подсистему материалов и шейдеров с нодовым редактором; модуль анимации с поддержкой ключевых кадров, арматуры и физической симуляции.

Обязательные подсистемы включают: движок рендеринга Cycles с поддержкой трассировки лучей, движок Eevee для рендеринга в реальном времени, систему частиц и симуляции жидкостей, модуль композитинга и постобработки, интерфейс программирования на языке Python для автоматизации задач.

Архитектура должна обеспечивать модульность с возможностью подключения внешних плагинов через API, многопоточную обработку данных с использованием до 32 ядер процессора, поддержку GPU-ускорения через OpenCL и CUDA.

## 4.2. Требования к функциям

Функция полигонального моделирования: создание и редактирование трёхмерных объектов с использованием вершин, рёбер и граней. Результат — готовая геометрическая модель в формате .blend или экспорт в форматы .obj, .fbx, .dae.

Функция скульптурного моделирования: создание органических форм с использованием виртуальных инструментов лепки. Результат — высокодетализированная модель с поддержкой до 10 миллионов полигонов.

Функция создания материалов: разработка физически корректных материалов с использованием нодового редактора. Результат — библиотека материалов с поддержкой PBR-рендеринга.

Функция UV-развёртки: создание двумерной развёртки трёхмерной модели для наложения текстур. Результат — UV-карта с минимальными искажениями и оптимальным использованием пространства.

Функция анимации персонажей: создание системы костей (арматуры) и настройка деформации меша. Результат — анимированный персонаж с поддержкой инверсной кинематики.

Функция симуляции физики: расчёт поведения твёрдых тел, жидкостей и тканей. Результат — реалистичная анимация с учётом законов физики.

Функция освещения сцены: размещение и настройка источников света различных типов. Результат — сцена с фотореалистичным освещением.

Функция рендеринга: генерация финального изображения или анимации. Результат — файлы изображений в форматах .png, .jpg, .exr или видео в форматах .mp4, .avi.

Функция композитинга: объединение различных слоёв рендера и постобработка. Результат — финальное изображение с цветокоррекцией и эффектами.

Функция экспорта/импорта: обмен данными с другими 3D-приложениями. Результат — совместимость с форматами .3ds, .ply, .stl, .gltf и другими.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Операционные системы: Windows 10 версия 1903 и выше (64-разрядная), macOS 10.15 Catalina и выше, Linux с ядром версии 4.15 и выше (Ubuntu 18.04 LTS, CentOS 7, Fedora 28, openSUSE Leap 15.0). Обязательна поддержка OpenGL 3.3 или выше.

Требуемые библиотеки и компоненты: Python 3.10 для скриптинга и дополнений, OpenImageIO для работы с изображениями, OpenColorIO для управления цветом, OpenSubdiv для подразделения поверхностей, Bullet Physics для физической симуляции, FFmpeg для обработки видео.

Дополнительные требования: драйверы графических карт NVIDIA версии 450.80 и выше для поддержки CUDA, драйверы AMD Adrenalin 20.4.2 и выше для поддержки OpenCL, Intel Graphics Driver 27.20.100.8681 и выше для интегрированной графики.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: 64-разрядный четырёхъядерный процессор с частотой 2.8 ГГц (Intel Core i5-4590, AMD FX 8350 или эквивалент). Рекомендуемые требования: восьмиядерный процессор с частотой 3.6 ГГц и выше (Intel Core i7-9700K, AMD Ryzen 7 3700X или более производительный).

Требования к оперативной памяти: минимум 8 ГБ RAM для базовых операций, рекомендуется 32 ГБ RAM для профессиональной работы с высокополигональными моделями и сложными сценами. Для работы с симуляциями и скульптингом требуется до 64 ГБ RAM.

Требования к дисковому пространству: минимум 2 ГБ для установки программы, рекомендуется 50 ГБ свободного пространства для рабочих файлов. Для повышения производительности рекомендуется SSD-накопитель с интерфейсом NVMe.

Требования к дисплею: минимальное разрешение 1920×1080 пикселей, глубина цвета 24 бита, рекомендуется 4K-дисплей (3840×2160) с поддержкой цветового пространства sRGB не менее 95%. Обязательна поддержка OpenGL 3.3 графическим адаптером.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 0,98 при непрерывной работе в течение 8 часов. Среднее время наработки на отказ должно составлять не менее 200 часов. При возникновении критической ошибки система должна сохранить резервную копию проекта в течение 30 секунд.

Требования к восстановлению данных: автоматическое сохранение проекта каждые 5 минут работы, возможность восстановления несохранённых данных при аварийном завершении работы, ведение журнала операций для отката изменений до 100 последних действий.

Система должна корректно обрабатывать исключительные ситуации: нехватку оперативной памяти, отключение внешних устройств, повреждение файлов проекта. Вероятность потери данных при штатном завершении работы должна быть не более 0,001%.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать защиту интеллектуальной собственности пользователей через шифрование файлов проектов с использованием алгоритма AES-256. Доступ к файлам должен контролироваться средствами операционной системы с поддержкой разграничения прав доступа.

Требования к сетевой безопасности: при работе с облачными сервисами обязательно использование протоколов HTTPS/TLS 1.3, проверка цифровых сертификатов серверов, шифрование передаваемых данных. Система не должна передавать персональные данные пользователей без их явного согласия.

Защита от вредоносного кода: проверка загружаемых плагинов и скриптов на наличие потенциально опасных операций, ограничение доступа Python-скриптов к системным ресурсам, ведение журнала всех операций записи на диск и сетевых подключений.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам удобства использования с возможностью настройки расположения панелей инструментов, изменения цветовой схемы и размера шрифтов. Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 100 миллисекунд для базовых операций.

Система должна поддерживать работу с устройствами ввода: клавиатура, мышь с колесом прокрутки, графический планшет с поддержкой чувствительности к нажатию до 8192 уровней, 3D-манипуляторы типа SpaceMouse для навигации в трёхмерном пространстве.

Требования к локализации: поддержка русского, английского, китайского, японского, французского, немецкого и испанского языков интерфейса. Возможность переключения языка без перезапуска приложения. Поддержка кириллических имён файлов и путей к проектам.

# 5. Состав и содержание работ

Этап проектирования включает: анализ требований пользователей, разработку технической спецификации, создание архитектуры системы, проектирование пользовательского интерфейса, разработку алгоритмов рендеринга и симуляции физики. Продолжительность этапа — 3 месяца.

Этап разработки программного кода включает: реализацию основных модулей системы, интеграцию сторонних библиотек, разработку системы плагинов, создание инструментов импорта/экспорта, оптимизацию производительности. Продолжительность этапа — 8 месяцев.

Этап тестирования включает: модульное тестирование компонентов, интеграционное тестирование системы, нагрузочное тестирование с большими сценами, тестирование совместимости с различными операционными системами, бета-тестирование с привлечением сообщества пользователей. Продолжительность этапа — 2 месяца.

# 6. Порядок разработки

Разработка осуществляется по методологии Agile с итерациями продолжительностью 2 недели. Каждая итерация включает планирование задач, разработку кода, проведение code review, тестирование и интеграцию изменений в основную ветку разработки.

Организация работ: команда разработчиков включает 15 программистов, 3 дизайнеров интерфейсов, 5 тестировщиков, 2 технических писателя. Координация осуществляется через систему управления проектами Jira, контроль версий — через Git-репозиторий.

Контрольные точки проекта: завершение проектирования архитектуры (3 месяца), готовность альфа-версии с базовой функциональностью (6 месяцев), выпуск бета-версии для публичного тестирования (10 месяцев), выпуск финальной версии (12 месяцев).

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки включает: ежедневные автоматизированные сборки с запуском unit-тестов, еженедельные интеграционные тесты, ежемесячные комплексные проверки производительности. Покрытие кода тестами должно составлять не менее 80%.

Приёмочные испытания проводятся по методике: функциональное тестирование всех заявленных возможностей, тестирование производительности на эталонных сценах, проверка совместимости с целевыми операционными системами, валидация пользовательского интерфейса на соответствие требованиям эргономики.

Критерии приёмки системы: выполнение всех функциональных требований технического задания, соответствие производительности заявленным показателям, отсутствие критических ошибок, успешное прохождение бета-тестирования с участием не менее 1000 пользователей в течение 30 дней.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: руководство пользователя объёмом не менее 500 страниц с пошаговыми инструкциями и примерами, справочник по API для разработчиков плагинов объёмом не менее 200 страниц, руководство администратора по установке и настройке системы.

Документация по разработке включает: техническую спецификацию архитектуры системы, описание алгоритмов рендеринга и симуляции, руководство по сборке проекта из исходных кодов, описание структуры базы данных и форматов файлов.

Требования к оформлению: документация на русском и английском языках в форматах HTML и PDF, интерактивная справочная система, встроенная в приложение, видеоуроки продолжительностью не менее 20 часов для обучения основным функциям системы.

# 9. Источники разработки

Нормативные документы: ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», ISO/IEC 25010:2011 «Системная и программная инженерия. Модели качества систем и программного обеспечения», RFC 7525 «Рекомендации по безопасному использованию TLS».

Техническая литература: «Computer Graphics: Principles and Practice» (Foley, van Dam), «Physically Based Rendering» (Pharr, Jakob, Humphreys), «Real-Time Rendering» (Akenine-Möller, Haines, Hoffman), документация OpenGL 4.6, спецификации форматов файлов FBX, OBJ, COLLADA.

Источники требований: результаты опроса 5000 пользователей предыдущих версий Blender, анализ конкурентных решений (Autodesk Maya, 3ds Max, Cinema 4D), отчёты об использовании системы в 50 профессиональных студиях, рекомендации консультативного совета из 20 экспертов индустрии.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция технологий машинного обучения для автоматического ретопологирования высокополигональных моделей с точностью не менее 95% от результата ручной работы, сокращение времени обработки в 10 раз по сравнению с традиционными методами.

Разработка облачной платформы для совместной работы команд до 100 человек с версионированием проектов, конфликт-резолюцией при одновременном редактировании, системой комментариев и задач, интеграцией с популярными системами управления проектами.

Внедрение технологии процедурного моделирования на основе нодовых графов для автоматической генерации архитектурных элементов, природных ландшафтов, городских территорий с возможностью параметрического управления и случайной вариации элементов.

Создание модуля виртуальной и дополненной реальности для просмотра и редактирования 3D-сцен с использованием VR-шлемов, поддержка haptic-устройств для тактильной обратной связи при скульптинге, интеграция с платформами WebXR для веб-публикации.

Разработка системы автоматической оптимизации производительности на основе анализа сцены: динамическое изменение уровня детализации объектов, интеллектуальное кеширование часто используемых элементов, предиктивная загрузка ресурсов, адаптивное качество рендеринга в зависимости от мощности оборудования.