Техническое задание — ВКонтакте

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование программного продукта: «Социальная сеть ВКонтакте». Условное обозначение: VK-SNS-2024. Версия системы: 3.0.

Организация-разработчик: ООО «ВКонтакте», 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Хамовнический вал, д. 28. Генеральный подрядчик по разработке системы: Департамент разработки продуктов ВКонтакте.

Плановые сроки разработки: начало работ — 15 января 2024 года, окончание разработки — 30 декабря 2024 года. Срок ввода системы в промышленную эксплуатацию: 15 января 2025 года. Гарантийный период эксплуатации составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

# 2. Цели и назначение создания системы

Цели создания системы: обеспечить платформу для социального взаимодействия пользователей с охватом не менее 100 миллионов активных пользователей в месяц. Система должна обеспечивать время отклика на пользовательские запросы не более 200 миллисекунд при пиковых нагрузках до 500 000 одновременных подключений. Целевой показатель доступности системы составляет 99,9% времени в месяц.

Назначение системы: автоматизация процессов социального взаимодействия пользователей в цифровой среде, включая обмен сообщениями, публикацию и потребление медиаконтента, создание и управление сообществами. Система предназначена для автоматизации деятельности по построению социальных связей, развлечению, информированию и коммерческому взаимодействию между физическими и юридическими лицами.

Система обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов социальной сети, включая управление пользовательским контентом, модерацию публикаций, таргетированную рекламу и монетизацию платформы. Ожидаемый экономический эффект от внедрения составляет увеличение выручки на 25% за счет улучшения пользовательского опыта и расширения функциональности.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является социальная сеть как информационная система, обслуживающая процессы коммуникации, обмена информацией и социального взаимодействия пользователей. Система охватывает территорию Российской Федерации и страны СНГ с возможностью глобального доступа. Среднесуточная аудитория составляет 47 миллионов пользователей, пиковые нагрузки приходятся на временной интервал 19:00-23:00 по московскому времени.

Условия эксплуатации: система функционирует в режиме 24/7/365 в распределенной серверной инфраструктуре с географически распределенными центрами обработки данных. Температурный режим серверных помещений: 18-22°С, влажность: 45-55%. Система должна обеспечивать отказоустойчивость при выходе из строя до 30% серверного оборудования в одном центре обработки данных.

Эксплуатация системы осуществляется квалифицированным техническим персоналом численностью не менее 150 человек, включая системных администраторов, разработчиков, специалистов по информационной безопасности и службу технической поддержки пользователей. Система интегрируется с внешними платежными системами, рекламными платформами и государственными информационными системами в соответствии с требованиями российского законодательства.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: фронтенд-приложения (веб-версия, мобильные приложения для iOS и Android), бэкенд-сервисы (API Gateway, микросервисы бизнес-логики), система управления базами данных, система кэширования, система файлового хранилища, система аналитики и мониторинга.

Подсистема управления пользователями должна обеспечивать регистрацию, аутентификацию, авторизацию и управление профилями пользователей. Подсистема контента включает в себя модули публикации, хранения и обработки текстовых, графических, аудио и видео материалов. Подсистема коммуникаций обеспечивает функционирование личных сообщений, комментариев, уведомлений и групповых чатов.

Система должна поддерживать горизонтальное масштабирование с возможностью динамического добавления вычислительных ресурсов при увеличении нагрузки. Архитектура должна обеспечивать развертывание в контейнерах с использованием технологий Docker и Kubernetes для оркестрации.

## 4.2. Требования к функциям

1. Функция регистрации и аутентификации пользователей: система должна обеспечивать создание учетных записей с подтверждением через SMS или email, двухфакторную аутентификацию. Результат: создание уникального профиля пользователя с возможностью безопасного входа в систему.

2. Функция публикации контента: пользователи должны иметь возможность размещать текстовые записи до 65 535 символов, изображения до 50 МБ, видеофайлы до 4 ГБ, аудиофайлы до 200 МБ. Результат: размещение контента в ленте новостей с возможностью настройки приватности.

3. Функция системы личных сообщений: обеспечение обмена текстовыми сообщениями, файлами, голосовыми сообщениями между пользователями в реальном времени. Результат: доставка сообщений с подтверждением о прочтении и возможностью создания групповых чатов до 200 участников.

4. Функция ленты новостей: автоматическое формирование персонализированной ленты на основе подписок пользователя и алгоритмов машинного обучения. Результат: отображение релевантного контента с возможностью взаимодействия (лайки, комментарии, репосты).

5. Функция создания и управления сообществами: пользователи должны иметь возможность создавать группы и публичные страницы с системой ролей и прав доступа. Результат: функционирующее сообщество с инструментами модерации и аналитики для администраторов.

6. Функция поиска: реализация полнотекстового поиска по пользователям, записям, сообществам, медиафайлам с фильтрацией и сортировкой результатов. Результат: выдача релевантных результатов поиска с временем отклика не более 100 миллисекунд.

7. Функция модерации контента: автоматическое и ручное выявление нарушений правил сообщества с применением технологий машинного обучения. Результат: блокировка или удаление неподходящего контента с уведомлением пользователя о причинах.

8. Функция рекламной системы: размещение таргетированной рекламы на основе интересов и демографических данных пользователей. Результат: показ релевантной рекламы с возможностью отслеживания эффективности рекламных кампаний.

9. Функция уведомлений: система push-уведомлений для мобильных приложений и веб-уведомлений для браузерной версии. Результат: своевременное информирование пользователей о важных событиях с возможностью настройки частоты и типов уведомлений.

10. Функция аналитики: сбор и анализ пользовательской активности, статистики контента, метрик производительности системы. Результат: предоставление детализированной аналитики для пользователей, администраторов сообществ и технической команды.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы должна быть разработана с использованием языков программирования Python 3.11+ и Java 17+, веб-фреймворков Django 4.2+ и Spring Boot 3.0+. Система управления базами данных: PostgreSQL 15+ для основных данных, Redis 7.0+ для кэширования, ClickHouse 23.0+ для аналитики. Обязательно использование системы контроля версий Git с размещением в корпоративном репозитории.

Клиентские приложения: веб-версия должна поддерживать современные браузеры Chrome 110+, Firefox 110+, Safari 16+, Edge 110+. Мобильные приложения должны поддерживать iOS 14+ и Android 8.0+ (API level 26+). Фронтенд должен быть реализован с использованием React 18+ для веб-версии, React Native 0.72+ для мобильных приложений.

Система должна использовать контейнеризацию Docker 24.0+ с оркестрацией Kubernetes 1.27+. Обязательно применение систем мониторинга Prometheus, Grafana, логирования ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) версии 8.0+. Система должна поддерживать развертывание в облачных платформах AWS, Yandex Cloud, VK Cloud.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к серверному оборудованию: процессоры Intel Xeon Gold 6200 series или AMD EPYC 7002 series с частотой не менее 2.4 ГГц, количество ядер не менее 16 на один сервер приложений. Объем оперативной памяти для серверов приложений: не менее 64 ГБ DDR4-3200, для серверов баз данных: не менее 128 ГБ DDR4-3200. Дисковая подсистема: SSD NVMe с объемом не менее 2 ТБ на сервер, общий объем хранилища системы не менее 100 ТБ с возможностью расширения до 1 ПТБ.

Требования к клиентскому оборудованию: для корректной работы веб-версии необходим компьютер с процессором Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 или аналогичным, 4 ГБ ОЗУ, разрешение экрана не менее 1024x768 пикселей. Мобильные устройства: смартфоны с объемом ОЗУ не менее 2 ГБ для Android-устройств и не менее 1 ГБ для iOS-устройств, разрешение экрана не менее 720x1280 пикселей.

Сетевая инфраструктура должна обеспечивать пропускную способность не менее 10 Гбит/с между серверами внутри центра обработки данных и не менее 100 Мбит/с для внешних подключений. Система должна быть размещена не менее чем в трех географически распределенных центрах обработки данных с системами резервного электропитания и кондиционирования.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать доступность на уровне 99,9% времени в месяц, что соответствует максимальному времени простоя 43,2 минуты в месяц. Среднее время восстановления системы после сбоя (MTTR) не должно превышать 30 минут. Система должна выдерживать отказ любого единичного компонента без потери функциональности за счет резервирования критически важных элементов.

Время отклика системы на пользовательские запросы: не более 200 миллисекунд для 95% запросов при нормальной нагрузке, не более 500 миллисекунд при пиковой нагрузке. Система должна автоматически масштабироваться при увеличении нагрузки на 200% от номинальной без деградации производительности. Обязательно наличие системы мониторинга с автоматическим оповещением о нештатных ситуациях.

Система резервного копирования должна обеспечивать создание полных резервных копий данных ежедневно с возможностью восстановления на любую точку времени в течение последних 30 дней. Инкрементальные резервные копии должны создаваться каждые 4 часа. Процедуры восстановления должны быть протестированы и документированы с гарантированным временем восстановления (RTO) не более 4 часов.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна соответствовать требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с требованиями к 1 классу защищенности. Обязательно шифрование всех данных при передаче с использованием протокола TLS 1.3 и шифрование персональных данных при хранении с использованием алгоритмов AES-256. Система аутентификации должна поддерживать многофакторную аутентификацию с использованием SMS, TOTP или биометрических данных.

Система должна включать модуль обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) с возможностью блокировки подозрительной активности в автоматическом режиме. Обязательна реализация системы аудита с ведением логов всех действий пользователей и системных операций с возможностью их анализа и длительного хранения в течение 3 лет. Доступ к административным функциям должен быть ограничен ролевой моделью с принципом минимальных привилегий.

Система должна проходить регулярные тестирования на проникновение (пен-тесты) не реже одного раза в квартал с привлечением внешних экспертов по информационной безопасности. Все выявленные уязвимости критического и высокого уровня должны устраняться в течение 48 часов с момента обнаружения. Система должна быть интегрирована с российскими системами мониторинга угроз и соответствовать требованиям Роскомнадзора.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам Material Design и Apple Human Interface Guidelines для обеспечения интуитивного взаимодействия. Система должна поддерживать адаптивный дизайн с корректным отображением на устройствах с разрешением от 320x568 до 2560x1440 пикселей. Время загрузки главной страницы не должно превышать 3 секунд при соединении со скоростью 10 Мбит/с.

Система должна обеспечивать доступность для пользователей с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями WCAG 2.1 уровня AA. Обязательна поддержка программ чтения с экрана, навигации с помощью клавиатуры, возможности изменения размера шрифта и цветовой схемы. Все интерактивные элементы должны иметь размер не менее 44x44 пикселя для удобства использования на сенсорных экранах.

Интерфейс должен поддерживать локализацию на русском, английском и других языках с возможностью переключения языка в реальном времени. Система должна предоставлять контекстную справку и подсказки для новых пользователей. Критически важные действия (удаление аккаунта, денежные операции) должны сопровождаться дополнительными подтверждениями для предотвращения случайных операций.

# 5. Состав и содержание работ

Состав работ включает в себя следующие этапы: техническое проектирование системы с разработкой архитектурных решений и диаграмм, разработка программного обеспечения включая фронтенд и бэкенд компоненты, настройка инфраструктуры и серверного окружения, интеграция с внешними сервисами и API, разработка мобильных приложений для iOS и Android платформ.

Этап разработки включает создание системы управления пользователями, модуля контента и медиафайлов, системы сообщений и уведомлений, поисковой подсистемы, рекламной платформы, системы аналитики и отчетности. Каждый компонент должен пройти юнит-тестирование с покрытием кода не менее 80% и интеграционное тестирование.

Содержание работ предусматривает разработку технической документации, включая руководство администратора, руководство пользователя, документацию API, схемы баз данных. Обязательно проведение нагрузочного тестирования, тестирования безопасности, пользовательского тестирования (UAT). Завершающий этап включает развертывание в продуктивной среде, обучение персонала и передачу системы в эксплуатацию.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы ведется по методологии Agile с использованием фреймворка Scrum. Длительность спринта составляет 2 недели. Команда разработки должна состоять не менее чем из 25 специалистов: архитекторы системы (2), бэкенд-разработчики (8), фронтенд-разработчики (6), мобильные разработчики (4), тестировщики (3), DevOps-инженеры (2). Обязательно назначение Product Owner и Scrum Master.

Порядок разработки предусматривает следующие фазы: Фаза 1 (2 месяца) — техническое проектирование и создание MVP с базовой функциональностью регистрации и публикации контента. Фаза 2 (4 месяца) — разработка полного функционала веб-версии включая систему сообщений, поиск, сообщества. Фаза 3 (4 месяца) — разработка мобильных приложений и интеграция с внешними сервисами. Фаза 4 (2 месяца) — тестирование, оптимизация производительности и подготовка к запуску.

Каждая фаза завершается демонстрацией работающей системы заказчику и получением письменного подтверждения соответствия требованиям. Код должен проходить обязательное code review, автоматизированное тестирование в CI/CD pipeline. Еженедельно проводятся совещания по статусу проекта с участием ключевых заинтересованных лиц. Все изменения в требованиях должны быть документированы и согласованы через процедуру управления изменениями.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки осуществляется на всех этапах жизненного цикла проекта. Промежуточный контроль включает code review всех изменений в коде, автоматизированное тестирование с минимальным покрытием 80%, ежедневные проверки соответствия функциональным требованиям. Еженедельно проводится демонстрация готовой функциональности с участием представителей заказчика и фиксацией результатов в протоколе.

Приемочные испытания проводятся в три этапа: предварительные испытания на тестовой среде разработчика, приемочные испытания на предпродуктивной среде заказчика, опытная эксплуатация с ограниченной группой пользователей (не более 10 000 человек) в течение 30 дней. Критерии приемки включают соответствие всем функциональным требованиям, производительность системы согласно техническим требованиям, успешное прохождение тестов безопасности.

Приемка системы оформляется подписанием акта приемки-передачи, в котором указывается соответствие поставленной системы техническому заданию. При выявлении критических замечаний система возвращается на доработку с установлением срока устранения недостатков не более 14 календарных дней. Гарантийный период начинается с момента подписания акта приемки и составляет 24 месяца с обязательством устранения всех выявленных дефектов в течение 48 часов.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать архитектурную документацию системы с диаграммами компонентов, развертывания, последовательности операций в формате UML 2.0. Обязательна разработка документации API в формате OpenAPI 3.0 с примерами запросов и ответов, описанием моделей данных, методов аутентификации. Документация должна поддерживаться в актуальном состоянии и обновляться при каждом изменении функциональности.

Пользовательская документация должна содержать руководство пользователя с подробным описанием всех функций системы, снабженное скриншотами и пошаговыми инструкциями. Руководство администратора должно включать процедуры установки, настройки, резервного копирования, мониторинга системы. Документация должна быть доступна в электронном виде в формате HTML с возможностью поиска и в формате PDF для печати.

Эксплуатационная документация включает план восстановления после аварий (Disaster Recovery Plan), процедуры масштабирования системы, регламенты технического обслуживания, инструкции по обеспечению информационной безопасности. Вся документация должна проходить техническое редактирование и быть переведена на русский язык. Обязательно ведение журнала изменений документации с указанием версий, дат изменений и ответственных лиц.

# 9. Источники разработки

Источники разработки включают анализ существующих социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn для определения лучших практик пользовательского опыта и архитектурных решений. Исследование российского рынка социальных сетей и предпочтений пользователей на основе данных аналитических агентств Mediascope, Brand Analytics, TNS. Техническая литература по разработке высоконагруженных систем, книги «Designing Data-Intensive Applications» Martin Kleppmann, «System Design Interview» Alex Xu.

Нормативные документы: Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», требования Роскомнадзора к операторам персональных данных. Стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 по управлению информационной безопасностью, ГОСТ Р 57580-2017 по обеспечению безопасности автоматизированных систем.

Технические стандарты и спецификации: RFC документы по протоколам HTTP/2, HTTP/3, WebSocket, спецификации W3C по веб-технологиям, рекомендации OWASP по безопасности веб-приложений. Документация используемых технологий и фреймворков: Django, React, PostgreSQL, Redis, Kubernetes. Результаты предыдущих проектов компании ВКонтакте в области разработки социальных платформ и опыт эксплуатации существующих систем.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

1. Интеграция технологий искусственного интеллекта для персонализации контента: внедрение алгоритмов машинного обучения на базе нейронных сетей для улучшения релевантности ленты новостей с использованием библиотек TensorFlow 2.13+ или PyTorch 2.0+. Ожидаемый результат: увеличение времени пребывания пользователей в системе на 25% за счет более точных рекомендаций.

2. Разработка системы видеотрансляций в реальном времени: добавление функциональности live-стриминга с поддержкой разрешения до 4K, интерактивными элементами (донаты, опросы), модерацией контента в реальном времени с использованием протокола WebRTC и серверов RTMP. Целевая аудитория функции: не менее 5 миллионов уникальных зрителей в месяц.

3. Внедрение технологии дополненной реальности (AR) в мобильных приложениях: разработка AR-фильтров для фото и видео с использованием библиотек ARCore для Android и ARKit для iOS, создание редактора пользовательских AR-эффектов. Планируемое количество доступных AR-эффектов: не менее 500 с возможностью создания пользователями собственных фильтров.

4. Создание платформы электронной коммерции внутри социальной сети: интеграция каталога товаров, системы платежей, отзывов покупателей с поддержкой российских платежных систем (СБП, Mir Pay). Интеграция с маркетплейсами и системами доставки для обеспечения полного цикла покупки. Целевой объем транзакций: 1 миллиард рублей в год.

5. Разработка голосового ассистента для навигации по социальной сети: внедрение технологий распознавания и синтеза речи с поддержкой русского языка, голосового управления основными функциями (публикация записей, отправка сообщений, поиск контента) с использованием технологий Yandex SpeechKit или собственных решений на базе Wav2Vec и Tacotron моделей. Поддержка голосового ввода должна быть доступна на всех платформах с точностью распознавания не менее 95%.