Техническое задание — 3ds Max

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Программный продукт для трёхмерного моделирования и анимации Autodesk 3ds Max». Условное обозначение: 3DSMAX-2025. Система относится к классу профессиональных программных решений для создания трёхмерной графики и анимации.

Организация-разработчик: Autodesk Inc., США, подразделение Media & Entertainment. Соисполнители: европейские и азиатские центры разработки Autodesk. Координация проекта осуществляется головным офисом в Сан-Рафаэле, Калифорния.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки версии 2025 — январь 2024 года, завершение основной разработки — октябрь 2024 года, выпуск релиза — март 2025 года. Общий цикл разработки составляет 14 месяцев с учётом этапов тестирования и локализации.

# 2. Цели и назначение создания системы

Цели создания системы включают обеспечение профессионального инструментария для создания высококачественной трёхмерной графики с производительностью рендеринга не менее 25% выше предыдущей версии. Система должна поддерживать работу с полигональными моделями объёмом до 100 миллионов полигонов и обеспечивать экспорт в более чем 15 форматов файлов. Целевая аудитория составляет не менее 500 000 активных пользователей по всему миру.

Назначение системы — автоматизация процессов трёхмерного моделирования, текстурирования, анимации и рендеринга для индустрий развлечений, архитектуры, промышленного дизайна и рекламы. Система предназначена для создания контента для кинематографа, телевидения, компьютерных игр, архитектурной визуализации и промышленного проектирования.

Основные виды автоматизируемой деятельности: создание трёхмерных моделей объектов и сцен, применение материалов и текстур, создание анимации персонажей и объектов, настройка освещения, выполнение фотореалистичного рендеринга, постобработка изображений.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации представляет собой комплексные творческие и технические процессы создания трёхмерной графики в профессиональной среде. Система должна обслуживать рабочие процессы студий анимации, архитектурных бюро, игровых компаний и независимых художников. Типовая рабочая сессия включает одновременную работу с 10-50 трёхмерными объектами в сцене.

Основные характеристики процессов: высокая вычислительная сложность операций рендеринга, необходимость работы с большими объёмами данных (проекты размером 1-10 ГБ), требования к точности геометрических вычислений до 0.001 единицы, поддержка коллективной работы над проектами в команде до 20 специалистов.

Условия эксплуатации: круглосуточная работа в производственных студиях, использование на высокопроизводительных рабочих станциях, интеграция с системами управления проектами и базами данных, работа в сетевой среде с централизованным хранением ресурсов. Система должна обеспечивать стабильную работу при непрерывном использовании до 16 часов в сутки.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна включать основное ядро моделирования, модуль анимации, подсистему рендеринга, библиотеку материалов и текстур, систему частиц, модуль динамики и физического моделирования. Обязательные компоненты: редактор кривых анимации, менеджер слоёв, браузер ресурсов, система плагинов.

Архитектура системы должна обеспечивать модульность и расширяемость через API для сторонних разработчиков. Интерфейс должен поддерживать настройку рабочих пространств и панелей инструментов. Система должна включать подсистему автоматического резервного сохранения с интервалом 5-15 минут.

Обязательные подсистемы: система импорта/экспорта файлов, менеджер рендер-очереди, система управления версиями файлов, модуль сетевого рендеринга, подсистема скриптования на языках MAXScript и Python.

## 4.2. Требования к функциям

Функция полигонального моделирования: создание и редактирование трёхмерных объектов с поддержкой операций экструзии, скоса, деформации. Результат — высококачественные трёхмерные модели с оптимизированной топологией.

Функция анимации объектов и персонажей: создание ключевых кадров, настройка временных кривых, система костей и скиннинга. Результат — реалистичная анимация длительностью до 10 000 кадров со скоростью воспроизведения 24-60 кадров в секунду.

Функция применения материалов и текстур: настройка физически корректных материалов, UV-развёртка, процедурные текстуры. Результат — фотореалистичные поверхности с поддержкой текстур разрешением до 8192x8192 пикселей.

Функция рендеринга: расчёт финальных изображений с трассировкой лучей, глобальным освещением, каустикой. Результат — изображения разрешением до 4K с временем рендеринга одного кадра не более 4 часов на целевой конфигурации.

Функция системы частиц: моделирование огня, дыма, жидкостей, толпы. Результат — реалистичные эффекты с количеством частиц до 10 миллионов.

Функция физического моделирования: расчёт столкновений, гравитации, деформации мягких тел. Результат — физически достоверное поведение объектов в виртуальной среде.

Функция освещения сцены: настройка источников света, HDRI-окружения, объёмного света. Результат — художественное и техническое освещение с поддержкой до 1000 источников света в сцене.

Функция камеры и композиции: настройка виртуальных камер, глубины резкости, motion blur. Результат — кинематографическое качество изображения с эмуляцией реальных оптических эффектов.

Функция скульптинга: органическое моделирование с высоким уровнем детализации. Результат — детализированные органические модели с разрешением до 20 миллионов полигонов.

Функция импорта/экспорта: работа с форматами FBX, OBJ, USD, Alembic и другими. Результат — бесшовная интеграция с другими программами конвейера производства.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Операционная система: Microsoft Windows 10 версии 1903 или новее, Windows 11. Поддержка 64-разрядной архитектуры обязательна. Система должна функционировать на Windows Server 2019/2022 для серверных конфигураций рендеринга.

Требования к дополнительному ПО: Microsoft Visual C++ Redistributable 2019-2022, .NET Framework 4.8 или новее, DirectX 12, OpenGL 4.5. Для работы GPU-ускорения требуются драйверы NVIDIA GeForce или Quadro версии 456.71 или новее, AMD Radeon Pro или FirePro с драйверами Adrenalin 20.12 или новее.

Интеграция с облачными сервисами: поддержка Autodesk Desktop Connector, совместимость с облачными рендер-фермами Amazon EC2, Google Cloud Platform. Система должна поддерживать работу с системами контроля версий Git и Perforce через плагины.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X, тактовая частота не менее 3.2 ГГц, 6 физических ядер. Рекомендуемые требования: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 9 5900X с поддержкой 12+ ядер и частотой до 5 ГГц.

Требования к оперативной памяти: минимум 16 ГБ DDR4-3200, рекомендуется 64 ГБ или более для работы со сложными сценами. Для серверных конфигураций — до 256 ГБ ОЗУ с поддержкой ECC-памяти.

Дисковое пространство: не менее 9 ГБ для установки программы, 50 ГБ свободного места для временных файлов и кэша. Рекомендуется использование SSD NVMe со скоростью чтения не менее 3000 МБ/с. Для проектов требуется до 1 ТБ дискового пространства.

Требования к графической подсистеме: дискретная видеокарта с 6 ГБ видеопамяти GDDR6, поддержка DirectX 12 и OpenGL 4.6. Рекомендуются профессиональные карты NVIDIA Quadro RTX 4000 или AMD Radeon Pro W6600 с 8+ ГБ памяти. Монитор с разрешением не менее 1920x1080, рекомендуется 4K с цветовым охватом sRGB 99%.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 0.98 при непрерывной работе в течение 30 дней. Среднее время наработки на отказ (MTBF) должно составлять не менее 720 часов. Время восстановления после сбоя не должно превышать 5 минут при условии наличия автоматически сохранённых файлов.

Требования к отказоустойчивости: автоматическое сохранение проекта каждые 10 минут по умолчанию с возможностью настройки интервала от 1 до 60 минут. Система должна сохранять до 10 резервных копий проекта. При критическом сбое должно обеспечиваться восстановление не менее 95% выполненной работы.

Система должна включать механизмы проверки целостности файлов проектов, автоматического исправления мелких повреждений данных, ведения журнала операций для диагностики проблем. Обязательна реализация graceful degradation при нехватке системных ресурсов.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать защиту интеллектуальной собственности пользователей через шифрование файлов проектов с использованием алгоритма AES-256. Доступ к лицензионным функциям должен контролироваться через защищённое соединение с сервером активации Autodesk с использованием протокола TLS 1.3.

Требования к защите от несанкционированного доступа: поддержка Windows-аутентификации, возможность интеграции с Active Directory, блокировка функций при обнаружении нелицензионного использования. Система должна вести журнал активности пользователя для аудита.

Защита от вредоносного ПО: встроенная проверка плагинов на цифровые подписи, песочница для выполнения недоверенных скриптов, контроль доступа к системным ресурсам. Обязательна защита от buffer overflow и других типов атак через входные данные файлов.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам Windows UI Guidelines и поддерживать масштабирование для дисплеев с высоким DPI (150%, 200%, 300%). Система должна обеспечивать настройку цветовых схем интерфейса, включая тёмную тему для снижения нагрузки на глаза при длительной работе.

Требования к доступности: поддержка горячих клавиш для всех основных операций (не менее 200 комбинаций), возможность настройки размера шрифтов от 8 до 20 пунктов, поддержка программ чтения с экрана для пользователей с ограниченными возможностями по зрению.

Эргономические характеристики: время изучения основных функций не должно превышать 40 часов для пользователя с базовыми навыками 3D, время выполнения типовых операций — не более 30 секунд для создания простых объектов, 5 минут для настройки материала. Система должна включать интерактивные подсказки и контекстную справку на русском языке объёмом не менее 1000 страниц.

# 5. Состав и содержание работ

Разработка включает модернизацию ядра моделирования с оптимизацией алгоритмов работы с полигональной геометрией, реализацию новых инструментов скульптинга, расширение функциональности системы анимации. Обязательные работы: обновление движка рендеринга Arnold до версии 7.2, интеграция с облачными сервисами Autodesk, разработка новых материальных шейдеров.

Состав работ по программированию: разработка нативного кода на C++ для критически важных модулей, создание пользовательского интерфейса на Qt 6.2, реализация Python API 3.9 для автоматизации, написание модулей экспорта для форматов USD и Alembic. Объём программного кода составляет приблизительно 2.5 миллиона строк.

Тестирование и обеспечение качества: unit-тестирование отдельных модулей (покрытие кода не менее 80%), интеграционное тестирование совместимости с плагинами, нагрузочное тестирование на сценах до 50 миллионов полигонов, тестирование производительности на различных конфигурациях оборудования. Бета-тестирование с участием 500 пользователей в течение 3 месяцев.

# 6. Порядок разработки

Разработка выполняется по методологии Agile с 2-недельными спринтами. Первый этап (4 месяца): анализ требований, архитектурное проектирование, разработка технических спецификаций модулей. Второй этап (6 месяцев): основная разработка функций, еженедельные внутренние билды для тестирования.

Третий этап (2 месяца): интеграция модулей, альфа-тестирование, исправление критических ошибок. Четвёртый этап (2 месяца): бета-тестирование с внешними пользователями, финализация документации, подготовка релиза. Параллельно выполняется локализация на 12 языков, включая русский, китайский, японский.

Контроль качества: еженедельные code review, автоматизированное тестирование при каждом commit, milestone-ревью каждые 6 недель с участием архитекторов системы. Обязательная синхронизация с международными командами разработки через ежедневные standup-встречи в GMT+0.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Приёмочные испытания проводятся в три этапа: внутреннее тестирование разработчиком (4 недели), тестирование отделом качества Autodesk (3 недели), внешнее бета-тестирование (8 недель). Критерии приёмки: отсутствие критических ошибок класса A, не более 50 ошибок класса B, совместимость с эталонными проектами предыдущих версий на уровне 99.5%.

Тестовая конфигурация включает 15 различных аппаратных платформ: Intel и AMD процессоры, видеокарты NVIDIA и AMD, конфигурации ОЗУ от 16 до 128 ГБ. Обязательно тестирование на операционных системах Windows 10 (версии 1903, 2004, 21H1, 21H2) и Windows 11.

Приёмочная документация: протокол испытаний с результатами тестов производительности, отчёт о совместимости с аппаратным обеспечением, заключение о соответствии требованиям безопасности, акт проверки локализации. Финальная приёмка осуществляется техническим советом Autodesk при участии представителей ключевых клиентов.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: руководство пользователя объёмом не менее 800 страниц, справочник по API для разработчиков плагинов (400 страниц), руководство системного администратора по развёртыванию в корпоративной среде (150 страниц). Вся документация предоставляется на английском языке, руководство пользователя — дополнительно на русском, китайском, японском, немецком, французском языках.

Техническая документация разработчика: архитектурные диаграммы системы, описание API интерфейсов, схемы баз данных, спецификации форматов файлов, диаграммы последовательности для ключевых операций. Документация должна быть выполнена в формате PDF с возможностью поиска и гиперссылками.

Интерактивная документация: встроенная контекстная справка в HTML5 формате, видео-уроки длительностью 40+ часов, интерактивные туториалы для изучения основных функций. Документация должна обновляться одновременно с выходом обновлений программы через систему автоматических обновлений.

# 9. Источники разработки

Основные источники технических требований: отчёты аналитических компаний Jon Peddie Research и CG Channel о тенденциях рынка 3D-графики, технические спецификации консорциумов Khronos Group (OpenGL, Vulkan) и Microsoft (DirectX), стандарты киноиндустрии Academy Software Foundation (OpenColorIO, OpenEXR).

Источники пользовательских требований: результаты опросов 5000+ пользователей предыдущих версий 3ds Max, данные телеметрии использования функций, фидбэк с форумов Autodesk Community и специализированных ресурсов CGSociety, 3DTotal. Анализ конкурентных продуктов: Blender 3.6, Cinema 4D R2024, Maya 2024.

Нормативные источники: стандарты ISO/IEC 25010 по качеству программных продуктов, рекомендации NIST по кибербезопасности, стандарты доступности WCAG 2.1, требования корпоративных клиентов (Disney, Pixar, Ubisoft, Autodesk Media Solutions). Технические стандарты: спецификации USD (Universal Scene Description), MaterialX, OpenSubdiv.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция технологий машинного обучения для автоматического UV-маппинга и оптимизации топологии моделей с использованием нейронных сетей, обученных на базе 100 000+ профессиональных 3D-моделей. Ожидаемое ускорение рабочего процесса на 40% для задач ретопологии.

Реализация облачного рендеринга с интеграцией Amazon AWS и Microsoft Azure, позволяющего рендерить сцены на удалённых GPU-кластерах с автоматическим масштабированием мощности от 10 до 1000 GPU в зависимости от сложности задачи. Стоимость рендеринга от $0.10 за GPU-час.

Внедрение поддержки виртуальной и дополненной реальности с возможностью просмотра 3D-сцен в VR-гарнитурах Meta Quest Pro, HTC Vive Pro 2, предварительного просмотра моделей в AR через мобильные устройства с точностью позиционирования до 1 см.

Разработка модуля процедурного генерирования контента на основе алгоритмов Houdini Engine, позволяющего создавать вариации объектов, ландшафтов, архитектуры по заданным правилам. Библиотека должна включать 200+ готовых процедурных генераторов.

Имплементация системы коллаборативной работы в реальном времени, позволяющей до 10 художников одновременно работать над одной 3D-сценой с синхронизацией изменений через WebRTC протокол, версионированием на уровне отдельных объектов и автоматическим разрешением конфликтов.