Техническое задание — Kaspersky

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Комплексная система информационной безопасности Kaspersky Security Platform». Условное обозначение: KSP-2024. Шифр темы: ИБ-КС-001.

Организация-разработчик: АО «Лаборатория Касперского», 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 3. Головной исполнитель: Отдел разработки корпоративных решений.

Плановые сроки разработки: начало работ — 15.01.2024, окончание разработки — 30.11.2024, ввод в эксплуатацию — 15.12.2024. Общая продолжительность проекта составляет 11 месяцев.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы является обеспечение комплексной защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры от современных киберугроз с эффективностью обнаружения вредоносного ПО не менее 99,7%. Система должна обеспечить снижение времени реагирования на инциденты информационной безопасности до 15 минут, сократить количество ложных срабатываний до уровня менее 0,1% от общего числа проверок.

Назначение системы — автоматизация процессов мониторинга, обнаружения, анализа и нейтрализации угроз информационной безопасности в корпоративных сетях. Система предназначена для защиты рабочих станций, серверов, мобильных устройств и сетевой инфраструктуры предприятий различного масштаба.

Вид автоматизируемой деятельности включает непрерывный мониторинг сетевого трафика, анализ поведения приложений, контроль доступа к ресурсам, управление политиками безопасности и формирование отчетности по состоянию защищенности информационных активов организации.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является корпоративная ИТ-инфраструктура, включающая до 10000 рабочих станций, до 500 серверов различного назначения, сетевое оборудование и системы хранения данных. Инфраструктура характеризуется гетерогенной средой с операционными системами Windows (версии 10, 11, Server 2019/2022), Linux (Ubuntu, CentOS, RHEL), macOS и мобильными платформами Android/iOS.

Условия эксплуатации системы предполагают круглосуточную работу в режиме 24/7/365 с допустимым временем недоступности не более 0,1% в год (8,76 часов). Система должна функционировать в условиях переменной нагрузки от 1000 до 50000 событий безопасности в секунду.

Операционная среда характеризуется распределенной архитектурой с географически разнесенными офисами, использованием облачных сервисов и технологий виртуализации VMware vSphere 7.0+, Microsoft Hyper-V, что требует обеспечения централизованного управления и мониторинга всех компонентов системы безопасности.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна включать следующие основные компоненты: центральный сервер управления (Kaspersky Security Center), агенты защиты конечных точек (Kaspersky Endpoint Security), сетевые сенсоры мониторинга (Kaspersky Anti Targeted Attack Platform), модуль защиты почтовых систем и веб-шлюз.

Архитектура системы должна предусматривать трехуровневую структуру: уровень сбора данных (агенты и сенсоры), уровень обработки и анализа (аналитические модули и системы корреляции событий), уровень управления и представления (консоли администрирования и отчетности).

Подсистема управления политиками безопасности должна обеспечивать централизованное конфигурирование всех компонентов, подсистема мониторинга — в реальном времени отслеживать состояние защищенности, подсистема реагирования — автоматически выполнять предопределенные действия при обнаружении угроз.

## 4.2. Требования к функциям

1. Антивирусная защита в реальном времени: непрерывное сканирование файловой системы с обнаружением известных и неизвестных угроз, результат — блокирование и удаление вредоносного ПО с формированием журнала событий.

2. Поведенческий анализ приложений: мониторинг активности процессов и выявление аномальных действий на основе машинного обучения, результат — обнаружение APT-атак и целевых угроз с точностью не менее 95%.

3. Сетевой мониторинг и DLP: анализ сетевого трафика на предмет передачи конфиденциальных данных и вредоносной активности, результат — предотвращение утечек информации и блокирование сетевых атак.

4. Управление уязвимостями: сканирование системы на наличие уязвимостей и автоматическое применение критических обновлений, результат — снижение количества критических уязвимостей до нуля в течение 24 часов.

5. Контроль приложений и веб-ресурсов: разграничение доступа к программному обеспечению и интернет-ресурсам согласно корпоративным политикам, результат — блокирование несанкционированного ПО и вредоносных сайтов.

6. Шифрование данных: автоматическое шифрование файлов и съемных носителей с централизованным управлением ключами, результат — защита конфиденциальной информации при утере устройств.

7. Мониторинг привилегированных учетных записей: отслеживание активности администраторов и пользователей с повышенными правами, результат — выявление злоупотреблений и компрометации привилегированных аккаунтов.

8. Анализ и корреляция событий безопасности: автоматическое сопоставление событий из различных источников для выявления сложных атак, результат — обнаружение многоэтапных кибератак в течение 10 минут.

9. Автоматическое реагирование на инциденты: выполнение предопределенных сценариев изоляции зараженных систем и блокирования атак, результат — автоматическая локализация угроз без участия оператора.

10. Формирование отчетности и аналитики: генерация регулярных отчетов о состоянии безопасности и трендах угроз, результат — предоставление руководству актуальной информации для принятия управленческих решений.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверные компоненты системы должны функционировать под управлением операционных систем Windows Server 2019/2022 Standard/Datacenter Edition, Linux RHEL 8.x/9.x, Ubuntu Server 20.04/22.04 LTS. Обязательна поддержка виртуализационных платформ VMware vSphere 7.0+, Microsoft Hyper-V 2019/2022, KVM.

Для работы серверной части требуется установленная СУБД Microsoft SQL Server 2019/2022 Standard/Enterprise или PostgreSQL 12+. Веб-интерфейс должен быть совместим с браузерами Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+, Safari 15+.

Клиентские компоненты должны поддерживать Windows 10 версии 21H2 и выше, Windows 11, macOS 11.0+, мобильные ОС Android 8.0+ и iOS 14+. Система должна интегрироваться с Active Directory, LDAP, системами единого входа на базе SAML 2.0 и OAuth 2.0.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Центральный сервер управления: процессор Intel Xeon или AMD EPYC с частотой не менее 2,4 ГГц (8 ядер), оперативная память не менее 32 ГБ DDR4, дисковое пространство не менее 1 ТБ SSD для системы и 10 ТБ для данных, сетевой интерфейс Gigabit Ethernet.

Рабочие станции конечных пользователей: процессор Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 с частотой не менее 2,0 ГГц, оперативная память не менее 4 ГБ, свободное дисковое пространство не менее 2 ГБ, разрешение дисплея не менее 1366x768 пикселей.

Сетевые сенсоры мониторинга: специализированные аппаратные устройства или виртуальные машины с процессором не менее 4 ядер 2,5+ ГГц, 16 ГБ ОЗУ, 500 ГБ SSD, способные обрабатывать сетевой трафик до 10 Гбит/с. Поддержка сетевых интерфейсов 1GbE и 10GbE для подключения к коммутаторам через порты зеркалирования.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 99,9% в год, что соответствует допустимому времени недоступности не более 8,76 часов в год. Среднее время восстановления после сбоя (MTTR) не должно превышать 30 минут для критических компонентов и 2 часов для вспомогательных модулей.

Обязательна реализация механизмов отказоустойчивости: кластеризация серверов управления в конфигурации активный-пассивный, репликация базы данных событий, автоматическое переключение на резервные каналы связи. Система должна сохранять работоспособность при выходе из строя до 30% компонентов инфраструктуры.

Время автономной работы агентов защиты при недоступности центрального сервера должно составлять не менее 72 часов с сохранением всех защитных функций. Предусмотреть автоматическое создание резервных копий конфигурации системы с периодичностью 24 часа и хранением копий в течение 90 дней.

## 4.6. Требования к безопасности

Все компоненты системы должны использовать криптографические алгоритмы, сертифицированные ФСТЭК России: ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012. Передача данных между компонентами должна осуществляться по защищенным каналам с использованием TLS 1.3 или отечественных протоколов.

Система должна обеспечивать разграничение доступа на основе ролевой модели с поддержкой не менее 10 предопределенных ролей: суперадминистратор, администратор безопасности, системный администратор, аудитор, оператор мониторинга. Аутентификация должна поддерживать многофакторную проверку подлинности.

Ведение подробного аудита всех действий пользователей и системных событий с защитой журналов от модификации, архивированием и длительным хранением в течение не менее 3 лет. Обязательна сертификация системы по требованиям безопасности информации согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 на уровне доверия EAL4+.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятным и соответствовать принципам современного UX-дизайна с поддержкой русского и английского языков. Время освоения основных функций системы неподготовленным пользователем не должно превышать 8 часов обучения.

Консоль администрирования должна обеспечивать настройку всех параметров системы через веб-интерфейс без необходимости редактирования конфигурационных файлов. Обязательна реализация адаптивного дизайна для работы на устройствах с различными разрешениями экрана от 1366x768 до 4K.

Система должна предоставлять контекстную справку и встроенные мастера настройки для сложных операций. Цветовое оформление интерфейса должно соответствовать стандартам доступности WCAG 2.1 уровня AA для обеспечения работы пользователей с ограниченными возможностями зрения.

# 5. Состав и содержание работ

Этап анализа и проектирования (2 месяца): детальное обследование инфраструктуры заказчика, анализ текущих угроз и требований безопасности, разработка технического проекта системы и архитектуры компонентов. Создание детальных диаграмм взаимодействия модулей и спецификаций интерфейсов.

Этап разработки программного обеспечения (5 месяцев): программирование серверных и клиентских компонентов, разработка алгоритмов машинного обучения для поведенческого анализа, создание веб-интерфейсов управления и мобильных приложений. Интеграция с внешними системами и разработка API.

Этап тестирования и отладки (2 месяца): модульное тестирование компонентов, интеграционное тестирование системы в целом, нагрузочное тестирование производительности, тестирование на проникновение и анализ безопасности. Устранение выявленных дефектов и оптимизация производительности.

# 6. Порядок разработки

Разработка ведется по методологии Agile с двухнедельными спринтами и регулярными демонстрациями результатов заказчику. Команда разработки состоит из архитекторов системы, разработчиков серверной и клиентской частей, специалистов по информационной безопасности, тестировщиков и DevOps-инженеров.

Используется система контроля версий Git с центральным репозиторием, автоматизированная сборка и развертывание через CI/CD pipeline на базе GitLab. Обязательно проведение code review для всех изменений и соблюдение стандартов кодирования компании.

Каждый спринт завершается поставкой работающего инкремента функциональности с обновленной документацией. Планирование выполняется на основе приоритетов заказчика с возможностью корректировки требований в рамках выделенного бюджета времени и ресурсов.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Приемочные испытания проводятся в три этапа: предварительные испытания в среде разработчика, опытная эксплуатация в тестовой среде заказчика в течение 30 дней, приемочные испытания в промышленной среде в течение 14 дней. На каждом этапе проверяется соответствие системы функциональным и нефункциональным требованиям.

Критерии приемки включают: успешное прохождение всех тестовых сценариев, соответствие показателей производительности заявленным требованиям, отсутствие критических и блокирующих дефектов, соответствие требованиям информационной безопасности.

По результатам каждого этапа составляется протокол испытаний с указанием выявленных замечаний и сроков их устранения. Окончательная приемка системы оформляется актом сдачи-приемки после успешного завершения всех этапов испытаний и устранения всех критических замечаний.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: техническое задание, технический проект, программу и методику испытаний, руководство системного программиста, руководство администратора, руководство пользователя, описание программных интерфейсов API. Вся документация оформляется в соответствии с ГОСТ 19.xxx.

Обязательно создание видеоинструкций по основным операциям системы продолжительностью не более 15 минут каждая, интерактивной справочной системы с возможностью поиска по ключевым словам, базы знаний с описанием типовых проблем и способов их решения.

Документация должна поддерживаться в актуальном состоянии и обновляться при каждом релизе системы. Предоставляется в электронном виде в форматах PDF, HTML и в печатном виде по запросу заказчика. Документация должна содержать примеры конфигурации для типовых сценариев использования.

# 9. Источники разработки

В качестве источников разработки используются: ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности», ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации», требования ФСТЭК России и ФСБ России.

Используются международные стандарты NIST Cybersecurity Framework, MITRE ATT&CK Framework для классификации угроз и методов их обнаружения, стандарты ISO 27035 по управлению инцидентами информационной безопасности. Применяются лучшие практики разработки безопасного программного обеспечения OWASP.

В разработке учитывается опыт внедрения аналогичных систем защиты информации в крупных российских организациях, результаты анализа современных киберугроз по данным центров мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты, технические решения ведущих мировых вендоров в области информационной безопасности.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

1. Интеграция технологий искусственного интеллекта для прогнозирования атак: реализация модулей машинного обучения с использованием нейронных сетей для анализа паттернов поведения злоумышленников и предсказания потенциальных атак с заблаговременностью до 48 часов.

2. Модуль анализа защищенности облачных сред: разработка специализированных агентов для мониторинга безопасности инфраструктуры AWS, Microsoft Azure, Yandex Cloud с контролем конфигураций, прав доступа и сетевых политик согласно лучшим практикам Cloud Security Alliance.

3. Система автоматизированной охоты за угрозами (Threat Hunting): создание интерактивного модуля для проактивного поиска скрытых угроз с использованием языка запросов KQL, интеграции с внешними источниками Threat Intelligence и возможностью создания пользовательских сценариев поиска.

4. Мобильное приложение для руководителей: разработка мобильного дашборда для iOS и Android с push-уведомлениями о критических инцидентах, отображением ключевых метрик безопасности в режиме реального времени и возможностью принятия экстренных мер удаленно.

5. Интеграция с системами физической безопасности: создание модуля сопоставления событий кибербезопасности с данными систем контроля доступа, видеонаблюдения и охранной сигнализации для выявления инсайдерских угроз и физических попыток компрометации IT-инфраструктуры.