Техническое задание — Zoom

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Программная система видеоконференцсвязи Zoom». Условное обозначение: «Zoom-VCS-2024». Система предназначена для организации видеоконференций, веб-семинаров и удаленного взаимодействия пользователей через интернет.

Организация-разработчик: ООО «Системы Видеосвязи». Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44. Телефон: +7 (495) 123-45-67. Электронная почта: info@videosystems.ru.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — 01.03.2024, завершение разработки и внедрение — 01.12.2024. Срок выполнения работ составляет 9 месяцев. Сдача системы в промышленную эксплуатацию запланирована на 15.12.2024.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы является обеспечение качественной видеоконференцсвязи для организаций с возможностью одновременного подключения до 1000 участников. Система должна обеспечить снижение затрат на командировки на 40%, увеличение эффективности проведения совещаний на 25% и сокращение времени принятия решений на 30%.

Назначение системы — автоматизация процессов организации и проведения видеоконференций, веб-семинаров, онлайн-обучения и удаленной работы. Система обеспечивает передачу видео в качестве HD (1280x720) и Full HD (1920x1080), аудиосвязь с частотой дискретизации 48 кГц, демонстрацию экрана и совместную работу с документами.

Система предназначена для использования в корпоративном секторе, образовательных учреждениях, государственных организациях и частными пользователями. Поддерживается интеграция с существующими корпоративными системами управления (CRM, ERP) и календарными приложениями.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы организации и проведения видеоконференций в организациях различного масштаба — от малого бизнеса до крупных корпораций. Система должна поддерживать работу с различными типами устройств: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и специализированное конференц-оборудование.

Основные процессы автоматизации включают: планирование и создание конференций, управление участниками, передачу аудио и видеопотоков, демонстрацию контента, запись конференций, чат-коммуникации и интеграцию с внешними системами. Система должна обеспечивать работу в режиме 24/7 с временем недоступности не более 99,5% в год.

Условия эксплуатации предусматривают работу через интернет-соединение с минимальной пропускной способностью 1 Мбит/с для участника конференции. Система должна функционировать при температуре серверного оборудования от +18°C до +25°C, влажности воздуха не более 80%. Предусматривается размещение серверов в сертифицированных дата-центрах уровня Tier III.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна включать следующие основные компоненты: клиентское приложение для настольных компьютеров, мобильные приложения для iOS и Android, web-интерфейс для браузеров, серверную платформу управления конференциями и административную панель. Архитектура системы должна быть построена по принципу микросервисов с возможностью горизонтального масштабирования.

Подсистема управления медиапотоками должна обеспечивать кодирование видео в форматах H.264 и H.265, аудио в формате AAC. Подсистема безопасности должна включать модули шифрования AES-256, аутентификации пользователей и управления правами доступа. Подсистема мониторинга должна обеспечивать контроль производительности, качества связи и формирование отчетов.

Система должна поддерживать развертывание в облачной инфраструктуре (AWS, Azure, Google Cloud) и в локальной инфраструктуре заказчика (on-premises). Предусматривается возможность гибридного развертывания с синхронизацией данных между облачной и локальной частями системы.

## 4.2. Требования к функциям

Функция «Создание и планирование конференций» должна обеспечивать создание одноразовых и периодических конференций с указанием даты, времени, списка участников и настроек безопасности. Результат: создается уникальная ссылка конференции и рассылаются приглашения участникам.

Функция «Подключение к конференции» должна позволять участникам присоединяться через различные устройства и каналы связи (компьютер, телефон, мобильное приложение). Результат: участник подключается к аудио- и видеопотоку конференции с автоматической настройкой качества в зависимости от пропускной способности канала.

Функция «Передача видео и аудио» должна обеспечивать качественную передачу медиапотоков с адаптивным изменением качества в зависимости от условий сети. Результат: все участники получают синхронизированные аудио- и видеопотоки с задержкой не более 150 мс.

Функция «Демонстрация экрана» должна позволять участникам демонстрировать содержимое своего экрана или отдельных приложений другим участникам конференции. Результат: выбранный контент транслируется всем участникам с частотой обновления не менее 15 кадров в секунду.

Функция «Чат и обмен файлами» должна обеспечивать текстовое общение участников и передачу файлов размером до 100 МБ во время конференции. Результат: сообщения доставляются всем участникам в реальном времени, файлы сохраняются в облачном хранилище с возможностью скачивания.

Функция «Запись конференций» должна позволять сохранять аудио- и видеосодержимое конференции в облачном хранилище или локально. Результат: создается видеофайл в формате MP4 с возможностью последующего просмотра и распространения.

Функция «Управление участниками» должна предоставлять организатору возможности приглашения, исключения участников, управления их правами (микрофон, камера, демонстрация экрана). Результат: организатор получает полный контроль над составом и поведением участников конференции.

Функция «Виртуальные фоны» должна обеспечивать замену фона участника на виртуальный или размытие реального фона с использованием технологий компьютерного зрения. Результат: изображение участника отображается с измененным фоном без влияния на качество передачи.

Функция «Интеграция с календарями» должна обеспечивать синхронизацию с популярными календарными приложениями (Outlook, Google Calendar) для автоматического создания событий. Результат: конференции автоматически отображаются в календаре участников с напоминаниями.

Функция «Аналитика и отчетность» должна собирать статистику использования системы, качества связи, активности участников и формировать отчеты для администраторов. Результат: генерируются детализированные отчеты с возможностью экспорта в форматы PDF и Excel.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы должна функционировать на операционных системах Linux (Ubuntu 20.04 LTS, CentOS 8) или Windows Server 2019/2022. Система управления базами данных — PostgreSQL 13.0 или выше, Redis 6.0 для кэширования данных. Web-сервер — Nginx 1.18 или Apache 2.4 с поддержкой SSL/TLS сертификатов.

Клиентские приложения должны поддерживать операционные системы: Windows 10/11, macOS 10.15 или выше, Linux Ubuntu 18.04+. Мобильные приложения разрабатываются для iOS 12.0+ и Android 8.0+ (API level 26). Web-версия должна функционировать в браузерах Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+.

Программное обеспечение должно быть разработано с использованием языков программирования: серверная часть — Node.js 16.0+ или Python 3.9+, клиентские приложения — C++, Electron, мобильные приложения — Swift для iOS и Kotlin для Android. Система должна поддерживать API версии REST и WebSocket для интеграции с внешними системами.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Серверное оборудование должно включать процессоры Intel Xeon или AMD EPYC с минимум 16 ядрами, оперативную память объемом не менее 64 ГБ DDR4, SSD-накопители общим объемом не менее 1 ТБ для системы и 10 ТБ для пользовательских данных. Сетевое подключение — каналы с пропускной способностью не менее 10 Гбит/с.

Клиентские рабочие места должны оснащаться процессорами Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 и выше, оперативной памятью не менее 4 ГБ, веб-камерой с разрешением не менее 720p, микрофоном и динамиками или гарнитурой. Дисплей должен поддерживать разрешение не менее 1366x768 пикселей.

Мобильные устройства должны иметь процессоры ARM64 или x86-64, оперативную память не менее 2 ГБ для Android и 3 ГБ для iOS, фронтальную камеру с разрешением не менее 720p, микрофон и динамики. Требуется подключение к интернету со скоростью не менее 1 Мбит/с для участия в конференции и 3 Мбит/с для качественной передачи HD-видео.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 99,5% в течение календарного года, что соответствует максимальному времени недоступности 43,8 часа в год. Среднее время восстановления после сбоя (MTTR) не должно превышать 15 минут. Система должна автоматически обнаруживать и устранять сбои без участия администратора.

Для обеспечения отказоустойчивости система должна поддерживать кластерную архитектуру с репликацией данных между серверами. Резервное копирование пользовательских данных должно выполняться автоматически каждые 24 часа с возможностью восстановления данных за любую дату в течение последних 30 дней.

Система должна выдерживать пиковые нагрузки, превышающие номинальные в 3 раза, без критического снижения производительности. Предусматривается автоматическое масштабирование ресурсов в облачной инфраструктуре при увеличении нагрузки. Время отклика системы на действия пользователя не должно превышать 2 секунд в 95% случаев.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать сквозное шифрование всех передаваемых данных с использованием алгоритма AES-256. Аутентификация пользователей должна поддерживать многофакторную проверку (2FA) с использованием SMS, приложений-аутентификаторов или аппаратных токенов. Поддерживается интеграция с корпоративными системами идентификации (Active Directory, LDAP).

Все действия пользователей и администраторов должны протоколироваться с сохранением логов в защищенном хранилище в течение не менее 12 месяцев. Система должна обеспечивать разграничение доступа на основе ролевой модели с возможностью настройки индивидуальных прав для каждого пользователя.

Для защиты от несанкционированного доступа предусматривается использование залов ожидания (Waiting Room), паролей конференций, блокировка конференций после начала. Система должна соответствовать требованиям стандартов информационной безопасности ISO 27001 и проходить регулярные аудиты безопасности.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам удобства использования с минимальным количеством действий для выполнения основных функций. Подключение к конференции должно осуществляться не более чем в 3 клика. Все элементы управления должны быть интуитивно понятными и сопровождаться всплывающими подсказками.

Интерфейс должен быть адаптивным и корректно отображаться на устройствах с различными разрешениями экрана от 320x568 пикселей (мобильные устройства) до 4K мониторов. Поддерживается масштабирование интерфейса от 75% до 200% без потери функциональности. Цветовая схема должна соответствовать принципам веб-доступности WCAG 2.1.

Система должна поддерживать локализацию на русском и английском языках с возможностью добавления дополнительных языков. Предусматривается поддержка пользователей с ограниченными возможностями: возможность управления с клавиатуры, совместимость со скрин-ридерами, субтитры для конференций. Время обучения новых пользователей основным функциям системы не должно превышать 30 минут.

# 5. Состав и содержание работ

Состав работ по созданию системы включает: анализ требований и проектирование архитектуры системы, разработку серверной платформы и API, создание клиентских приложений для различных платформ, разработку web-интерфейса, реализацию системы безопасности и шифрования, создание модулей интеграции с внешними системами.

Дополнительно выполняются работы по созданию системы мониторинга и аналитики, разработке административной панели управления, реализации системы резервного копирования и восстановления данных. Проводится комплексное тестирование системы на различных платформах и устройствах, нагрузочное тестирование и тестирование безопасности.

Завершающий этап включает подготовку технической документации, руководств пользователя и администратора, проведение обучения персонала заказчика, развертывание системы в производственной среде и передачу системы в эксплуатацию. Предусматривается период гарантийного обслуживания длительностью 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы осуществляется по методологии Agile с использованием фреймворка Scrum. Длительность одного спринта составляет 2 недели. Формируется команда разработки из 12 специалистов: технический директор, 2 backend-разработчика, 2 frontend-разработчика, 2 мобильных разработчика, DevOps-инженер, дизайнер интерфейсов, тестировщик, аналитик, проектный менеджер.

Проект разделяется на следующие основные этапы: этап 1 (1-2 месяц) — анализ требований и проектирование архитектуры; этап 2 (3-5 месяц) — разработка основного функционала; этап 3 (6-7 месяц) — интеграция компонентов и тестирование; этап 4 (8-9 месяц) — развертывание и ввод в эксплуатацию.

В конце каждого спринта проводится демонстрация готового функционала заказчику с получением обратной связи. Еженедельно проводятся совещания по статусу проекта с участием представителей заказчика. Исходный код разрабатывается с использованием системы контроля версий Git с размещением в корпоративном репозитории GitLab.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки осуществляется на каждом этапе проекта. Код-ревью проводится для всех изменений в исходном коде с участием не менее двух разработчиков. Автоматизированное тестирование включает unit-тесты с покрытием кода не менее 80%, интеграционные тесты и end-to-end тесты для ключевых сценариев использования.

Приемочное тестирование проводится в два этапа: предварительные испытания в тестовой среде разработчика и приемочные испытания в среде заказчика. Критерии приемки включают: успешное выполнение всех функциональных требований, соответствие производительности заявленным характеристикам, прохождение тестов безопасности и нагрузочных тестов.

По результатам приемочных испытаний составляется протокол с перечнем выявленных замечаний и сроками их устранения. Окончательная приемка системы происходит после устранения всех критических замечаний и подписания акта приемки-передачи. Система считается принятой в эксплуатацию после успешной работы в течение 30 календарных дней без критических сбоев.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочую документацию и эксплуатационные документы. Документация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 19.xxx и ГОСТ 34.xxx. Все документы предоставляются в электронном виде в форматах PDF и Microsoft Word.

Пользовательская документация включает: руководство пользователя с описанием всех функций системы, руководство администратора с инструкциями по установке, настройке и обслуживанию системы, руководство по интеграции с описанием API и примерами использования. Документация должна содержать иллюстрации и пошаговые инструкции.

Вся документация должна быть актуализирована на момент сдачи системы в эксплуатацию. Предусматривается создание онлайн-справочной системы с возможностью поиска и интерактивными элементами. Документация должна быть локализована на русском языке с возможностью создания англоязычной версии по дополнительному соглашению.

# 9. Источники разработки

При разработке системы используются следующие нормативные документы: ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств».

Технические источники включают: RFC 3550 (RTP Protocol), RFC 3261 (SIP Protocol), рекомендации ITU-T H.264 и H.265 для кодирования видео, стандарты WebRTC для веб-коммуникаций. Используются открытые библиотеки: OpenSSL для шифрования, FFmpeg для обработки медиа, Socket.io для real-time коммуникаций.

Аналоги и прототипы: анализ функциональности существующих решений Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex. Изучение лучших практик в области видеоконференцсвязи, методов оптимизации сетевого трафика и обеспечения качества обслуживания (QoS). Использование опыта внедрения аналогичных систем в корпоративном секторе.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Предложение 1: Внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического перевода речи в реальном времени с поддержкой 15 языков, включая русский, английский, китайский и испанский. Функция позволит участникам конференций говорить на родном языке, а система будет автоматически переводить речь для других участников с точностью не менее 90%.

Предложение 2: Разработка системы иммерсивных виртуальных конференц-залов с поддержкой VR/AR технологий. Участники смогут присоединяться к конференциям в виртуальном 3D-пространстве с использованием VR-гарнитур Oculus, HTC Vive или через AR-режим на мобильных устройствах. Предусматривается библиотека из 20 виртуальных локаций.

Предложение 3: Интеграция блокчейн-технологии для обеспечения неизменности записей конференций и цифровой подписи документов во время онлайн-встреч. Система будет создавать криптографические хеши всех записей и сохранять их в распределенном реестре, что обеспечит юридическую значимость записей конференций и подписанных документов.

Предложение 4: Разработка модуля анализа эмоций и вовлеченности участников на основе компьютерного зрения и анализа речи. Система будет в реальном времени анализировать мимику, жесты и интонации участников, предоставляя организатору аналитику об уровне внимания аудитории и эмоциональной реакции на обсуждаемые темы.

Предложение 5: Создание интеллектуальной системы автоматического составления протоколов конференций с использованием технологий распознавания речи и обработки естественного языка. Система будет автоматически выделять ключевые решения, поручения и даты, формируя структурированный протокол с указанием ответственных лиц и сроков выполнения задач.