Техническое задание — PDF24Reader

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование программного продукта: «Программное обеспечение для просмотра и работы с документами в формате PDF — PDF24Reader». Условное обозначение: PDF24Reader v.1.0.

Организация-разработчик: ООО «ТехноСофт Солюшнс», зарегистрированная по адресу: 119435, г. Москва, ул. Обручева, д. 30А, стр. 1. Ответственное лицо — главный технический директор Иванов А.С.

Плановые сроки разработки: начало работ — 15 января 2024 года, завершение разработки и тестирования — 30 сентября 2024 года. Общая продолжительность проекта составляет 8,5 месяцев. Промежуточные контрольные точки: техническое проектирование — 15 марта 2024 г., альфа-версия — 15 июня 2024 г., бета-версия — 15 августа 2024 г.

# 2. Цели и назначение создания системы

Целью создания системы является разработка многофункционального программного продукта для эффективной работы с PDF-документами с производительностью открытия файлов размером до 500 МБ за время не более 5 секунд. Система должна обеспечить увеличение скорости работы пользователей с документами на 40% по сравнению с существующими аналогами за счёт оптимизированных алгоритмов рендеринга и кэширования.

Назначение системы — автоматизация процессов просмотра, редактирования, аннотирования и конвертации PDF-документов для индивидуальных пользователей и малых предприятий. Продукт предназначен для замещения устаревших решений и обеспечения современного пользовательского интерфейса с поддержкой сенсорного управления.

Основные показатели эффективности: поддержка PDF стандартов до версии 2.0 включительно, совместимость с операционными системами Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+, потребление оперативной памяти не более 150 МБ при работе с документами объёмом до 100 МБ.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс работы пользователей с документами в формате Portable Document Format (PDF). Данный процесс включает чтение, навигацию по документам, поиск текстовой информации, добавление комментариев и аннотаций, печать документов, а также их конвертацию в другие форматы.

Основные участники процесса — офисные работники, студенты, преподаватели, юристы и другие специалисты, работающие с документооборотом. Объём обрабатываемых документов варьируется от простых текстовых файлов размером 100-500 КБ до сложных технических документов с графикой объёмом до 500 МБ.

Условия эксплуатации предполагают использование на персональных компьютерах и ноутбуках в офисных помещениях при температуре от +18°C до +28°C и влажности воздуха 30-70%. Система должна функционировать в многозадачном режиме совместно с офисными приложениями, браузерами и антивирусным программным обеспечением. Планируемая интенсивность использования — 6-8 часов в рабочий день.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Программный продукт должен состоять из следующих основных компонентов: ядро рендеринга PDF (PDF Core Engine), пользовательский интерфейс (UI Framework), модуль управления файлами (File Manager), подсистема аннотаций (Annotation System), модуль печати (Print Engine) и конвертер форматов (Format Converter).

Архитектура системы должна быть построена по модульному принципу с возможностью независимого обновления компонентов. Ядро системы реализуется как отдельная динамическая библиотека с публичным API для интеграции с внешними приложениями.

Система должна поддерживать плагинную архитектуру для расширения функциональности сторонними разработчиками. Конфигурационные файлы хранятся в формате JSON с возможностью ручного редактирования пользователем. Временные файлы кэша размещаются в системной папке временных файлов с автоматической очисткой при закрытии приложения.

## 4.2. Требования к функциям

Функция 1: Открытие и отображение PDF-документов — результат: корректное отображение содержимого документа с сохранением исходного форматирования, масштабирование от 25% до 800%.

Функция 2: Полнотекстовый поиск по документу — результат: выделение найденных фрагментов с навигацией по результатам, поддержка регулярных выражений и поиска с учётом морфологии.

Функция 3: Добавление текстовых комментариев и выделений — результат: сохранение аннотаций в файле PDF с возможностью экспорта в отдельный файл формата FDF.

Функция 4: Печать документов с настройками — результат: вывод на печать с выбором диапазона страниц, масштабирования и ориентации листа.

Функция 5: Конвертация PDF в форматы DOCX, XLSX, JPEG, PNG — результат: создание файлов указанных форматов с максимальным сохранением исходной структуры документа.

Функция 6: Создание закладок и навигация по структуре документа — результат: автоматическое построение оглавления на основе стилей заголовков и создание пользовательских закладок.

Функция 7: Сравнение двух версий PDF-документов — результат: визуальное выделение различий между документами с генерацией отчёта об изменениях.

Функция 8: Электронная подпись документов — результат: добавление цифровой подписи с использованием сертификатов формата X.509.

Функция 9: Объединение и разделение PDF-файлов — результат: создание единого документа из нескольких файлов или разделение многостраничного документа на отдельные файлы.

Функция 10: Оптимизация размера PDF-файлов — результат: сжатие документа с уменьшением размера на 30-60% без значительной потери качества.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Операционные системы: Microsoft Windows 10 (версия 1909 и выше), Windows 11, macOS Big Sur 11.0+, macOS Monterey 12.0+, macOS Ventura 13.0+, Ubuntu Linux 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11+. Приложение должно функционировать как нативное для каждой платформы.

Требуемые программные компоненты: Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 (для Windows), .NET Framework 4.8 или .NET 6.0 Runtime. Для операционных систем Linux необходимы библиотеки libgtk-3-0, libcairo2, libpango-1.0-0 версии не ниже указанных в документации к дистрибутиву.

Совместимость с антивирусным ПО: Kaspersky Security, ESET NOD32, Windows Defender, Dr.Web. Приложение не должно вызывать ложных срабатываний антивирусных систем и должно корректно функционировать при включенных системах контроля доступа и файрволах.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i3-6100 (2 ядра, 3.7 ГГц) или AMD Ryzen 3 2200G (4 ядра, 3.5 ГГц), поддержка архитектуры x64. Рекомендуемые характеристики: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600 для обеспечения комфортной работы с документами большого объёма.

Требования к оперативной памяти: минимум 4 ГБ ОЗУ, рекомендуемый объём — 8 ГБ. При работе с документами размером свыше 100 МБ требуется не менее 16 ГБ ОЗУ. Свободное место на жёстком диске: 250 МБ для установки программы плюс 1 ГБ для временных файлов и кэша.

Требования к дисплею: минимальное разрешение 1366×768 пикселей, рекомендуемое — 1920×1080 или выше. Поддержка масштабирования интерфейса от 100% до 300% для высокопиксельных дисплеев. Глубина цвета — не менее 24 бит (True Color). Видеокарта должна поддерживать аппаратное ускорение OpenGL 3.3 или DirectX 11.

## 4.5. Требования к надёжности

Коэффициент готовности системы должен составлять не менее 0,98, что соответствует времени недоступности не более 7,3 часа в месяц. Среднее время между отказами (MTBF) должно быть не менее 720 часов непрерывной работы. Среднее время восстановления после сбоя (MTTR) не должно превышать 2 минут.

Система должна обеспечивать автоматическое сохранение пользовательских данных каждые 5 минут и создание резервных копий открытых документов с аннотациями. При аварийном завершении работы программа должна предложить восстановление несохранённых изменений при следующем запуске.

Требования к отказоустойчивости: при повреждении PDF-файла система должна попытаться восстановить максимально возможную часть документа и уведомить пользователя о проблемах. Обработка исключительных ситуаций должна происходить без завершения работы основного процесса приложения.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна поддерживать все стандартные методы защиты PDF-документов: парольную защиту с шифрованием AES-256, ограничения на редактирование, копирование и печать контента. Поддержка цифровых сертификатов стандарта X.509 для проверки подлинности электронных подписей.

Приложение не должно передавать содержимое документов на внешние серверы без явного согласия пользователя. Все временные файлы должны быть зашифрованы и удалены при закрытии документа. История недавно открытых файлов должна храниться в зашифрованном виде с возможностью полной очистки.

Требования к конфиденциальности: система не должна собирать персональные данные пользователей без их согласия. Логирование действий пользователя ведётся только в целях диагностики ошибок и может быть отключено в настройках. Обновления программы загружаются только с официальных серверов с проверкой цифровой подписи дистрибутивов.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам Material Design (для Linux), Fluent Design (для Windows) и Human Interface Guidelines (для macOS). Время отклика на действия пользователя не должно превышать 200 миллисекунд для базовых операций навигации.

Основные элементы управления должны быть доступны через сочетания клавиш, настраиваемые пользователем. Поддержка управления жестами на сенсорных экранах: масштабирование щипком, прокрутка свайпом, поворот документа двумя пальцами.

Система должна обеспечивать поддержку технологий доступности для пользователей с ограниченными возможностями: совместимость с программами экранного доступа (NVDA, JAWS), возможность навигации только с клавиатуры, настройка размера шрифтов интерфейса от 12 до 24 пунктов. Цветовая схема должна обеспечивать контрастность не менее 4.5:1 согласно стандарту WCAG 2.1 уровня AA.

# 5. Состав и содержание работ

Этап проектирования включает создание технического проекта, детализацию архитектуры системы, разработку пользовательских сценариев и создание прототипов интерфейса. Продолжительность этапа — 8 недель. Результат: утверждённый технический проект и макеты пользовательского интерфейса.

Этап разработки программного обеспечения состоит из создания базовой функциональности просмотра PDF, реализации модулей аннотаций и конвертации, разработки пользовательского интерфейса и интеграции компонентов. Продолжительность — 18 недель. Результат: готовая к тестированию альфа-версия продукта.

Этап тестирования и отладки включает модульное тестирование компонентов, интеграционное тестирование системы, нагрузочное тестирование производительности, тестирование совместимости с различными версиями ОС и исправление выявленных дефектов. Продолжительность — 8 недель. Результат: стабильная релизная версия программного продукта.

# 6. Порядок разработки

Разработка ведётся по методологии Agile с двухнедельными спринтами и еженедельными ретроспективами. Команда разработки состоит из технического руководителя проекта, трёх программистов, одного тестировщика и UI/UX дизайнера. Используется система контроля версий Git с репозиторием на GitLab.

Код разрабатывается с применением принципов Test-Driven Development (TDD) с покрытием тестами не менее 80% кодовой базы. Применяется автоматизированная система сборки и развёртывания (CI/CD) с автоматическим запуском тестов при каждом коммите.

Документация ведётся параллельно с разработкой в формате Markdown с автоматической генерацией справочной системы. Еженедельно проводятся демонстрации готовой функциональности заказчику с получением обратной связи и внесением корректировок в план разработки.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Приёмочное тестирование проводится заказчиком в течение 14 календарных дней после передачи релизной версии. Тестирование включает проверку функциональных требований, тестирование производительности на реальных документах объёмом до 500 МБ и проверку совместимости с целевыми операционными системами.

Критерии приёмки: успешное выполнение 95% тестовых сценариев, время открытия документов размером 10 МБ не более 3 секунд, отсутствие критических ошибок безопасности по результатам аудита кода. Допускается наличие не более 5 некритических дефектов с планом устранения в течение 30 дней.

По результатам приёмочного тестирования составляется акт приёмки-передачи программного обеспечения. В случае выявления критических замечаний исполнитель обязуется устранить их в течение 7 рабочих дней с повторным проведением приёмочных испытаний.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация включает: руководство системного программиста с описанием архитектуры и API, руководство оператора с инструкциями по установке и настройке, руководство пользователя с описанием всех функций программы и FAQ по типовым вопросам.

Документация поставляется в электронном виде в форматах PDF и HTML с системой навигации и поиска. Руководство пользователя должно содержать не менее 50 иллюстраций с пошаговыми инструкциями. Вся документация переводится на английский язык для международного распространения продукта.

Техническая документация для разработчиков включает схемы архитектуры системы, диаграммы классов, описание форматов конфигурационных файлов и протоколы тестирования. Документы оформляются согласно ГОСТ 19.101-77 и сопровождаются исходными файлами в формате Microsoft Word и LibreOffice Writer.

# 9. Источники разработки

Техническая спецификация PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020) — официальная документация по формату PDF от Adobe Systems и Международной организации по стандартизации. Стандарты пользовательского интерфейса: Microsoft Fluent Design System, Apple Human Interface Guidelines, Google Material Design Guidelines.

Открытые библиотеки: PDFium от Google для рендеринга PDF, OpenSSL для криптографических функций, FreeType для работы со шрифтами, libjpeg-turbo для обработки изображений JPEG. Лицензии всех используемых компонентов совместимы с коммерческим распространением продукта.

Исследования пользовательского опыта: анализ интерфейсов Adobe Acrobat Reader DC, Foxit Reader, SumatraPDF, Evince. Опрос 200 потенциальных пользователей о требованиях к функциональности программ для работы с PDF. Техническая литература: "PDF Explained" by John Whitington, "Developing with PDF" by Leonard Rosenthol.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Предложение 1: Интеграция с облачными хранилищами Google Drive, OneDrive, Dropbox для автоматической синхронизации документов и аннотаций между устройствами пользователя. Реализация планируется в версии 1.1 с использованием официальных API сервисов.

Предложение 2: Добавление функции оптического распознавания текста (OCR) для сканированных PDF-документов с использованием библиотеки Tesseract. Поддержка распознавания текста на русском, английском, немецком и французском языках с точностью не менее 95%.

Предложение 3: Разработка мобильных приложений для iOS и Android с базовой функциональностью просмотра и аннотирования документов. Синхронизация изменений с desktop-версией через облачные сервисы.

Предложение 4: Интеграция с системами электронного документооборота (СЭД) — 1С:Документооборот, Docsvision, Directum. Добавление возможности отправки документов в СЭД непосредственно из интерфейса PDF24Reader с сохранением метаданных.

Предложение 5: Создание корпоративной версии с централизованным управлением настройками через Active Directory, возможностью массового развёртывания через Group Policy и детальным логированием действий пользователей для соответствия требованиям информационной безопасности предприятий.