Техническое задание — Paint3D

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование разрабатываемого программного продукта: «Программный комплекс трехмерного моделирования и визуализации Paint3D». Условное обозначение: P3D-2024. Код проекта: SYS-P3D-001.

Организация-разработчик: ООО «Инновационные программные решения», адрес: г. Москва, ул. Технологическая, д. 15, офис 302. Ответственный исполнитель: отдел разработки графических приложений. Руководитель проекта: Иванов А.П., ведущий системный аналитик.

Плановые сроки разработки: начало проекта — 15.01.2024, завершение разработки — 30.09.2024, внедрение — 15.10.2024. Общая продолжительность проекта составляет 9 месяцев. Бюджет проекта: 2,5 млн рублей.

# 2. Цели и назначение создания системы

Целью создания системы Paint3D является разработка современного программного продукта для трехмерного моделирования, обеспечивающего повышение производительности работы дизайнеров и 3D-художников на 40%, сокращение времени создания трехмерных моделей на 35% по сравнению с существующими решениями. Система должна обеспечить поддержку не менее 15 форматов файлов, работу с объектами до 500 000 полигонов и время отклика интерфейса не более 0,2 секунды.

Назначение системы — автоматизация процессов создания, редактирования и визуализации трехмерных объектов в области графического дизайна, архитектурного проектирования, игровой индустрии и образования. Система предназначена для использования профессиональными 3D-художниками, дизайнерами, архитекторами, студентами профильных специальностей.

Продукт должен обеспечить интеграцию с существующими CAD-системами, поддержку командной работы до 10 пользователей одновременно и возможность экспорта результатов в популярные форматы для дальнейшего использования в производственных процессах.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс создания и редактирования трехмерных графических объектов в профессиональной деятельности дизайнеров, архитекторов и 3D-художников. В настоящее время данный процесс характеризуется использованием разрозненных инструментов, высокими требованиями к техническим характеристикам рабочих станций и значительными временными затратами на освоение сложного интерфейса существующих решений.

Основные сведения об объекте: среднее время создания простой 3D-модели составляет 4-6 часов, сложной модели — 20-40 часов. Типичный рабочий процесс включает этапы концептуального моделирования, детализации, текстурирования и рендеринга. Количество итераций доработки модели составляет в среднем 5-8 циклов.

Условия эксплуатации: система будет использоваться в офисных помещениях с температурой воздуха от +18°C до +25°C, влажностью не более 70%. Рабочее время пользователей составляет 8-10 часов в сутки, 5-6 дней в неделю. Количество одновременно работающих пользователей в одной организации — от 3 до 50 человек. Требуется обеспечение непрерывной работы системы 99,5% времени.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система Paint3D должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: ядро трехмерной графики, модуль пользовательского интерфейса, подсистема рендеринга, модуль импорта/экспорта файлов, система управления проектами. Ядро должно обеспечивать базовые операции с трехмерной геометрией и поддержку до 1 млн полигонов в сцене.

Подсистема рендеринга должна включать модули ray-tracing рендеринга, системы освещения и материалов, постобработки изображений. Модуль пользовательского интерфейса должен содержать настраиваемые панели инструментов, систему горячих клавиш, многооконный режим работы с поддержкой до 4 видовых окон одновременно.

Система управления проектами должна обеспечивать версионный контроль изменений, автоматическое сохранение каждые 5 минут, систему резервного копирования и возможность совместной работы через сетевое подключение. Все компоненты должны взаимодействовать через единую систему API с временем отклика не более 50 миллисекунд.

## 4.2. Требования к функциям

Функция создания базовых геометрических примитивов (куб, сфера, цилиндр, конус, плоскость) с возможностью настройки параметров. Результат: создание объекта с заданными размерами и количеством сегментов от 4 до 128.

Функция полигонального моделирования с инструментами выдавливания, скоса, разделения граней. Результат: модификация геометрии объекта с сохранением топологии и возможностью отмены до 50 последних операций.

Функция применения и редактирования материалов с поддержкой PBR-шейдеров. Результат: назначение материала объекту с настройкой диффузных, нормальных, металличности и шероховатости карт разрешением до 4K.

Функция системы освещения с поддержкой направленного, точечного и области света. Результат: создание сцены освещения с до 32 источников света и настройкой интенсивности, цвета и теней.

Функция рендеринга изображений с разрешением от 640×480 до 7680×4320 пикселей. Результат: получение финального изображения с настраиваемым качеством и временем рендера от 10 секунд до 2 часов.

Функция анимации объектов с поддержкой ключевых кадров. Результат: создание анимационных последовательностей длительностью до 10 минут с частотой 24-60 кадров в секунду.

Функция скульптинга с кистями различной формы и жесткости. Результат: детализация модели с возможностью работы с объектами до 2 млн полигонов в режиме реального времени.

Функция UV-развертки для текстурирования моделей. Результат: создание UV-карты с минимизацией искажений и автоматической упаковкой островов.

Функция импорта/экспорта файлов в форматах OBJ, FBX, 3DS, STL, PLY, COLLADA, glTF. Результат: корректная передача геометрии, материалов и анимации с сохранением точности до 6 знаков после запятой.

Функция системы слоев и групп для организации сцены. Результат: структурированная иерархия объектов с возможностью блокировки, скрытия и управления видимостью до 1000 объектов в сцене.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Система Paint3D должна функционировать под управлением операционных систем Windows 10 версии 1909 и выше, Windows 11, macOS 10.15 Catalina и выше, Ubuntu 18.04 LTS и выше. Обязательна поддержка 64-разрядной архитектуры процессора. Система должна быть совместима с графическими API DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.2.

Требуется установленная библиотека Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 или новее, .NET Framework 4.8 или .NET 5.0 и выше. Для корректной работы системы рендеринга необходимы актуальные драйверы графических адаптеров NVIDIA версии 471.11 и выше или AMD версии 21.6.1 и выше.

Система должна поддерживать интеграцию с облачными сервисами через REST API, работу с базами данных SQLite, PostgreSQL, MySQL. Требуется совместимость с форматами изображений JPEG, PNG, TIFF, EXR, HDR с поддержкой цветовых пространств sRGB, Adobe RGB, Rec.2020. Обязательна поддержка Unicode UTF-8 для работы с текстом на различных языках.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600 с тактовой частотой не менее 2.8 ГГц, 6 ядер. Рекомендуемые требования: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3700X с тактовой частотой 3.8 ГГц и выше, 8 ядер и более. Обязательна поддержка инструкций SSE4.2, AVX2.

Требования к оперативной памяти: минимум 16 ГБ DDR4-2400, рекомендуется 32 ГБ DDR4-3200 и выше. Для профессиональной работы с крупными сценами требуется 64 ГБ ОЗУ. Требования к дисковому пространству: 25 ГБ для установки программы, дополнительно 100 ГБ для кэша и временных файлов, рекомендуется SSD накопитель с интерфейсом NVMe.

Требования к графическому адаптеру: минимум NVIDIA GTX 1060 6GB или AMD RX 580 8GB с поддержкой DirectX 12. Рекомендуется NVIDIA RTX 3070 или AMD RX 6700 XT с 12 ГБ видеопамяти и выше. Требования к дисплею: разрешение не менее 1920×1080, поддержка цветового пространства sRGB 95% и выше, рекомендуется 4K монитор с поддержкой 10-bit цвета.

## 4.5. Требования к надёжности

Система Paint3D должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 0,995, что соответствует времени простоя не более 4,4 часов в год. Среднее время наработки на отказ должно составлять не менее 1000 часов непрерывной работы. Система должна автоматически восстанавливаться после сбоев в течение 30 секунд без потери пользовательских данных.

Обязательно наличие системы автоматического сохранения проектов каждые 5 минут с возможностью настройки интервала от 1 до 30 минут. Система должна поддерживать до 100 точек восстановления и автоматическое создание резервных копий при критических операциях. При аварийном завершении работы система должна предлагать восстановление несохраненных изменений при следующем запуске.

Требуется реализация механизма проверки целостности файлов проектов с использованием контрольных сумм CRC32. Система должна корректно обрабатывать ошибки памяти, дискового пространства и сетевых подключений с выводом информативных сообщений пользователю. Время отклика системы на пользовательские действия не должно превышать 0,5 секунды в 95% случаев.

## 4.6. Требования к безопасности

Система Paint3D должна обеспечивать защиту пользовательских данных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50739-95 и международными стандартами информационной безопасности ISO 27001. Все пользовательские файлы должны храниться с возможностью шифрования AES-256, пароли пользователей хешироваться алгоритмом SHA-256 с добавлением соли.

Обязательна реализация системы разграничения доступа с поддержкой ролей: администратор, опытный пользователь, базовый пользователь, гость. Каждая роль должна иметь определенный набор доступных функций и ограничений на операции с файлами. Система должна вести журнал всех пользовательских действий с указанием времени, пользователя и типа операции.

При работе в сетевом режиме все передаваемые данные должны шифроваться протоколом TLS 1.3. Система должна защищать от выполнения вредоносного кода через проверку цифровых подписей загружаемых плагинов и расширений. Требуется реализация механизма блокировки подозрительной активности и уведомления администратора о потенциальных угрозах безопасности.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс системы Paint3D должен соответствовать принципам юзабилити и современным стандартам UX/UI дизайна. Интерфейс должен поддерживать светлую и темную темы оформления с возможностью автоматического переключения в зависимости от системных настроек. Размер шрифтов должен быть настраиваемым от 10 до 18 пунктов для обеспечения доступности.

Система должна обеспечивать полную поддержку работы с клавиатурой без использования мыши, настраиваемые горячие клавиши для всех основных функций. Время изучения базовых функций программы новым пользователем не должно превышать 4 часов. Интерфейс должен предоставлять контекстную справку и всплывающие подсказки для всех элементов управления.

Требуется реализация адаптивного интерфейса с поддержкой различных разрешений экрана от 1366×768 до 7680×4320 пикселей. Система должна поддерживать жесты мультитач на совместимых устройствах, работу с графическими планшетами Wacom, Huion с учетом уровня нажатия и наклона стилуса. Цветовая схема интерфейса должна обеспечивать контрастность не менее 4.5:1 для соответствия стандартам WCAG 2.1.

# 5. Состав и содержание работ

Разработка системы Paint3D включает следующие основные этапы: техническое проектирование (20 рабочих дней), разработка архитектуры системы (15 дней), программирование основных модулей (90 дней), разработка пользовательского интерфейса (45 дней), интеграция компонентов (20 дней), тестирование и отладка (40 дней), создание документации (25 дней), внедрение и обучение пользователей (15 дней).

Техническое проектирование включает создание диаграмм архитектуры, спецификаций интерфейсов, выбор технологий и инструментов разработки. На этапе программирования выполняется разработка ядра 3D-графики, системы рендеринга, модулей импорта/экспорта, системы управления проектами и плагинов. Разработка интерфейса включает создание макетов, реализацию элементов управления и системы настроек.

Этап тестирования предусматривает модульное тестирование компонентов, интеграционное тестирование системы, нагрузочное тестирование производительности, тестирование совместимости с различными операционными системами и оборудованием. Создание документации включает техническую документацию для разработчиков, руководство пользователя, справочную систему и видеоуроки.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы Paint3D осуществляется по методологии Agile с использованием Scrum-подхода. Длительность спринта составляет 2 недели, общее количество спринтов — 18. В команду разработки входят: технический руководитель проекта, 4 программиста-разработчика, 2 UX/UI дизайнера, тестировщик, технический писатель. Еженедельно проводятся ретроспективы для анализа прогресса и корректировки планов.

Первые 6 спринтов посвящены разработке архитектуры и ядра системы, следующие 8 спринтов — реализации основного функционала и пользовательского интерфейса, последние 4 спринта — тестированию, оптимизации и подготовке к релизу. Каждый спринт завершается демонстрацией работающего прототипа заказчику для получения обратной связи.

Контроль качества кода осуществляется через систему code review, автоматизированные тесты покрывают не менее 80% кодовой базы. Используется система контроля версий Git с размещением репозитория на сервере GitLab. Еженедельно формируются отчеты о ходе разработки с указанием выполненных задач, обнаруженных проблем и планов на следующий период.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки системы Paint3D осуществляется на каждом этапе проекта через систему milestone-проверок. Приемочное тестирование проводится по завершении каждого крупного модуля с участием представителей заказчика. Финальная приемка системы включает комплексное тестирование всех функций, проверку соответствия техническому заданию и требованиям производительности.

Тестирование производительности включает проверку работы с моделями до 500 000 полигонов, время рендеринга изображений различных разрешений, стабильность работы в течение 8 часов непрерывного использования. Тестирование совместимости проводится на 15 различных конфигурациях оборудования с операционными системами Windows 10/11, macOS, Ubuntu.

Приемочная комиссия включает технического руководителя проекта, представителя заказчика, независимого эксперта по 3D-графике, специалиста по информационной безопасности. Критерии приемки: выполнение всех функциональных требований, соответствие показателям производительности, отсутствие критических ошибок, наличие полной документации. Срок устранения выявленных замечаний составляет 14 календарных дней.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация системы Paint3D должна включать: техническое задание, технический проект, руководство системного программиста, руководство пользователя, руководство по установке и настройке, описание API для разработчиков плагинов. Вся документация оформляется в соответствии с ГОСТ 19.101-77 и ЕСПД.

Руководство пользователя должно содержать не менее 150 страниц с подробным описанием всех функций, скриншотами интерфейса, пошаговыми инструкциями выполнения типовых задач, примерами создания 3D-моделей различной сложности. Документация должна быть доступна в форматах PDF, HTML и в виде встроенной справочной системы.

Техническая документация для разработчиков включает диаграммы архитектуры системы, описание модулей и их взаимодействия, спецификации API, руководство по сборке проекта из исходного кода. Документация должна регулярно обновляться при внесении изменений в систему. Требуется создание видеоуроков общей продолжительностью не менее 10 часов, демонстрирующих работу с основными функциями программы.

# 9. Источники разработки

При разработке системы Paint3D использованы следующие нормативные документы: ГОСТ 34.601-90 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Процессы жизненного цикла программных средств», ГОСТ Р 51904-2002 «Программные средства вычислительной техники. Методы и средства обеспечения безопасности».

Технические источники включают стандарты OpenGL 4.6 Specification, DirectX 12 Programming Guide, документацию Vulkan API 1.3, спецификации форматов файлов OBJ, FBX, glTF 2.0. Использованы материалы конференций SIGGRAPH 2020-2023, научные публикации по компьютерной графике из журналов IEEE Computer Graphics and Applications, ACM Transactions on Graphics.

Анализ конкурентных решений проведен на основе изучения программных продуктов Blender 3.6, Autodesk Maya 2024, Cinema 4D R25, 3ds Max 2024. Исследованы пользовательские интерфейсы, архитектурные решения, алгоритмы рендеринга и оптимизации производительности. Использованы рекомендации по UX/UI дизайну от Apple Human Interface Guidelines, Microsoft Fluent Design System, Google Material Design.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция модуля искусственного интеллекта для автоматической генерации 3D-моделей по текстовому описанию с использованием нейросетей типа DALL-E или Stable Diffusion. Предполагаемый срок реализации — 6 месяцев, стоимость разработки — 1,2 млн рублей. Ожидаемый эффект — сокращение времени создания концептуальных моделей на 60%.

Добавление поддержки виртуальной и дополненной реальности с совместимостью с VR-гарнитурами Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality. Реализация VR-режима для иммерсивного моделирования и просмотра созданных сцен. Срок разработки — 4 месяца, бюджет — 800 тыс. рублей.

Разработка облачной версии Paint3D с возможностью работы через веб-браузер на основе технологий WebGL 2.0 и WebAssembly. Поддержка синхронизации проектов между десктопной и облачной версиями, совместная работа до 20 пользователей в реальном времени. Срок реализации — 8 месяцев, стоимость — 2 млн рублей.

Внедрение модуля физической симуляции для создания реалистичных анимаций с поддержкой динамики твердых тел, жидкостей, ткани и волос. Интеграция с физическими движками Bullet Physics или PhysX. Время разработки — 5 месяцев, бюджет — 1 млн рублей.

Создание системы процедурной генерации контента для автоматического создания ландшафтов, растительности, архитектурных элементов на основе алгоритмов Perlin noise, L-системы, фракталы. Добавление библиотеки готовых процедурных материалов и текстур. Срок реализации — 7 месяцев, стоимость разработки — 1,5 млн рублей.