Техническое задание — AcrobatReader

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование программного продукта: «Программный комплекс для просмотра, редактирования и работы с документами в формате PDF - AcrobatReader». Условное обозначение: AR-2024.

Организация-разработчик: ООО «ДокументПро Системы» (юридический адрес: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15, стр. 3). Головной исполнитель проекта: отдел разработки программных решений.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки - 15.01.2024, завершение разработки и сдача готового продукта - 30.09.2024. Общая продолжительность проекта составляет 8,5 месяцев. Промежуточные этапы: техническое проектирование (до 28.02.2024), разработка базового функционала (до 30.05.2024), тестирование и отладка (до 31.08.2024).

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы является разработка универсального программного решения для работы с PDF-документами с достижением следующих показателей: скорость открытия документа размером до 50 МБ не более 3 секунд, поддержка файлов размером до 2 ГБ, обеспечение стабильной работы с документами объемом до 10000 страниц. Планируется достичь производительности обработки текста не менее 1000 страниц в минуту при выполнении операций поиска.

Назначение системы - автоматизация процессов просмотра, редактирования, аннотирования и управления PDF-документами в корпоративной и личной деятельности пользователей. Система предназначена для замещения существующих решений с обеспечением расширенного функционала и повышенной производительности.

Вид автоматизируемой деятельности включает документооборот, архивирование электронных документов, подготовку презентационных материалов, образовательную деятельность с использованием электронных учебных материалов, а также юридическую и административную работу с договорной документацией.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс работы с документами в формате PDF в операционных системах семейства Windows (версии 10, 11), macOS (версии 10.15 и выше), Linux (дистрибутивы Ubuntu 20.04+, CentOS 8+). Система должна интегрироваться с существующими офисными приложениями и поддерживать стандарты PDF 1.7 и PDF/A.

Основные сведения об объекте: среднестатистический пользователь работает с 15-30 PDF-документами ежедневно, размер документов варьируется от 100 КБ до 500 МБ, типичные операции включают просмотр (95% времени), аннотирование (40% времени), печать (25% времени). Пиковые нагрузки приходятся на рабочие часы с 9:00 до 18:00.

Условия эксплуатации предусматривают работу в офисной среде при температуре от +15°C до +25°C, влажности не более 80%, на персональных компьютерах и рабочих станциях с постоянным подключением к электросети. Система должна функционировать в локальной сети предприятия с возможностью автономной работы без подключения к Интернету.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Программный комплекс должен состоять из следующих основных компонентов: ядро визуализации PDF-документов, модуль редактирования и аннотирования, подсистема печати и экспорта, модуль безопасности и управления правами доступа. Дополнительно включаются компоненты интеграции с облачными сервисами и модуль распознавания текста (OCR).

Архитектура системы строится по модульному принципу с четким разделением уровней: уровень пользовательского интерфейса, уровень бизнес-логики, уровень работы с данными. Каждый модуль должен быть независимым и поддерживать возможность отдельного обновления без влияния на работу других компонентов.

Подсистема управления ресурсами обеспечивает оптимальное использование оперативной памяти и процессорного времени. Модуль кэширования реализует быстрый доступ к часто используемым документам и элементам интерфейса.

## 4.2. Требования к функциям

Функция «Открытие и просмотр PDF-документов» обеспечивает загрузку файлов размером до 2 ГБ с временем отклика не более 5 секунд, результат - отображение документа с сохранением исходного форматирования и возможностью навигации по страницам.

Функция «Полнотекстовый поиск» выполняет поиск по содержимому документа с поддержкой регулярных выражений и расширенных фильтров, результат - список найденных совпадений с контекстом и возможностью быстрого перехода к найденным фрагментам.

Функция «Аннотирование документов» позволяет добавлять текстовые комментарии, выделения, подчеркивания, геометрические фигуры и штампы, результат - сохранение аннотаций в структуре PDF-файла с возможностью экспорта в отдельный файл.

Функция «Редактирование текста» обеспечивает изменение текстового содержимого с сохранением шрифтов и форматирования, результат - модифицированный PDF-документ с отслеживанием изменений и возможностью отката.

Функция «Управление закладками» создает иерархическую структуру навигации по документу, результат - интерактивное дерево разделов с автоматическим обновлением при изменении структуры документа.

Функция «Печать документов» поддерживает настройку параметров печати, масштабирования и компоновки страниц, результат - высококачественный печатный вывод с сохранением всех элементов оригинала.

Функция «Экспорт в другие форматы» конвертирует PDF в форматы Word, Excel, PowerPoint, JPEG, PNG с сохранением структуры, результат - файлы в целевых форматах, пригодные для дальнейшего редактирования.

Функция «Защита документов» устанавливает пароли, права доступа и цифровые подписи, результат - защищенный документ с контролируемым доступом к операциям просмотра, редактирования и печати.

Функция «Работа с формами» обеспечивает заполнение интерактивных форм, валидацию данных и сохранение результатов, результат - заполненные формы с возможностью экспорта данных в базы данных.

Функция «Пакетная обработка» выполняет массовые операции над множеством документов (конвертация, оптимизация, применение водяных знаков), результат - обработанный набор файлов согласно заданным параметрам и шаблонам.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Программный продукт должен функционировать под управлением операционных систем Windows 10 (сборка 19041 и выше), Windows 11, macOS 11.0 Big Sur и выше, Ubuntu Linux 20.04 LTS и выше. Требуется наличие Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 или новее для Windows-версии.

Для корректной работы необходимо наличие .NET Framework 4.8 или .NET 6.0 Runtime, библиотеки DirectX 11 для аппаратного ускорения графики. На Linux-системах требуются библиотеки libpng16, libjpeg-turbo8, fontconfig для обработки изображений и шрифтов.

Интеграция с браузерами обеспечивается через плагины для Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+. Поддержка работы с облачными сервисами требует наличия интернет-соединения и соответствующих API-ключей для Google Drive, OneDrive, Dropbox.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 3 2200G с тактовой частотой не менее 2,0 ГГц, поддержка набора инструкций SSE4.2. Рекомендуемая конфигурация: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600 для обеспечения комфортной работы с большими документами.

Объем оперативной памяти: минимум 4 ГБ для базового функционала, рекомендуется 8 ГБ для работы с документами размером свыше 100 МБ. При включенном модуле OCR требуется дополнительно 2 ГБ ОЗУ. Пиковое потребление памяти не должно превышать 1 ГБ на каждые 100 МБ размера открытого документа.

Дисковое пространство: 2,5 ГБ для установки программы, дополнительно 1 ГБ для временных файлов и кэша. Рекомендуется SSD-накопитель для повышения скорости загрузки документов. Требования к дисплею: разрешение не менее 1366x768 пикселей, глубина цвета 24 бит, поддержка масштабирования интерфейса от 100% до 300%.

## 4.5. Требования к надёжности

Коэффициент готовности системы должен составлять не менее 0,99, что соответствует допустимому времени простоя не более 1% от общего времени эксплуатации. Среднее время между отказами (MTBF) - не менее 720 часов непрерывной работы при номинальной нагрузке.

Система должна обеспечивать автоматическое восстановление после сбоев с сохранением пользовательских данных. Время восстановления после критической ошибки не должно превышать 30 секунд. Предусматривается автоматическое создание резервных копий открытых документов каждые 10 минут.

Вероятность безотказной работы в течение 8-часовой рабочей смены должна быть не менее 0,995. Система должна корректно обрабатывать исключительные ситуации: нехватка памяти, отсутствие места на диске, повреждение файлов, сетевые сбои при работе с облачными документами.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна поддерживать шифрование документов по стандартам AES-256, обеспечивать работу с цифровыми сертификатами формата X.509 и электронными подписями согласно стандарту PKCS#7. Аутентификация пользователей осуществляется через интеграцию с Active Directory и LDAP-серверами.

Защита от несанкционированного доступа включает контроль целостности исполняемых файлов, блокировку выполнения подозрительного кода, песочницу для обработки потенциально опасных PDF-документов. Логирование всех операций с документами ведется в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.

Предусматривается защита от уязвимостей типа buffer overflow, injection attacks, и других угроз безопасности PDF-формата. Автоматические обновления системы безопасности должны устанавливаться без прерывания работы пользователя. Конфиденциальные данные в оперативной памяти подлежат принудительной очистке при закрытии документов.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам Material Design для Windows и Human Interface Guidelines для macOS. Время освоения базового функционала неподготовленным пользователем не должно превышать 2 часов. Все основные функции должны быть доступны не более чем за 3 клика мыши.

Интерфейс должен поддерживать настраиваемые панели инструментов, горячие клавиши, жестовое управление на сенсорных экранах. Размер элементов управления должен соответствовать рекомендациям по доступности (минимум 44x44 пикселя для сенсорных интерфейсов).

Предусматривается адаптивность интерфейса под различные разрешения экрана, поддержка темной и светлой цветовых схем, возможность масштабирования текста для пользователей с ограниченными возможностями зрения. Контрастность элементов интерфейса должна соответствовать стандарту WCAG 2.1 уровня AA.

# 5. Состав и содержание работ

Этап технического проектирования включает разработку архитектуры системы, детализацию интерфейсов модулей, создание диаграмм компонентов и последовательностей, подготовку технических спецификаций. Длительность этапа - 6 недель с привлечением системных архитекторов и ведущих разработчиков.

Разработка программного кода осуществляется в три итерации: базовый функционал просмотра и навигации (8 недель), модули редактирования и аннотирования (6 недель), дополнительные функции и интеграции (4 недели). Каждая итерация завершается внутренним тестированием и демонстрацией результатов заказчику.

Тестирование включает модульные тесты (покрытие кода не менее 85%), интеграционное тестирование, нагрузочное тестирование с документами различных размеров, тестирование безопасности и совместимости. Приемочные испытания проводятся на тестовых стендах, имитирующих реальную рабочую среду пользователей.

# 6. Порядок разработки

Разработка ведется с использованием методологии Scrum с двухнедельными спринтами. Команда разработки состоит из 8 специалистов: руководитель проекта, системный архитектор, 4 разработчика (2 backend, 2 frontend), тестировщик, UI/UX дизайнер. Ежедневные стендапы проводятся в 10:00 по московскому времени.

Система контроля версий Git с использованием платформы GitLab для управления репозиториями. Применяется модель ветвления GitFlow с обязательным code review всех изменений. Автоматизированная система CI/CD обеспечивает сборку, тестирование и деплой на тестовые стенды.

Документирование кода ведется в формате JSDoc/XMLDoc с автоматической генерацией справочников. Еженедельные отчеты о ходе разработки направляются заказчику по электронной почте. Демонстрации промежуточных результатов проводятся в конце каждого месяца.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества осуществляется на каждом этапе разработки через систему gate-reviews с участием технического руководителя проекта и представителя заказчика. Критерии прохождения: соответствие функциональным требованиям, отсутствие критических ошибок, соблюдение стандартов кодирования.

Предварительные приемочные испытания проводятся в течение 14 календарных дней с момента передачи готового продукта. Заказчик тестирует систему на собственном оборудовании с использованием реальных данных. Выявленные замечания классифицируются по критичности и устраняются в течение 5 рабочих дней.

Окончательная приемка осуществляется после успешного завершения опытной эксплуатации продолжительностью 30 дней. Критерии приемки: выполнение всех функциональных требований, соответствие показателям производительности, отсутствие критических и высокоприоритетных ошибок, положительная оценка удобства использования от контрольной группы пользователей.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация включает руководство системного программиста (описание архитектуры, API, инструкции по установке и настройке), руководство пользователя с пошаговыми инструкциями и скриншотами, руководство администратора для корпоративных развертываний. Документация подготавливается в форматах PDF и HTML.

Программистская документация содержит описание классов и методов, диаграммы компонентов, схемы баз данных, примеры использования API. Комментарии в коде должны быть на русском языке и покрывать не менее 60% строк кода. Документация обновляется синхронно с изменениями в программном коде.

Пользовательская документация включает quick start guide на 4 страницах, полное руководство объемом не менее 100 страниц, видеоуроки общей продолжительностью 2 часа. Предусматривается локализация документации на английский язык. Справочная система интегрируется в интерфейс программы с контекстным поиском.

# 9. Источники разработки

Нормативную базу составляют ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств», стандарт ISO 32000-1:2008 «Document management — Portable document format — Part 1: PDF 1.7». Дополнительно учитываются требования федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ.

Технические источники включают спецификации Adobe PDF Reference 1.7, рекомендации W3C по веб-доступности WCAG 2.1, стандарты безопасности OWASP Top 10. Используются открытые библиотеки: PDFium для рендеринга, OpenSSL для криптографических операций, FreeType для работы со шрифтами.

Исследовательские материалы основаны на анализе конкурентных решений (Adobe Acrobat Reader DC, Foxit Reader, SumatraPDF), изучении пользовательских сценариев использования PDF-документов в корпоративной среде, технических обзорах производительности различных PDF-движков. Консультации получены от экспертов в области информационной безопасности и юзабилити-тестирования.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Модификация «Интеграция с системами электронного документооборота» предусматривает разработку коннекторов для 1С:Документооборот, SharePoint, Directum с возможностью прямого редактирования документов без скачивания на локальный компьютер, автоматической синхронизацией изменений и контролем версий.

Модификация «Расширенный модуль OCR» включает интеграцию технологий машинного обучения для распознавания текста на 15 языках (включая русский, английский, немецкий, французский, китайский), распознавания рукописного текста, автоматического извлечения данных из форм и таблиц с точностью не менее 95%.

Модификация «Мобильная версия» разрабатывается для платформ iOS 14+ и Android 10+ с адаптивным интерфейсом для планшетов и смартфонов, поддержкой облачной синхронизации, офлайн-режимом работы и жестовым управлением для быстрой навигации по документам.

Модификация «Корпоративная аналитика» добавляет функции сбора статистики использования документов, построения отчетов по активности пользователей, анализа популярности документов, интеграцию с системами мониторинга (Prometheus, Grafana) для контроля производительности системы.

Модификация «Блокчейн-верификация» обеспечивает создание неизменяемых записей об авторстве и модификациях документов в распределенном реестре, выдачу криптографических доказательств подлинности документов, интеграцию с платформами Hyperledger Fabric или Ethereum для корпоративных клиентов с повышенными требованиями к защите интеллектуальной собственности.