Техническое задание — Калькулятор

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование программного продукта: «Калькулятор для выполнения арифметических и инженерных вычислений». Условное обозначение: CALC-2024-STD. Версия продукта: 1.0.

Организация-разработчик: ООО «Системные решения». Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1. Ответственный исполнитель: отдел разработки программного обеспечения.

Плановые сроки разработки: начало работ — 15 января 2024 года, завершение разработки — 15 мая 2024 года. Общий срок выполнения работ составляет 4 месяца. Сдача готового продукта заказчику запланирована на 30 мая 2024 года.

# 2. Цели и назначение создания системы

Целью создания программного продукта является разработка универсального калькулятора, обеспечивающего выполнение математических вычислений с точностью до 15 значащих цифр. Планируется достичь производительности не менее 10000 операций в секунду и времени отклика интерфейса не более 0,1 секунды. Продукт должен поддерживать работу в операционных системах Windows 10/11, macOS 10.15+, Linux Ubuntu 18.04+.

Назначение системы — автоматизация процесса математических вычислений для пользователей различных категорий: студентов, инженеров, бухгалтеров, научных работников. Калькулятор предназначен для замещения стандартных средств вычислений и обеспечения расширенного функционала для специализированных задач.

Продукт должен обеспечить снижение времени выполнения вычислительных операций на 40% по сравнению со стандартными системными калькуляторами за счет оптимизированных алгоритмов и удобного пользовательского интерфейса.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс выполнения математических вычислений пользователями персональных компьютеров. В настоящее время пользователи применяют стандартные системные калькуляторы, онлайн-сервисы или специализированные математические пакеты, что не всегда обеспечивает оптимальное соотношение функциональности и удобства использования.

Основные характеристики процесса: выполнение арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление), вычисление тригонометрических функций, логарифмических и степенных функций, работа с процентами и статистическими функциями. Среднее количество операций на одного пользователя составляет 50-200 вычислений в день.

Условия эксплуатации: работа в офисных помещениях при температуре от +15°C до +35°C, влажности не более 80%. Программа должна функционировать на персональных компьютерах и ноутбуках различной конфигурации. Предполагается одновременная работа до 1000 экземпляров программы на различных рабочих местах предприятия.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Программная система должна состоять из следующих основных компонентов: вычислительного ядра, пользовательского интерфейса, модуля управления памятью, модуля обработки ошибок. Архитектура системы должна поддерживать принцип модульности для обеспечения возможности дальнейшего расширения функциональности.

Вычислительное ядро должно включать подсистемы: базовых арифметических операций, тригонометрических функций, логарифмических вычислений, статистических функций. Пользовательский интерфейс должен содержать главное окно приложения, панель инструментов, область отображения результатов, журнал операций.

Модуль управления памятью должен обеспечивать сохранение промежуточных результатов, историю вычислений объемом до 1000 операций, экспорт результатов в текстовые файлы. Все компоненты должны взаимодействовать через стандартизированные программные интерфейсы (API).

## 4.2. Требования к функциям

Функция F1 - Выполнение базовых арифметических операций: сложение, вычитание, умножение, деление чисел с плавающей запятой. Результат: получение точного результата вычислений с отображением в основном поле калькулятора.

Функция F2 - Вычисление тригонометрических функций: sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg. Результат: получение значений тригонометрических функций в радианах и градусах с точностью до 15 знаков после запятой.

Функция F3 - Выполнение операций с процентами: вычисление процента от числа, прибавление и вычитание процентов. Результат: получение результата процентных вычислений с автоматическим форматированием.

Функция F4 - Вычисление степенных и корневых функций: возведение в степень, извлечение квадратного и кубического корня, вычисление факториала. Результат: получение результата степенных операций с контролем переполнения.

Функция F5 - Выполнение логарифмических операций: натуральный логарифм, десятичный логарифм, логарифм по произвольному основанию. Результат: вычисление логарифмов с проверкой допустимости аргументов.

Функция F6 - Работа с памятью калькулятора: сохранение результата в память, извлечение из памяти, сложение с памятью, очистка памяти. Результат: сохранение и использование промежуточных результатов вычислений.

Функция F7 - Ведение истории операций: автоматическое сохранение всех выполненных операций, просмотр истории, повторное использование результатов. Результат: журнал из последних 1000 операций с возможностью навигации.

Функция F8 - Преобразование систем счисления: перевод чисел между двоичной, восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной системами. Результат: корректное представление чисел в различных системах счисления.

Функция F9 - Выполнение статистических вычислений: среднее арифметическое, стандартное отклонение, сумма ряда чисел. Результат: статистические характеристики введенного набора данных.

Функция F10 - Экспорт результатов: сохранение результатов вычислений и истории операций в текстовые файлы формата TXT и CSV. Результат: создание файла с результатами в указанном пользователем расположении.

Функция F11 - Настройка параметров отображения: выбор количества знаков после запятой, формат представления чисел, цветовая схема интерфейса. Результат: персонализированный интерфейс согласно предпочтениям пользователя.

Функция F12 - Проверка корректности ввода: валидация математических выражений, предупреждение о некорректных операциях, обработка ошибок деления на ноль. Результат: информирование пользователя о некорректных операциях с предложением исправления.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Программный продукт должен быть разработан с использованием языка программирования C++ версии 17 или выше с применением фреймворка Qt версии 6.2 для создания графического интерфейса. Для вычислительных операций должна использоваться библиотека высокоточных вычислений Boost.Multiprecision версии 1.80 или выше.

Система должна быть совместима с операционными системами: Microsoft Windows 10 версии 1909 и выше, Microsoft Windows 11, macOS версии 10.15 (Catalina) и выше, Linux дистрибутивы на базе ядра версии 5.0 и выше (Ubuntu 18.04+, CentOS 8+, Debian 10+). Требуется поддержка Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 для Windows-версии.

Для корректного функционирования необходимо наличие следующих системных библиотек: OpenGL версии 3.3 или выше для отрисовки интерфейса, библиотеки математических функций libm стандарта IEEE 754. Программа должна поддерживать кодировку UTF-8 для корректного отображения символов различных языков.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i3-4000 серии или AMD Ryzen 3 2200G с тактовой частотой не менее 2.0 ГГц, поддержка набора инструкций SSE2. Рекомендуемые требования: Intel Core i5-8000 серии или AMD Ryzen 5 3600 с тактовой частотой не менее 3.0 ГГц для обеспечения оптимальной производительности при выполнении сложных вычислений.

Требования к оперативной памяти: минимум 2 ГБ ОЗУ для базового функционирования, рекомендуется 4 ГБ ОЗУ для комфортной работы. Свободное место на жестком диске: не менее 50 МБ для установки программы, дополнительно 10 МБ для сохранения пользовательских данных и истории операций.

Требования к дисплею: разрешение экрана не менее 1024×768 пикселей, глубина цвета не менее 16 бит (High Color). Рекомендуемое разрешение: 1920×1080 пикселей с глубиной цвета 32 бита для оптимального отображения интерфейса. Поддержка масштабирования интерфейса для дисплеев с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

## 4.5. Требования к надёжности

Программный продукт должен обеспечивать коэффициент готовности не менее 0,99, что соответствует времени недоступности не более 87,6 часов в год. Среднее время наработки на отказ должно составлять не менее 2000 часов непрерывной работы. В случае возникновения ошибки программа должна корректно завершать работу с сохранением пользовательских данных.

Система должна обеспечивать автоматическое восстановление после сбоев с сохранением истории операций и настроек пользователя. Время восстановления работоспособности после сбоя не должно превышать 30 секунд. Программа должна вести журнал ошибок с записью в системный лог операционной системы.

В программе должны быть реализованы механизмы контроля целостности данных, проверка корректности вычислений методом обратных операций для критических функций. При обнаружении некорректных результатов система должна информировать пользователя и предлагать повторное выполнение операции.

## 4.6. Требования к безопасности

Программа не должна требовать административных прав для установки и функционирования, исключение составляет только процедура установки в системные каталоги. Все временные файлы должны создаваться в пользовательских каталогах с соответствующими правами доступа. Программа не должна осуществлять сетевые подключения без явного разрешения пользователя.

Система должна обеспечивать защиту пользовательских данных от несанкционированного доступа путем шифрования файлов настроек и истории операций с использованием алгоритма AES-256. Пароль для расшифровки должен генерироваться на основе системных параметров пользователя.

Программа должна проходить проверку антивирусными системами без ложных срабатываний. Исполняемые файлы должны быть подписаны цифровой подписью разработчика. В коде не допускается использование потенциально опасных функций, способных привести к переполнению буфера или утечкам памяти.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам юзабилити и обеспечивать интуитивно понятное взаимодействие. Размер кнопок должен составлять не менее 32×32 пикселей для удобства использования на сенсорных экранах. Цветовая схема должна обеспечивать контрастность не менее 4.5:1 между текстом и фоном согласно стандарту WCAG 2.1.

Интерфейс должен поддерживать навигацию с помощью клавиатуры с использованием стандартных комбинаций клавиш (Ctrl+C для копирования, Ctrl+V для вставки, Enter для выполнения операции). Все элементы управления должны иметь всплывающие подсказки с описанием функции на русском языке.

Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 0,1 секунды для простых операций и 1 секунды для сложных вычислений. Программа должна предоставлять визуальную обратную связь при выполнении длительных операций в виде индикатора прогресса. Поддержка масштабирования интерфейса от 100% до 200% для пользователей с ограниченными возможностями зрения.

# 5. Состав и содержание работ

Разработка программного продукта включает следующие основные этапы работ: техническое проектирование системы с созданием архитектурных диаграмм и описанием интерфейсов компонентов, разработка пользовательского интерфейса с созданием макетов экранных форм, программирование вычислительного ядра и модулей системы.

В рамках технического проектирования выполняется создание диаграммы компонентов системы, описание алгоритмов вычислений, проектирование базы данных для хранения настроек и истории операций. Разрабатываются техническая документация объемом не менее 50 страниц, включающая описание архитектуры, интерфейсов и алгоритмов.

Этап программирования включает разработку исходного кода объемом ориентировочно 10000-15000 строк, создание модульных тестов с покрытием не менее 80% кода, интеграционное тестирование компонентов системы. Завершающий этап включает системное тестирование, создание установочного пакета, подготовку пользовательской документации и передачу готового продукта заказчику.

# 6. Порядок разработки

Разработка программного продукта выполняется в соответствии с методологией итеративной разработки с применением элементов Agile. Проект разделяется на 4 итерации продолжительностью 3-4 недели каждая. Первая итерация включает проектирование архитектуры и создание базового интерфейса, вторая - реализацию основных вычислительных функций.

Третья итерация предусматривает разработку расширенных функций (тригонометрия, логарифмы, статистика), четвертая - тестирование, оптимизацию и подготовку к релизу. По завершении каждой итерации проводится демонстрация результатов заказчику с получением обратной связи для корректировки требований.

Команда разработки состоит из руководителя проекта, системного аналитика, двух программистов, тестировщика и технического писателя. Еженедельно проводятся совещания по статусу проекта с фиксацией решений в протоколах. Управление версиями исходного кода осуществляется с использованием системы Git с созданием веток для каждой итерации.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки осуществляется на всех этапах жизненного цикла проекта. Промежуточный контроль включает ревизию кода (code review) с участием ведущего разработчика, модульное тестирование с покрытием не менее 80% кода, интеграционное тестирование взаимодействия компонентов системы.

Приёмочное тестирование выполняется в два этапа: альфа-тестирование силами команды разработки в течение 5 рабочих дней, бета-тестирование с участием представителей заказчика в течение 10 рабочих дней. Критерием готовности к приёмке является успешное прохождение всех тестовых сценариев, отсутствие критических и высокоприоритетных дефектов.

Приёмка готового продукта осуществляется комиссией в составе представителей заказчика и разработчика. Составляется акт приёмки-передачи с указанием состава поставляемых материалов: исполняемые файлы программы, установочный пакет, пользовательская документация, техническая документация. Гарантийный период составляет 12 месяцев с момента подписания акта приёмки.

# 8. Требования к документированию

Документирование проекта должно соответствовать стандартам ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 19.401-78. Комплект документации включает: техническое задание, техническую документацию разработчика объемом не менее 50 страниц, руководство пользователя объемом не менее 30 страниц, руководство системного администратора объемом не менее 20 страниц.

Техническая документация должна содержать описание архитектуры системы, диаграммы компонентов и последовательностей, описание алгоритмов вычислений, форматы данных, интерфейсы программирования (API). Документация оформляется в формате PDF с возможностью поиска по тексту и навигацией по разделам.

Руководство пользователя должно включать инструкции по установке программы, описание всех функций с примерами использования, раздел устранения неполадок, контактную информацию технической поддержки. Все скриншоты в документации должны соответствовать финальной версии интерфейса программы. Документация переводится на английский язык для международного распространения продукта.

# 9. Источники разработки

При разработке программного продукта используются следующие нормативные документы и стандарты: ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств», IEEE 754-2008 «Standard for Floating-Point Arithmetic», ISO/IEC 25010:2011 «Software product Quality Requirements and Evaluation». Применяются принципы проектирования интерфейсов согласно ISO 9241-11:2018.

В качестве технических источников используются: документация по фреймворку Qt версии 6.2, спецификация языка C++17 (ISO/IEC 14882:2017), документация библиотеки Boost.Multiprecision, руководства по стилю кодирования Google C++ Style Guide и Qt Coding Style.

Для обеспечения совместимости с операционными системами изучаются: Microsoft Windows API Documentation, Apple Developer Documentation для macOS, Linux Standard Base Specification версии 5.0. При проектировании алгоритмов используются математические справочники Абрамовица и Стегун «Handbook of Mathematical Functions», NIST Digital Library of Mathematical Functions.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Модификация М1 - Интеграция с облачными сервисами: добавление возможности синхронизации истории вычислений и настроек пользователя через облачные хранилища Google Drive, OneDrive, Dropbox. Реализация функции совместной работы с возможностью обмена вычислениями между пользователями в режиме реального времени.

Модификация М2 - Поддержка программируемых функций: добавление встроенного интерпретатора для создания пользовательских функций и макросов на языке JavaScript. Возможность сохранения библиотек пользовательских функций с импортом и экспортом в формате JSON.

Модификация М3 - Расширенные возможности построения графиков: интеграция модуля визуализации для построения 2D и 3D графиков математических функций с возможностью анимации и интерактивного взаимодействия. Экспорт графиков в форматы PNG, SVG, PDF с разрешением до 4K.

Модификация М4 - Мобильная версия приложения: разработка версий для операционных систем iOS 13+ и Android 8.0+ с синхронизацией данных с desktop-версией через облачные сервисы. Адаптация интерфейса для сенсорного управления и различных размеров экранов от 5 до 13 дюймов.

Модификация М5 - Поддержка символьных вычислений: интеграция системы компьютерной алгебры для работы с символьными выражениями, решения алгебраических уравнений, упрощения формул и вычисления производных и интегралов. Возможность экспорта результатов в формат LaTeX для использования в научных публикациях.