Техническое задание — Монитор ресурсов

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Программный комплекс мониторинга системных ресурсов и производительности компьютерных систем». Условное обозначение: ПК «РесМон» версия 1.0. Код изделия по классификатору: 58.29.22.110.

Организация-разработчик: ООО «СистемТех», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4. Ответственный исполнитель: отдел системного программного обеспечения. Главный конструктор проекта: Петров А.И., ведущий системный аналитик.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — 15 января 2024 г., завершение разработки и тестирования — 30 сентября 2024 г., ввод в промышленную эксплуатацию — 15 октября 2024 г. Общая продолжительность проекта составляет 9 месяцев с учетом этапов проектирования, разработки, тестирования и внедрения.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы является обеспечение непрерывного контроля за использованием системных ресурсов с повышением эффективности их использования на 25-30%. Система должна снизить время простоя критически важных приложений на 40% за счет превентивного обнаружения проблем производительности. Целевые показатели включают мониторинг более 50 параметров системы в реальном времени с частотой обновления данных не реже 1 секунды.

Назначение системы — автоматизация процессов мониторинга, анализа и оптимизации использования вычислительных ресурсов в корпоративной IT-инфраструктуре. Программный продукт предназначен для системных администраторов, инженеров технической поддержки и руководителей IT-служб предприятий. Система обеспечивает централизованный контроль за состоянием серверов, рабочих станций и сетевого оборудования.

Вторичными целями являются формирование аналитических отчетов для планирования модернизации оборудования, создание системы уведомлений о критических событиях и ведение исторической базы данных показателей производительности за период не менее 12 месяцев. Экономический эффект от внедрения системы оценивается в 2,5-3 млн рублей в год за счет сокращения времени устранения инцидентов.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является IT-инфраструктура предприятий масштаба от 50 до 5000 рабочих мест, включающая серверное оборудование, персональные компьютеры, сетевое оборудование и системы хранения данных. Типовая инфраструктура содержит 10-200 серверов различного назначения, до 1000 рабочих станций пользователей, коммутаторы, маршрутизаторы и системы хранения данных общим объемом от 10 ТБ до 1 ПБ.

В состав контролируемых ресурсов входят: процессоры (загрузка ядер, температура, частота), оперативная память (использование, свопинг), дисковая подсистема (скорость чтения/записи, свободное место, состояние RAID-массивов), сетевые интерфейсы (пропускная способность, количество пакетов, ошибки передачи). Дополнительно контролируются показатели операционных систем Windows Server 2016/2019/2022, Linux CentOS 7/8, Ubuntu 18.04/20.04/22.04, VMware vSphere 6.7/7.0.

Условия эксплуатации системы: круглосуточный режим работы 24/7/365, работа в условиях высоких нагрузок с пиковыми значениями до 10000 запросов в секунду. Температурный режим серверных помещений: от +18°C до +25°C, влажность 40-60%. Система должна функционировать при кратковременных отключениях электропитания продолжительностью до 15 минут и автоматически восстанавливать работу после сбоев.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Программный комплекс должен иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: центральный сервер мониторинга, агенты сбора данных, веб-интерфейс администратора, модуль аналитики и отчетности, подсистема уведомлений. Центральный сервер обеспечивает координацию работы всех компонентов, хранение данных мониторинга и предоставление API для интеграции с внешними системами.

Агенты сбора данных устанавливаются на каждый контролируемый узел и обеспечивают сбор показателей производительности с минимальным влиянием на производительность системы (не более 2% загрузки CPU и 50 МБ ОЗУ). Веб-интерфейс предоставляет графический интерфейс для настройки мониторинга, просмотра текущих показателей и управления системой. Поддерживаются браузеры Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+.

Подсистема уведомлений интегрируется с внешними системами: электронная почта (SMTP), SMS-шлюзы, мессенджеры (Telegram, Slack), системы мгновенных сообщений. Модуль аналитики включает средства построения графиков, трендов, прогнозирования нагрузки на основе исторических данных и генерации отчетов в форматах PDF, Excel, CSV. База данных реализуется на основе PostgreSQL 12+ или MongoDB 4.4+ для обеспечения высокой производительности запросов.

## 4.2. Требования к функциям

Функция мониторинга загрузки процессоров обеспечивает отслеживание использования CPU по ядрам с детализацией до процессов и служб, результатом является построение графиков загрузки в реальном времени и уведомления при превышении порогов 80%/90%. Функция контроля оперативной памяти отслеживает использование ОЗУ, виртуальной памяти, утечки памяти, результат — детальная статистика потребления по процессам и предупреждения о критическом использовании свыше 85%.

Функция мониторинга дисковых операций контролирует скорость чтения/записи, очереди ввода-вывода, свободное место на разделах, результат — аналитика производительности дисковой подсистемы и уведомления о заполнении дисков свыше 90%. Функция сетевого мониторинга отслеживает трафик интерфейсов, потерю пакетов, задержки, результат — статистика использования каналов связи и обнаружение сетевых проблем.

Функция мониторинга служб и процессов контролирует состояние критически важных сервисов, время их работы, потребление ресурсов, результат — автоматическое обнаружение сбоев и перезапуск служб. Функция температурного мониторинга отслеживает показания датчиков CPU, материнской платы, жестких дисков, результат — предотвращение перегрева оборудования и уведомления о превышении критических температур. Функция мониторинга виртуализации контролирует ресурсы гипервизоров VMware vSphere, Hyper-V, KVM, результат — оптимизация распределения ресурсов между виртуальными машинами.

Функция генерации отчетов создает регулярные и специализированные отчеты о производительности, инцидентах, трендах использования ресурсов, результат — аналитические материалы для планирования развития инфраструктуры. Функция системы уведомлений обеспечивает отправку предупреждений через различные каналы связи при возникновении критических событий, результат — сокращение времени реакции на проблемы до 2-3 минут. Функция прогнозирования нагрузки анализирует исторические данные для предсказания пиков использования ресурсов, результат — рекомендации по масштабированию инфраструктуры и планированию нагрузки.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы должна функционировать под управлением операционных систем Linux (CentOS 8, Ubuntu 20.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 8) или Windows Server 2019/2022. Требуется установка следующих компонентов: веб-сервер Apache 2.4+ или Nginx 1.18+, система управления базами данных PostgreSQL 13+ или MongoDB 5.0+, среда выполнения Python 3.8+ с установленными библиотеками Django 4.0+, NumPy, Pandas для обработки данных.

Клиентские агенты должны поддерживать операционные системы Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, Linux (CentOS 7/8, Ubuntu 18.04/20.04/22.04, Debian 10/11), macOS 11+. Агенты разрабатываются на языках программирования C++ или Go для обеспечения минимального потребления ресурсов и кроссплатформенности. Поддержка протоколов SNMP v2c/v3 для мониторинга сетевого оборудования.

Веб-интерфейс должен быть совместим с современными браузерами: Google Chrome 95+, Mozilla Firefox 94+, Microsoft Edge 95+, Safari 15+. Используются технологии HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, фреймворк React 17+ или Vue.js 3+. Система должна поддерживать SSL/TLS шифрование версии 1.2+ для обеспечения безопасности передачи данных. Интеграция с внешними системами осуществляется через REST API и поддержку форматов JSON, XML.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Центральный сервер мониторинга должен обеспечиваться процессором не менее Intel Xeon E5-2620 v4 (8 ядер, 2.1 ГГц) или AMD EPYC 7302P (16 ядер, 3.0 ГГц), оперативной памятью не менее 16 ГБ DDR4 для инфраструктуры до 500 узлов, 32 ГБ для 500-1500 узлов, 64 ГБ для инфраструктуры свыше 1500 контролируемых устройств. Дисковая подсистема должна включать SSD накопители общим объемом не менее 500 ГБ для операционной системы и базы данных.

Сетевой интерфейс сервера должен обеспечивать пропускную способность не менее 1 Гбит/с, рекомендуется использование двух сетевых адаптеров для обеспечения резервирования. Для крупных инфраструктур (свыше 2000 узлов) требуется канал 10 Гбит/с. Дисплей должен поддерживать разрешение не менее 1920x1080 пикселей для корректного отображения интерфейса мониторинга и графических элементов.

Клиентские агенты должны функционировать на оборудовании с минимальными характеристиками: процессор x86-64 с частотой не менее 1 ГГц, оперативная память не менее 1 ГБ, свободное место на диске не менее 100 МБ. Поддерживаются архитектуры Intel x86-64, AMD64, ARM64 для современных серверов и рабочих станций. Система должна корректно функционировать в виртуализированных средах VMware vSphere 6.7+, Microsoft Hyper-V 2016+, Citrix XenServer 7.0+.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 99,5%, что соответствует допустимому времени простоя не более 43,8 часов в год. Среднее время наработки на отказ (MTBF) должно составлять не менее 2000 часов непрерывной работы. Среднее время восстановления после сбоя (MTTR) не должно превышать 15 минут для критических компонентов системы и 60 минут для некритических модулей.

Система должна включать механизмы автоматического восстановления: перезапуск отказавших служб, переключение на резервные компоненты, автоматическое создание резервных копий конфигурации каждые 6 часов. Предусматривается кластерная архитектура для центрального сервера с возможностью развертывания в режиме активный-пассивный или активный-активный для обеспечения непрерывности работы.

Должна быть реализована система мониторинга собственного состояния (self-monitoring) с возможностью диагностики проблем производительности и автоматического уведомления администраторов. Предусматривается создание резервных копий базы данных с интервалом не более 4 часов, полное резервное копирование выполняется еженедельно. Система должна корректно обрабатывать сетевые разрывы продолжительностью до 10 минут без потери данных мониторинга.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна соответствовать требованиям информационной безопасности согласно ГОСТ Р 57580.1-2017 и обеспечивать защиту персональных данных согласно ФЗ-152. Аутентификация пользователей реализуется через интеграцию с Active Directory, LDAP или локальную базу пользователей с поддержкой многофакторной аутентификации (2FA) через SMS, мобильные приложения или аппаратные токены. Пароли должны соответствовать политике сложности: минимум 8 символов, включение строчных и заглавных букв, цифр и специальных символов.

Вся передача данных между компонентами системы должна осуществляться с использованием шифрования TLS 1.3, данные в базе должны шифроваться алгоритмом AES-256. Реализуется система ролевого разграничения доступа (RBAC) с возможностью создания пользовательских ролей: администратор системы, оператор мониторинга, аналитик, пользователь только для чтения. Ведется детальный журнал аудита всех действий пользователей с возможностью поиска и фильтрации записей.

Доступ к системе должен контролироваться через списки разрешенных IP-адресов, поддерживается интеграция с системами анализа защищенности (SIEM). Предусматривается автоматическая блокировка учетных записей после 5 неудачных попыток входа на период 30 минут. Система должна генерировать уведомления о подозрительной активности: множественные неудачные попытки входа, доступ с нестандартных IP-адресов, изменение критических настроек.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам юзабилити и обеспечивать интуитивно понятную навигацию для пользователей с различным уровнем технической подготовки. Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 2 секунд для стандартных операций и 10 секунд для построения сложных отчетов. Интерфейс должен поддерживать адаптивный дизайн для корректного отображения на экранах с разрешением от 1366x768 до 3840x2160 пикселей.

Система должна включать контекстную справочную систему с возможностью поиска по ключевым словам, видеоуроки по основным функциям и интерактивные подсказки для новых пользователей. Предусматривается возможность настройки пользовательских дашбордов с drag-and-drop функциональностью, сохранение персональных настроек отображения и быстрый доступ к часто используемым функциям через закладки.

Цветовая схема интерфейса должна соответствовать стандартам веб-доступности WCAG 2.1 уровня AA для пользователей с ограниченными возможностями зрения. Реализуется поддержка темной и светлой темы интерфейса, горячих клавиш для быстрого выполнения основных операций. Система должна сохранять состояние пользовательского сеанса при кратковременных сбоях связи и предоставлять возможность экспорта настроек интерфейса для переноса между рабочими местами.

# 5. Состав и содержание работ

Разработка технического задания и проектной документации включает создание архитектурных диаграмм, спецификаций интерфейсов, моделей данных, требований к производительности и схем развертывания системы. Выполняется анализ существующих решений, выбор технологической платформы, создание прототипов ключевых компонентов. Документооборот ведется в соответствии с ГОСТ 19.201-78 и включает техническое задание, эскизный проект, технический проект и рабочую документацию.

Этап программирования охватывает разработку серверной части на Python/Django, клиентских агентов на C++/Go, веб-интерфейса на React/Vue.js, API для интеграции с внешними системами, модулей аналитики и отчетности. Разработка ведется с применением методологии Agile, система контроля версий Git, автоматизированного тестирования pytest/Jest, контейнеризации Docker. Создается система непрерывной интеграции CI/CD на базе Jenkins или GitLab CI.

Тестирование включает модульное тестирование отдельных компонентов, интеграционное тестирование взаимодействия модулей, нагрузочное тестирование с использованием Apache JMeter, тестирование безопасности инструментами OWASP ZAP. Выполняется приемочное тестирование с участием заказчика, тестирование совместимости с различными операционными системами и браузерами. Создается комплект тестовой документации, включающий планы тестирования, тест-кейсы и отчеты о результатах.

# 6. Порядок разработки

Проект выполняется в 6 основных этапов с контрольными точками и промежуточными результатами. Этап 1 (январь-февраль 2024): техническое задание, анализ требований, выбор архитектуры, создание проектной документации. Этап 2 (март-апрель 2024): разработка серверной части, базовых API, структуры базы данных, прототипа веб-интерфейса. Этап 3 (май-июнь 2024): разработка клиентских агентов для различных ОС, системы сбора и обработки данных мониторинга.

Этап 4 (июль-август 2024): завершение веб-интерфейса, модулей аналитики и отчетности, системы уведомлений, интеграция всех компонентов системы. Этап 5 (сентябрь 2024): комплексное тестирование, устранение выявленных дефектов, оптимизация производительности, подготовка документации пользователя. Этап 6 (октябрь 2024): развертывание в тестовой среде заказчика, приемочные испытания, устранение замечаний, ввод в промышленную эксплуатацию.

Каждый этап завершается формальной приемкой результатов заказчиком и подписанием актов выполненных работ. Еженедельно проводятся совещания по ходу проекта с представителями заказчика и разработчика. Предусматривается возможность корректировки планов при изменении требований, но не более чем на 20% от первоначального объема работ. Критические проблемы, блокирующие выполнение проекта, должны эскалироваться в течение 24 часов руководству обеих сторон.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества выполняется на каждом этапе разработки через систему code review, автоматизированное тестирование с покрытием кода не менее 80%, статический анализ кода инструментами SonarQube, проверку соответствия архитектурным требованиям. Создается система метрик качества: количество дефектов на 1000 строк кода (не более 2), время отклика системы (не более 3 секунд), покрытие функциональных требований тестами (100%).

Приемочные испытания проводятся в два этапа: предварительные испытания в среде разработчика (альфа-тестирование) и приемочные испытания в среде заказчика (бета-тестирование). Длительность каждого этапа составляет 2 недели. Критерии приемки включают выполнение всех функциональных требований, соответствие показателям производительности, отсутствие критических и блокирующих дефектов, соответствие требованиям информационной безопасности.

Финальная приемка осуществляется приемочной комиссией в составе представителей заказчика, разработчика и независимых экспертов. Комиссия проверяет соответствие поставленного продукта техническому заданию, качество документации, готовность системы к эксплуатации. По результатам приемки составляется акт приемки-передачи, определяется список доработок (при наличии) и сроки их устранения. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания акта приемки.

# 8. Требования к документированию

Комплект технической документации должен включать техническое задание, техническое описание архитектуры системы, руководство системного администратора, руководство пользователя, руководство по установке и настройке, описание API для интеграции с внешними системами. Документация создается в соответствии с ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.501-78 и должна содержать необходимые схемы, диаграммы, примеры использования.

Руководство пользователя должно содержать пошаговые инструкции по выполнению всех функций системы, скриншоты интерфейса, описание возможных ошибок и способов их устранения, глоссарий терминов. Руководство системного администратора включает процедуры установки, настройки, резервного копирования, мониторинга работоспособности системы, решения типовых проблем. Объем каждого документа должен составлять 50-100 страниц.

Вся документация предоставляется в электронном виде в форматах PDF и MS Word, а также размещается в системе онлайн-справки с возможностью поиска по содержимому. Предусматривается создание видеоуроков общей продолжительностью не менее 2 часов, демонстрирующих основные возможности системы. Документация должна обновляться при каждом релизе системы, контроль актуальности осуществляется ответственным техническим писателем проекта.

# 9. Источники разработки

Основными нормативными документами для разработки являются: ГОСТ 34.601-90 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Процессы жизненного цикла программных средств», ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Базовые принципы».

Технические источники включают документацию по протоколам SNMP v2c/v3 (RFC 3411-3418), стандарты мониторинга производительности IETF RFC 2863 (Interfaces Group MIB), RFC 4022 (TCP MIB), спецификации WMI (Windows Management Instrumentation), документацию по API виртуализационных платформ VMware vSphere, Microsoft Hyper-V. Используются открытые библиотеки: Zabbix API, Nagios plugins, Prometheus client libraries.

Исследовательские источники: анализ существующих решений (SolarWinds, PRTG, Zabbix, Nagios), изучение лучших практик DevOps и SRE, материалы конференций по системному администрированию и мониторингу (LISA, Monitorama, SREcon). Привлекается экспертиза ведущих специалистов отрасли, консультации с представителями вендоров оборудования (Intel, AMD, Cisco, Dell EMC). Используется опыт внедрения аналогичных систем в российских и зарубежных компаниях за последние 5 лет.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция с системами искусственного интеллекта для автоматического обнаружения аномалий в поведении системы и предсказания сбоев на основе машинного обучения с использованием алгоритмов Random Forest и Neural Networks. Внедрение данной функциональности позволит снизить количество ложных срабатываний на 60% и обнаруживать 95% критических проблем за 15-30 минут до их возникновения. Планируемый срок реализации: 4 месяца, дополнительные затраты: 3,2 млн рублей.

Разработка мобильного приложения для iOS и Android с возможностью получения push-уведомлений о критических событиях, просмотра ключевых метрик производительности, выполнения базовых административных операций удаленно. Приложение должно поддерживать биометрическую аутентификацию, работу в офлайн-режиме, синхронизацию с основной системой. Ожидаемое сокращение времени реагирования на инциденты: 40%. Срок разработки: 3 месяца, стоимость: 2,5 млн рублей.

Внедрение модуля IoT-мониторинга для контроля параметров микроклимата серверных помещений, источников бесперебойного питания, систем кондиционирования и пожарной безопасности через протоколы LoRaWAN, Zigbee, WiFi. Система должна интегрироваться с существующими датчиками температуры, влажности, задымления, контроля доступа. Планируется подключение до 500 IoT-устройств на объект. Срок внедрения: 2 месяца, инвестиции: 1,8 млн рублей.

Создание системы автоматического масштабирования ресурсов в облачных средах AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform с возможностью динамического изменения конфигурации виртуальных машин на основе текущей нагрузки. Интеграция с Kubernetes для автоматического управления контейнерами, реализация политик автоскейлинга с учетом стоимости ресурсов. Ожидаемая экономия на облачной инфраструктуре: 25-35%. Разработка займет 5 месяцов, бюджет: 4,1 млн рублей.

Имплементация модуля соответствия требованиям регулятора (compliance) для автоматической проверки соответствия IT-инфраструктуры стандартам ISO 27001, PCI DSS, SOX, российским требованиям по защите персональных данных и критической информационной инфраструктуры. Система должна генерировать отчеты о нарушениях, рекомендации по устранению несоответствий, интегрироваться с системами управления рисками. Срок реализации: 6 месяцев, затраты: 5,3 млн рублей.