Техническое задание — Doctor Web

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Комплексная система антивирусной защиты Doctor Web». Условное обозначение: DW-AV-2024. Программный продукт предназначен для обеспечения комплексной защиты информационных систем от вредоносного программного обеспечения, сетевых угроз и несанкционированного доступа к данным.

Организация-разработчик: ООО «Доктор Веб», г. Санкт-Петербург, Россия. Ведущий разработчик системы — отдел разработки антивирусных решений под руководством главного инженера проекта. Соисполнители: отдел тестирования программного обеспечения, отдел технической документации.

Плановые сроки разработки: начало работ — 15 января 2024 года, окончание разработки — 30 ноября 2024 года. Сдача готового продукта заказчику планируется на 15 декабря 2024 года. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы Doctor Web является обеспечение защиты информационных ресурсов организаций от современных киберугроз с эффективностью обнаружения вредоносного ПО не менее 99,7%. Система должна обеспечить сокращение времени реагирования на инциденты информационной безопасности до 30 секунд, снизить количество ложных срабатываний до уровня не более 0,1% от общего числа проверенных объектов.

Назначение системы — автоматизация процессов антивирусной защиты корпоративных и домашних компьютерных сетей. Система предназначена для непрерывного мониторинга, обнаружения, блокирования и удаления вредоносных программ, включая вирусы, троянские программы, шпионское ПО, руткиты и другие виды вредоносного кода.

Вид автоматизируемой деятельности включает процессы сканирования файловых систем, мониторинга сетевого трафика, анализа поведения приложений, управления политиками безопасности и генерации отчетов о состоянии защищенности информационной инфраструктуры. Система обеспечивает централизованное управление антивирусной защитой для сетей, содержащих до 50000 рабочих станций.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы обеспечения информационной безопасности в корпоративных и домашних компьютерных сетях различного масштаба. Система должна поддерживать работу в гетерогенных сетевых средах, включающих рабочие станции под управлением операционных систем Windows (версии 10, 11), Linux (Ubuntu 20.04+, CentOS 8+), macOS (версии 11+), а также мобильные устройства на базе Android 8.0+ и iOS 13+.

Основные сведения об объекте включают распределенную архитектуру с центральным сервером управления и клиентскими компонентами на защищаемых устройствах. Система обрабатывает потоки данных объемом до 10 ТБ в сутки, поддерживает одновременную работу до 50000 пользователей. База данных сигнатур вирусов содержит более 500 миллионов записей и обновляется каждые 15 минут.

Условия эксплуатации предполагают круглосуточную работу системы в режиме 24/7/365 с допустимым временем простоя не более 99,9% в год. Система должна функционировать при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80%. Требуется обеспечение отказоустойчивости при пиковых нагрузках до 150% от номинальной производительности.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система Doctor Web должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: центральный сервер управления (Dr.Web Enterprise Server), агенты защиты для рабочих станций (Dr.Web Agent), веб-консоль администрирования (Dr.Web Control Center), модуль обновлений антивирусных баз (Update Server), компонент аналитики и отчетности (Analytics Module).

Подсистема клиентской защиты включает антивирусный сканер реального времени, файервол, антиспам-фильтр, модуль контроля устройств, компонент веб-защиты. Серверная подсистема содержит службу управления политиками, модуль мониторинга сети, систему оповещений, базу данных событий безопасности объемом до 500 ГБ.

Архитектура предполагает возможность горизонтального масштабирования путем добавления дополнительных серверных узлов. Все компоненты должны взаимодействовать через защищенные API с использованием протокола HTTPS и аутентификации по сертификатам. Система поддерживает развертывание в облачной инфраструктуре и гибридных конфигурациях.

## 4.2. Требования к функциям

Функция антивирусного сканирования: выполнение проверки файлов, папок и системной памяти в режиме реального времени и по расписанию. Результат — обнаружение и нейтрализация вредоносного ПО с точностью не менее 99,7%.

Функция мониторинга сетевого трафика: анализ входящего и исходящего сетевого трафика на предмет наличия вредоносной активности. Результат — блокирование подозрительных соединений и оповещение администратора в течение 10 секунд.

Функция управления политиками безопасности: создание, редактирование и применение правил безопасности для различных групп пользователей. Результат — централизованное управление параметрами защиты для всех узлов сети.

Функция карантина: изоляция подозрительных и вредоносных файлов с возможностью восстановления. Результат — безопасное хранение потенциально опасных объектов с возможностью анализа.

Функция автоматического обновления: загрузка и установка актуальных антивирусных баз и программных обновлений. Результат — поддержание актуальности защиты без вмешательства пользователя.

Функция веб-защиты: проверка веб-страниц и загружаемых файлов на наличие угроз. Результат — блокирование доступа к вредоносным сайтам и предотвращение загрузки опасного контента.

Функция контроля устройств: управление доступом к съемным носителям и внешним устройствам. Результат — предотвращение несанкционированного копирования данных и заражения через USB-устройства.

Функция генерации отчетов: создание детализированных отчетов о состоянии безопасности, обнаруженных угрозах и активности пользователей. Результат — предоставление статистики в форматах PDF, Excel, HTML.

Функция поведенческого анализа: мониторинг действий программ и выявление подозрительного поведения. Результат — обнаружение ранее неизвестных угроз методами эвристического анализа.

Функция резервного копирования настроек: создание резервных копий конфигурации системы и восстановление после сбоев. Результат — обеспечение непрерывности работы системы защиты при технических неполадках.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы должна функционировать под управлением операционных систем Windows Server 2019/2022, Linux RHEL 8.5+, Ubuntu Server 20.04 LTS+. Требуется установленная система управления базами данных PostgreSQL версии 13+ или Microsoft SQL Server 2019+. Необходимо наличие веб-сервера Apache HTTP Server 2.4+ или Microsoft IIS 10.0+.

Клиентская часть поддерживает операционные системы Windows 10/11 (все редакции), macOS 11+, Linux с ядром версии 5.4+. Для мобильных устройств — Android 8.0+ и iOS 13+. Требуется наличие .NET Framework 4.7.2+ для Windows-клиентов, Java Runtime Environment 11+ для кроссплатформенных компонентов.

Система должна быть совместима с виртуальными средами VMware vSphere 7.0+, Microsoft Hyper-V, KVM. Поддержка контейнеризации через Docker 20.10+ и Kubernetes 1.21+. Интеграция с облачными платформами Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform через соответствующие API и SDK.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Серверная часть требует процессор Intel Xeon или AMD EPYC с частотой не менее 2.4 ГГц (минимум 8 ядер), оперативную память объемом не менее 16 ГБ DDR4, дисковую подсистему объемом не менее 1 ТБ SSD или 2 ТБ HDD. Рекомендуется использование RAID-массивов уровня 5 или 10 для обеспечения отказоустойчивости.

Клиентские рабочие станции должны иметь процессор Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 (или эквивалентный) с частотой не менее 2.0 ГГц, оперативную память не менее 4 ГБ, свободное дисковое пространство не менее 2 ГБ. Для мобильных устройств — не менее 2 ГБ ОЗУ и 1 ГБ свободной памяти.

Требования к дисплею: разрешение не менее 1024x768 пикселей для настольных систем, поддержка цветности не менее 16 бит. Сетевое оборудование должно поддерживать протоколы TCP/IP, скорость соединения не менее 100 Мбит/с для серверов, 10 Мбит/с для клиентов. Необходимо наличие источников бесперебойного питания для критически важных серверных компонентов.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 99,9% в течение календарного года, что соответствует максимальному времени простоя 8 часов 46 минут в год. Среднее время восстановления после сбоя (MTTR) не должно превышать 30 минут для критических компонентов и 2 часов для второстепенных модулей.

Требуется реализация механизмов автоматического резервирования и переключения на резервные компоненты при отказе основных. Система должна поддерживать «горячее» резервирование серверных компонентов с автоматическим переключением в течение 30 секунд. Все критически важные данные должны реплицироваться на резервные узлы в режиме реального времени.

Система должна сохранять работоспособность при выходе из строя до 20% клиентских узлов одновременно. Предусматривается автоматическое создание контрольных точек состояния системы каждые 4 часа с возможностью восстановления до последней стабильной конфигурации. Время восстановления из резервной копии не должно превышать 60 минут.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна соответствовать требованиям российского законодательства в области защиты информации, включая соответствие требованиям ФСТЭК России для систем защиты информации класса КС2. Все коммуникации между компонентами системы должны шифроваться с использованием алгоритмов ГОСТ 28147-89 или AES-256.

Аутентификация пользователей осуществляется с использованием многофакторной аутентификации, включая пароли, сертификаты и биометрические данные. Поддержка интеграции с системами управления идентификацией Active Directory, LDAP. Все действия пользователей и системные события должны регистрироваться в защищенном журнале аудита с невозможностью модификации записей.

Система должна обеспечивать разграничение прав доступа на основе ролевой модели с минимальными необходимыми привилегиями. Предусмотрена защита от атак типа «отказ в обслуживании», SQL-инъекций, межсайтового скриптинга. Конфиденциальные данные должны храниться в зашифрованном виде с использованием ключей длиной не менее 256 бит.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс системы должен соответствовать принципам юзабилити и обеспечивать интуитивно понятное взаимодействие для пользователей различного уровня подготовки. Время обучения работе с базовыми функциями системы не должно превышать 4 часов для рядовых пользователей и 16 часов для администраторов.

Интерфейс должен поддерживать русский и английский языки с возможностью переключения без перезапуска приложения. Все элементы управления должны быть доступны с клавиатуры для пользователей с ограниченными возможностями. Размер шрифтов должен быть масштабируемым в диапазоне от 80% до 150% от стандартного размера.

Время отклика пользовательского интерфейса на действия пользователя не должно превышать 2 секунд для простых операций и 10 секунд для сложных запросов. Система должна предоставлять информативные сообщения об ошибках с рекомендациями по их устранению. Предусмотрена контекстная справка и система подсказок для всех функций программы.

# 5. Состав и содержание работ

Разработка технического задания и проектной документации включает создание детального описания архитектуры системы, интерфейсов взаимодействия компонентов, структуры базы данных. Проектирование пользовательских интерфейсов с созданием макетов и прототипов основных экранных форм. Разработка технических требований к программному и аппаратному обеспечению.

Программирование и отладка включает разработку серверных компонентов на языках C++ и Java, клиентских приложений для различных операционных систем, веб-интерфейса на базе современных фреймворков. Создание модулей интеграции с внешними системами, разработка API для взаимодействия с третьими сторонами. Оптимизация производительности и устранение выявленных дефектов.

Тестирование системы предполагает проведение модульного, интеграционного, системного и приемочного тестирования. Нагрузочное тестирование с имитацией работы до 50000 одновременных пользователей. Тестирование безопасности включая проверку на устойчивость к известным типам атак. Создание автоматизированных тестовых сценариев для регрессионного тестирования.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы осуществляется по итерационной методологии Agile с применением практик Scrum. Длительность одного спринта составляет 2 недели. Планируется проведение 22 спринтов в течение всего периода разработки. Команда разработки состоит из 12 специалистов: архитектор системы, 4 программиста backend, 2 программиста frontend, 2 тестировщика, DevOps-инженер, технический писатель, scrum-мастер.

Первый этап (спринты 1-6) включает проектирование архитектуры, создание технического задания, разработку core-компонентов системы. Второй этап (спринты 7-16) — разработка основной функциональности, интеграция компонентов, создание пользовательских интерфейсов. Третий этап (спринты 17-22) — финальное тестирование, оптимизация производительности, подготовка документации.

Контроль качества осуществляется через еженедельные код-ревью, автоматизированное тестирование при каждом коммите в систему контроля версий Git. Использование CI/CD pipeline на базе Jenkins для автоматической сборки и развертывания тестовых версий. Еженедельные демонстрации результатов работы заказчику с получением обратной связи для корректировки требований.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Приемочные испытания проводятся в три этапа: предварительные испытания в среде разработчика, опытная эксплуатация в тестовой среде заказчика, приемочные испытания в промышленной среде. Длительность каждого этапа составляет 15 рабочих дней. Критерии приемки включают соответствие всем функциональным требованиям, достижение заявленных показателей производительности и надежности.

Тестирование производительности проводится с использованием специализированных инструментов LoadRunner и JMeter. Проверяется работоспособность системы при пиковых нагрузках, соответствие времени отклика заявленным требованиям, стабильность работы при длительной эксплуатации в течение 72 часов непрерывной работы.

Приемочная комиссия состоит из представителей заказчика, разработчика и независимых экспертов. Все выявленные замечания классифицируются по критичности: критические (препятствующие приемке), значительные (должны быть устранены в течение 30 дней), незначительные (могут быть устранены в рамках гарантийного обслуживания). Акт приемки подписывается при отсутствии критических замечаний.

# 8. Требования к документированию

Комплект документации включает техническое задание, проектную документацию, руководство системного программиста, руководство администратора системы, руководство пользователя, описание программных интерфейсов (API), регламент технического обслуживания. Вся документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ЕСПД и ГОСТ 19.xxx.

Документация предоставляется в электронном виде в форматах PDF и MS Word, а также в виде интерактивной справочной системы, встроенной в программный продукт. Руководство пользователя должно содержать пошаговые инструкции с иллюстрациями, примеры типовых сценариев использования, описание всех сообщений системы и способов реагирования на них.

Документация по API должна включать описание всех методов, параметров, форматов данных, примеры кода для популярных языков программирования. Предусматривается создание видеоуроков продолжительностью не менее 4 часов, демонстрирующих основные функции системы. Все документы должны проходить техническое редактирование и корректуру перед включением в состав поставки.

# 9. Источники разработки

Основой для разработки служат международные стандарты информационной безопасности ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, стандарты антивирусной защиты AMTSO (Anti-Malware Testing Standards Organization). Используются рекомендации NIST по кибербезопасности, методики OWASP для обеспечения безопасности веб-приложений.

Техническими источниками являются существующие решения в области информационной безопасности: Kaspersky Security Center, Symantec Endpoint Protection, McAfee ePO. Анализ функциональности конкурентов позволяет определить лучшие практики и избежать известных недостатков. Используются открытые библиотеки и фреймворки: Spring Framework, Angular, PostgreSQL.

Научно-методическая база включает исследования в области машинного обучения для обнаружения вредоносного ПО, методы поведенческого анализа, технологии песочницы (sandbox) для безопасного исполнения подозрительных файлов. Привлекаются экспертизы ведущих российских и зарубежных специалистов в области информационной безопасности.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция технологий искусственного интеллекта для повышения точности обнаружения ранее неизвестных угроз до 99,9% за счет использования нейронных сетей глубокого обучения и анализа больших данных о киберугрозах. Внедрение модуля машинного обучения позволит сократить количество ложных срабатываний до 0,05% и повысить скорость анализа подозрительных файлов в 10 раз.

Разработка мобильного приложения для администраторов системы с поддержкой push-уведомлений о критических событиях безопасности. Приложение должно предоставлять возможность удаленного управления политиками безопасности, просмотра статистики заражений, выполнения экстренного сканирования удаленных узлов сети.

Создание облачного сервиса для малого и среднего бизнеса (SaaS-модель) с возможностью подключения до 500 рабочих мест без необходимости развертывания собственной серверной инфраструктуры. Сервис должен обеспечивать те же функции защиты при стоимости на 40% ниже традиционного решения.

Внедрение модуля анализа сетевого трафика на основе технологий Deep Packet Inspection (DPI) для обнаружения современных APT-атак и скрытых каналов передачи данных. Модуль должен анализировать до 10 Гбит/с сетевого трафика в режиме реального времени с задержкой не более 50 миллисекунд.

Разработка системы предиктивной аналитики для прогнозирования кибератак на основе анализа паттернов поведения пользователей и сетевой активности. Система должна предсказывать потенциальные угрозы за 24-48 часов до их реализации с точностью не менее 85%, что позволит администраторам принимать превентивные меры защиты.