Техническое задание — WordPad

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование разрабатываемой системы: «Текстовый редактор WordPad для операционных систем семейства Windows». Условное обозначение системы: WP-2024. Код проекта: TXT-ED-001.

Организация-разработчик: ООО «СистемТех», адрес: 119991, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 15, корп. 2. Ответственный исполнитель: отдел программного обеспечения под руководством главного системного аналитика Иванова А.С.

Плановые сроки разработки: начало проекта — 15 января 2024 года, окончание разработки — 30 июня 2024 года. Срок сдачи готового программного продукта заказчику — 15 июля 2024 года. Общая продолжительность проекта составляет 6 месяцев с учетом этапов тестирования и приемки.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы является разработка легкого и функционального текстового редактора, способного обрабатывать документы объемом до 50 МБ со скоростью открытия файлов не более 3 секунд. Система должна обеспечивать производительность работы с текстовыми документами в 2 раза быстрее существующих аналогов при потреблении оперативной памяти не более 64 МБ.

Назначение системы — автоматизация процессов создания, редактирования и форматирования текстовых документов для пользователей персональных компьютеров. Система предназначена для работы с простыми текстовыми документами, включающими базовое форматирование, вставку объектов и печать готовых материалов.

Целевая аудитория включает домашних пользователей, сотрудников офисов малого и среднего бизнеса, а также учащихся образовательных учреждений. Ожидаемое количество активных пользователей — не менее 100 000 человек в течение первого года эксплуатации.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс создания и редактирования текстовых документов на персональных компьютерах под управлением операционной системы Microsoft Windows версий 10 и 11. Система должна интегрироваться с существующей файловой структурой ОС и поддерживать стандартные протоколы обмена данными через буфер обмена.

Основные характеристики объекта автоматизации включают работу с текстовыми файлами форматов RTF, TXT, DOC объемом от 1 КБ до 50 МБ. Система должна обеспечивать одновременную работу до 10 открытых документов без снижения производительности. Среднее время непрерывной работы пользователя с системой составляет 4 часа в день.

Условия эксплуатации предполагают использование системы в офисных помещениях с температурным режимом от +18°C до +25°C при влажности воздуха не более 70%. Система должна функционировать в условиях стандартного офисного освещения и обеспечивать работу при различных разрешениях экрана от 1024x768 до 4K.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Программная система должна состоять из следующих основных компонентов: ядро текстового редактора (WP-Core.dll), модуль пользовательского интерфейса (WP-UI.dll), модуль работы с файлами (WP-FileManager.dll) и модуль печати (WP-Print.dll). Исполняемый файл основного приложения — WordPad.exe размером не более 15 МБ.

Подсистема управления документами должна включать компоненты для создания, открытия, сохранения и закрытия файлов. Подсистема форматирования текста содержит модули работы со шрифтами, абзацами, списками и таблицами. Подсистема вставки объектов обеспечивает работу с изображениями, ссылками и специальными символами.

Архитектура системы должна соответствовать модели MVC (Model-View-Controller) для обеспечения возможности последующего расширения функциональности. Все компоненты должны взаимодействовать через стандартизированные интерфейсы API с использованием технологии COM.

## 4.2. Требования к функциям

Функция создания нового документа: система должна создавать пустой документ с параметрами по умолчанию (шрифт Times New Roman, 12pt) за время не более 0.5 секунды. Результат — готовый к редактированию документ.

Функция открытия существующих файлов: поддержка форматов RTF, TXT, DOC с возможностью предварительного просмотра. Время открытия файла размером 10 МБ не должно превышать 5 секунд. Результат — отображение содержимого файла в рабочей области.

Функция сохранения документа: сохранение в форматах RTF, TXT, PDF с возможностью выбора кодировки. Система должна автоматически создавать резервные копии каждые 10 минут. Результат — сохранение изменений на диск.

Функция форматирования текста: изменение шрифта, размера, начертания, цвета текста с предварительным просмотром изменений. Поддержка до 50 типов шрифтов, установленных в системе. Результат — визуальное изменение оформления выделенного текста.

Функция работы с абзацами: настройка выравнивания, отступов, междустрочных интервалов с точностью до 0.1 см. Поддержка маркированных и нумерованных списков до 5 уровней вложенности. Результат — изменение структуры и внешнего вида абзацев.

Функция поиска и замены: поиск текста с учетом регистра и целых слов, замена с подтверждением или автоматическая. Время поиска в документе объемом 1000 страниц не более 2 секунд. Результат — выделение найденных фрагментов или выполнение замены.

Функция вставки объектов: вставка изображений форматов JPG, PNG, BMP размером до 10 МБ каждое, таблиц до 20x20 ячеек, гиперссылок. Результат — размещение объектов в тексте документа с возможностью последующего редактирования.

Функция проверки орфографии: проверка правописания на русском и английском языках с использованием словарей объемом не менее 100 000 слов каждый. Подчеркивание ошибок волнистой линией в режиме реального времени. Результат — выделение орфографических ошибок с предложением вариантов исправления.

Функция печати документов: печать на любом установленном в системе принтере с предварительным просмотром, настройкой полей, ориентации страницы. Поддержка печати диапазона страниц и масштабирования. Результат — вывод документа на печатающее устройство.

Функция экспорта в PDF: конвертация документа в формат PDF с сохранением форматирования, изображений и гиперссылок. Размер итогового PDF-файла не должен превышать размер исходного документа более чем в 1.5 раза. Результат — создание PDF-файла, готового для просмотра и печати.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Операционная система: Microsoft Windows 10 версии 1909 и выше, Microsoft Windows 11 всех редакций. Система должна быть совместима с 64-битными версиями ОС и поддерживать работу в режиме совместимости с 32-битными приложениями.

Требуемые компоненты: Microsoft .NET Framework версии 4.8 или выше, Microsoft Visual C++ Redistributable 2019-2022. Для корректной работы функции проверки орфографии необходима установка соответствующих языковых пакетов Windows.

Интеграция с системными службами: использование Windows API для работы с файловой системой, принтерами, буфером обмена. Поддержка стандартных системных диалогов открытия и сохранения файлов. Регистрация в реестре Windows для ассоциации с поддерживаемыми форматами файлов.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i3-4000 серии или AMD FX-6100, тактовая частота не менее 2.0 ГГц, поддержка набора инструкций SSE2. Для комфортной работы рекомендуется процессор Intel Core i5-8000 серии или AMD Ryzen 5 2600.

Требования к оперативной памяти: минимум 4 ГБ ОЗУ, рекомендуется 8 ГБ и выше. Приложение должно потреблять не более 512 МБ ОЗУ при работе с документом объемом 10 МБ. При одновременной работе с 5 документами потребление памяти не должно превышать 1 ГБ.

Требования к дисковому пространству: 500 МБ свободного места для установки программы, дополнительно 1 ГБ для временных файлов и кэша. Скорость чтения/записи жесткого диска не менее 50 МБ/сек. Поддержка установки на SSD и HDD накопители. Требования к дисплею: разрешение экрана не менее 1024x768 пикселей, глубина цвета 16 бит, поддержка масштабирования интерфейса от 100% до 200%.

## 4.5. Требования к надёжности

Коэффициент готовности системы должен составлять не менее 0.95, что означает доступность системы для работы пользователя не менее 95% времени. Среднее время безотказной работы (MTBF) должно составлять не менее 100 часов непрерывного функционирования без критических сбоев.

Система должна обеспечивать автоматическое восстановление после некритических ошибок без потери пользовательских данных. Функция автосохранения должна срабатывать каждые 10 минут и при завершении работы с документом. Максимально допустимая потеря несохраненных данных не должна превышать 10 минут работы пользователя.

Среднее время восстановления системы после критического сбоя (MTTR) не должно превышать 2 минуты. Система должна вести журнал ошибок с детализацией причин сбоев для последующего анализа. Вероятность потери данных при корректном завершении работы должна быть менее 0.001%.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать защиту документов паролем с использованием алгоритма шифрования AES-256. Длина пароля должна составлять от 6 до 64 символов с поддержкой специальных символов и различных раскладок клавиатуры. Время шифрования документа объемом 10 МБ не должно превышать 30 секунд.

Для обеспечения конфиденциальности система должна поддерживать безопасное удаление временных файлов с перезаписью дискового пространства. Все временные файлы должны создаваться в защищенной папке пользователя с ограниченным доступом для других учетных записей системы.

Система должна поддерживать цифровые подписи документов с использованием сертификатов, установленных в хранилище Windows. Проверка подлинности цифровой подписи должна выполняться автоматически при открытии подписанного документа. Логирование всех операций с конфиденциальными документами в защищенный журнал системы.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать стандартам Microsoft Windows UI Guidelines с использованием ленточного интерфейса (Ribbon). Все основные функции должны быть доступны не более чем за 3 клика мыши. Система должна поддерживать горячие клавиши для 20 наиболее часто используемых операций.

Время освоения основных функций системы пользователем со средним уровнем компьютерной грамотности не должно превышать 2 часов. Интерфейс должен поддерживать настройку размера шрифтов и элементов управления для пользователей с ограниченными возможностями зрения. Масштабирование интерфейса от 100% до 150% без потери функциональности.

Система должна обеспечивать контекстную справку для всех элементов интерфейса с всплывающими подсказками. Время отображения подсказки 1-2 секунды после наведения курсора. Цветовая схема интерфейса должна соответствовать системным настройкам Windows и поддерживать темную и светлую темы оформления.

# 5. Состав и содержание работ

Этап технического проектирования включает разработку архитектуры системы, создание диаграмм компонентов, проектирование пользовательского интерфейса и создание технических спецификаций всех модулей. Продолжительность этапа составляет 4 недели с участием 3 системных аналитиков и 2 архитекторов ПО.

Этап программирования предусматривает разработку программного кода всех модулей системы, создание библиотек компонентов, реализацию пользовательского интерфейса и интеграцию с операционной системой Windows. На данном этапе задействуются 5 программистов различной квалификации в течение 12 недель.

Этап тестирования включает модульное тестирование компонентов, интеграционное тестирование системы, нагрузочное тестирование производительности и приемочное тестирование с участием представителей заказчика. Этап выполняется командой из 3 тестировщиков в течение 6 недель с использованием автоматизированных средств тестирования.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы выполняется по итеративной модели с еженедельными релизами внутренних версий для тестирования. Каждая итерация длится 2 недели и включает планирование, проектирование, программирование и тестирование определенного набора функций. Всего планируется 12 итераций разработки.

Контроль версий исходного кода осуществляется с использованием системы Git с центральным репозиторием на сервере разработки. Обязательное code review для всех изменений с участием ведущего разработчика. Автоматизированная сборка проекта выполняется ежедневно с созданием установочных пакетов для тестирования.

Документирование процесса разработки ведется в корпоративной wiki-системе с еженедельным обновлением статуса проекта. Еженедельные совещания команды разработки для синхронизации работ и решения технических вопросов. Ежемесячные отчеты для руководства о ходе выполнения проекта и достигнутых результатах.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества выполняется на каждом этапе разработки с использованием чек-листов соответствия требованиям технического задания. Еженедельные ревизии кода с участием независимых экспертов для выявления потенциальных проблем и несоответствий стандартам программирования.

Приемочное тестирование проводится в два этапа: предварительные испытания в тестовой среде разработчика и окончательные испытания на оборудовании заказчика. Продолжительность каждого этапа составляет 2 недели с участием представителей заказчика и независимых тестировщиков.

Окончательная приемка системы оформляется актом выполненных работ после успешного завершения всех испытаний и устранения выявленных замечаний. Гарантийный период составляет 12 месяцев с даты подписания акта приемки с обязательством устранения дефектов в течение 48 часов.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать руководство системного программиста с описанием архитектуры и исходного кода, руководство по установке и настройке системы, руководство пользователя с примерами выполнения всех функций. Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 19.101-77 и ГОСТ 19.501-78.

Руководство пользователя должно содержать не менее 50 страниц с иллюстрациями всех диалоговых окон и примерами типовых операций. Документация предоставляется в электронном виде в форматах PDF и HTML с возможностью полнотекстового поиска. Обновление документации выполняется синхронно с выпуском новых версий программы.

Справочная система встроена непосредственно в программу с контекстными подсказками для всех функций и диалогов. База знаний содержит ответы на 100 наиболее часто задаваемых вопросов пользователей. Техническая поддержка документации обеспечивается в течение всего жизненного цикла продукта.

# 9. Источники разработки

Основными источниками для разработки служат стандарты ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств», а также Microsoft Windows SDK и .NET Framework documentation.

Техническая литература включает справочники по программированию на языках C# и C++, документацию по Windows API, стандарты форматов файлов RTF и Microsoft Office. Используются также международные стандарты ISO/IEC 26514:2008 по документированию программного обеспечения.

Существующие аналоги для изучения: Microsoft WordPad (входит в состав Windows), Notepad++, AbiWord, OpenOffice Writer в части базового функционала. Анализ пользовательского опыта проводится на основе исследований компаний Nielsen Norman Group и Microsoft Usability Guidelines.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Реализация поддержки облачных хранилищ Microsoft OneDrive и Google Drive для прямого сохранения и открытия документов с возможностью синхронизации изменений в реальном времени. Интеграция с облачными сервисами позволит увеличить мобильность пользователей и обеспечить доступ к документам с любых устройств.

Добавление модуля совместного редактирования документов несколькими пользователями с отслеживанием изменений, комментариями и системой уведомлений. Функция позволит команде работать над одним документом одновременно с контролем версий и разрешением конфликтов редактирования.

Интеграция с системами машинного перевода Google Translate и Microsoft Translator для автоматического перевода документов на 50 языков мира с сохранением форматирования. Модуль перевода будет включать проверку качества перевода и возможность ручной корректировки результатов.

Реализация модуля распознавания речи для создания документов посредством голосового ввода с использованием технологий Microsoft Speech Platform и поддержкой команд форматирования. Точность распознавания должна составлять не менее 95% для русского и английского языков.

Создание мобильного приложения для платформ Android и iOS с базовым функционалом просмотра и редактирования документов, синхронизацией с десктопной версией через облачные сервисы. Мобильная версия должна поддерживать работу в автономном режиме с последующей синхронизацией изменений.