Техническое задание — Блокнот

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Программный продукт для редактирования текстовых файлов «Блокнот»». Условное обозначение: «NOTEPAD-2024». Тип системы: прикладное программное обеспечение для работы с текстовыми документами.

Организация-разработчик: ООО «ТехноСофт Разработка». Основные исполнители: отдел системного анализа, группа программирования интерфейсов, команда тестирования программного обеспечения. Ответственный руководитель проекта: главный системный аналитик.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — 15 января 2024 года, завершение разработки и сдача продукта — 30 июня 2024 года. Общая продолжительность проекта составляет 5,5 месяцев. Промежуточные контрольные точки установлены на 28 февраля 2024 года (завершение проектирования) и 30 апреля 2024 года (завершение основной разработки).

# 2. Цели и назначение создания системы

Основная цель создания системы — разработка универсального текстового редактора с высокой производительностью и минимальным потреблением системных ресурсов. Конкретные показатели: время запуска приложения не более 2 секунд, объем потребляемой оперативной памяти не более 50 МБ, поддержка файлов размером до 500 МБ.

Дополнительные цели включают обеспечение кроссплатформенной совместимости с операционными системами Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+. Целевые показатели пользовательского опыта: интуитивно понятный интерфейс с возможностью освоения базового функционала за 15 минут, поддержка горячих клавиш для 95% операций.

Назначение системы — автоматизация процессов создания, редактирования, сохранения и управления текстовыми документами различных форматов. Система предназначена для использования программистами, техническими писателями, студентами и обычными пользователями для ежедневной работы с текстовой информацией.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации представляет собой процессы создания, редактирования и управления текстовыми документами на персональных компьютерах и рабочих станциях. Основные участники процесса — пользователи различного уровня подготовки от начинающих до профессиональных разработчиков программного обеспечения.

Текущее состояние объекта автоматизации характеризуется использованием стандартных системных текстовых редакторов (Notepad в Windows, TextEdit в macOS), которые имеют ограниченный функционал. Основные проблемы: отсутствие подсветки синтаксиса, ограниченные возможности поиска и замены, неудобство работы с большими файлами.

Условия эксплуатации системы: работа в офисных помещениях при температуре от +15°C до +30°C, влажности воздуха от 30% до 80%. Система должна функционировать в непрерывном режиме до 12 часов в сутки. Предполагается одновременная работа до 1000 пользователей в корпоративной среде.

# 4. Требования к системе

Система должна обеспечивать полный цикл работы с текстовыми документами от создания до архивирования. Архитектура системы должна обеспечивать модульность, расширяемость и возможность интеграции с внешними системами контроля версий.

## 4.1. Требования к структуре

Система должна включать следующие основные компоненты: ядро текстового редактора, модуль управления файлами, подсистему пользовательского интерфейса, модуль настроек и конфигурации. Дополнительно требуются компоненты: система подсветки синтаксиса, модуль поиска и замены, подсистема управления кодировками.

Архитектура системы должна быть построена по принципу «модель-представление-контроллер» (MVC) для обеспечения независимости компонентов. Каждый модуль должен иметь четко определенные интерфейсы взаимодействия и возможность независимого тестирования.

Система должна поддерживать плагинную архитектуру для расширения функциональности сторонними разработчиками. API для плагинов должен включать минимум 20 основных методов для работы с текстом, файлами и интерфейсом.

## 4.2. Требования к функциям

Функция «Создание документа»: создание нового пустого текстового документа в памяти с установкой кодировки UTF-8 по умолчанию. Результат — готовый к редактированию документ размером 0 байт.

Функция «Открытие файла»: загрузка существующего текстового файла с диска с автоматическим определением кодировки. Результат — содержимое файла отображается в редакторе с сохранением форматирования.

Функция «Сохранение документа»: запись текущего содержимого документа на диск в указанное местоположение. Результат — файл сохранен с выбранной кодировкой и расширением.

Функция «Поиск текста»: поиск заданной строки в документе с поддержкой регулярных выражений и учета регистра. Результат — выделение найденных фрагментов и переход к первому вхождению.

Функция «Замена текста»: замена найденных фрагментов на указанный текст с возможностью массовой замены. Результат — измененное содержимое документа с подсчетом количества замен.

Функция «Отмена действий»: откат последних изменений в документе с поддержкой до 100 уровней отмены. Результат — восстановление предыдущего состояния документа.

Функция «Подсветка синтаксиса»: цветовое выделение элементов кода для популярных языков программирования. Результат — улучшенная читаемость кода с различными цветами для ключевых слов, строк, комментариев.

Функция «Нумерация строк»: отображение номеров строк в левой части редактора с возможностью перехода к заданной строке. Результат — пронумерованные строки документа для удобной навигации.

Функция «Управление кодировками»: преобразование документа между различными кодировками (UTF-8, Windows-1251, ASCII). Результат — корректное отображение текста в выбранной кодировке.

Функция «Печать документа»: вывод содержимого документа на принтер с настройкой параметров печати. Результат — физическая копия документа на бумаге с сохранением форматирования.

Функция «Статистика документа»: подсчет количества символов, слов, строк и размера файла. Результат — отображение детальной статистической информации о документе.

Функция «Автосохранение»: автоматическое сохранение документа через заданные интервалы времени. Результат — защита от потери данных с возможностью восстановления после сбоя.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать под управлением операционных систем: Microsoft Windows 10 версии 1909 и выше, Microsoft Windows 11 всех версий, macOS версии 12.0 (Monterey) и выше, Linux Ubuntu 20.04 LTS и выше. Поддержка 64-битных версий операционных систем является обязательной.

Для разработки системы должны использоваться следующие технологии: язык программирования C++ стандарта C++17, графическая библиотека Qt версии 6.2 и выше для кроссплатформенного интерфейса. Дополнительно требуется использование библиотеки регулярных выражений PCRE версии 10.x.

Система должна быть совместима с антивирусным программным обеспечением основных производителей: Kaspersky, ESET, Avast, Windows Defender. Установочный пакет должен иметь цифровую подпись для предотвращения ложных срабатываний антивирусов. Размер установочного файла не должен превышать 25 МБ.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i3 2-го поколения с тактовой частотой 2.1 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с тактовой частотой 3.1 ГГц. Рекомендуемые требования: Intel Core i5 8-го поколения или AMD Ryzen 5 3600 для обеспечения оптимальной производительности при работе с большими файлами.

Объем оперативной памяти: минимум 2 ГБ свободной ОЗУ, рекомендуется 4 ГБ. Для работы с файлами размером более 100 МБ требуется дополнительная память из расчета 1:1 к размеру файла. Система должна эффективно использовать виртуальную память при недостатке ОЗУ.

Дисковое пространство: минимум 50 МБ свободного места для установки программы, дополнительно 100 МБ для временных файлов и кеша. Поддержка файловых систем: NTFS, FAT32, exFAT для Windows; APFS, HFS+ для macOS; ext4, XFS для Linux.

Требования к дисплею: минимальное разрешение экрана 1024×768 пикселей, рекомендуемое разрешение 1920×1080 пикселей. Поддержка мониторов с высокой плотностью пикселей (HiDPI/Retina) с автоматическим масштабированием интерфейса. Глубина цвета не менее 16 бит, рекомендуется 24 бита.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать безотказную работу в течение 99,5% времени эксплуатации. Максимальное время недоступности системы не должно превышать 36 часов в год. Среднее время между сбоями должно составлять не менее 720 часов непрерывной работы.

В случае аварийного завершения работы система должна автоматически восстанавливать несохраненные данные при следующем запуске. Функция автосохранения должна создавать резервные копии документов каждые 5 минут. Время восстановления системы после сбоя не должно превышать 30 секунд.

Система должна корректно обрабатывать ошибочные ситуации: недостаток дискового пространства, повреждение файлов, отсутствие прав доступа. Все критические ошибки должны протоколироваться в журнал событий с указанием времени, типа ошибки и контекста возникновения.

## 4.6. Требования к безопасности

Система не должна передавать какую-либо информацию о содержимом редактируемых документов по сети без явного согласия пользователя. Все временные файлы должны создаваться с ограниченными правами доступа только для текущего пользователя. При удалении временных файлов должна производиться безопасная очистка дискового пространства.

Система должна поддерживать шифрование документов с использованием алгоритма AES-256 при сохранении в защищенные форматы. Пароли для шифрования должны проверяться на стойкость с требованием минимальной длины 8 символов. Хранение паролей в открытом виде или в системном реестре запрещено.

Программа должна проходить проверку на отсутствие вредоносного кода через сервисы VirusTotal и Hybrid Analysis перед каждым релизом. Исходный код должен анализироваться инструментами статического анализа для выявления потенциальных уязвимостей безопасности.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам современного дизайна с поддержкой светлой и темной тем оформления. Размер шрифта интерфейса должен быть настраиваемым в диапазоне от 8 до 24 пунктов. Контрастность элементов интерфейса должна соответствовать стандарту WCAG 2.1 уровня AA.

Система должна поддерживать полное управление с клавиатуры для пользователей с ограниченными возможностями. Все функции должны быть доступны через горячие клавиши, которые отображаются в подсказках меню. Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 100 миллисекунд.

Текстовое поле редактора должно поддерживать масштабирование содержимого от 50% до 500% с сохранением читаемости. Система должна запоминать предпочтения пользователя: размер окна, положение на экране, последние открытые файлы. Справочная система должна включать контекстную помощь и интерактивные подсказки для новых пользователей.

# 5. Состав и содержание работ

Этап системного анализа включает исследование требований пользователей, анализ существующих решений, разработку архитектуры системы и создание детального технического задания. Продолжительность этапа: 4 недели. Результаты: техническое задание, архитектурное решение, диаграммы компонентов системы.

Этап проектирования предусматривает создание детального дизайна системы, проектирование пользовательского интерфейса, разработку структуры базы данных настроек и создание спецификаций модулей. Продолжительность: 3 недели. Результаты: проектная документация, макеты интерфейса, схемы взаимодействия компонентов.

Этап разработки включает программирование основных модулей системы, создание пользовательского интерфейса, интеграцию компонентов и проведение модульного тестирования. Продолжительность: 12 недель. Результаты: исполняемые модули, интегрированная система, документация для разработчиков.

Этап тестирования предусматривает функциональное тестирование, тестирование производительности, проверку совместимости с различными операционными системами и устранение выявленных дефектов. Продолжительность: 3 недели. Результаты: протоколы испытаний, исправленные дефекты, финальная версия продукта.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы осуществляется по итеративной модели с недельными спринтами. Каждую неделю проводится демонстрация готового функционала заказчику и сбор обратной связи для корректировки требований. Команда разработки состоит из 5 специалистов: системный аналитик, архитектор ПО, 2 программиста, тестировщик.

Контроль версий исходного кода осуществляется через систему Git с размещением репозитория на GitHub Enterprise. Все изменения проходят обязательное рецензирование (code review) минимум двумя разработчиками. Автоматическая сборка и тестирование настраиваются через систему continuous integration.

Еженедельно проводятся совещания по статусу проекта с участием всех заинтересованных сторон. Ведется детальный учет времени разработки и отклонений от плана. При критических отклонениях от графика более 1 недели созывается экстренное совещание для принятия корректирующих мер.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки осуществляется на каждом этапе через систему контрольных точек. Проверяется соответствие промежуточных результатов утвержденным требованиям, качество программного кода, полнота документации. Все выявленные несоответствия документируются и передаются на устранение.

Приемочные испытания проводятся в два этапа: предварительные испытания силами разработчика и окончательные испытания с участием заказчика. Продолжительность каждого этапа составляет 5 рабочих дней. Критерии приемки: успешное прохождение всех тестовых сценариев, соответствие техническому заданию на 100%.

По результатам приемочных испытаний составляется акт сдачи-приемки программного продукта. Гарантийный период составляет 12 месяцев с момента подписания акта. В течение гарантийного периода исполнитель обязуется устранять дефекты программы в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: техническое задание, архитектурное решение, руководство программиста, руководство пользователя, описание программных интерфейсов (API), протоколы испытаний. Все документы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 19.xxx и ГОСТ 34.xxx.

Руководство пользователя должно содержать детальное описание всех функций программы с иллюстрациями, примеры типовых сценариев использования, решения часто встречающихся проблем. Объем руководства пользователя должен составлять не менее 50 страниц формата A4.

Вся документация поставляется в электронном виде в форматах PDF и HTML для удобства просмотра. Дополнительно создается встроенная справочная система с контекстной помощью и поиском по содержимому. Документация должна обновляться синхронно с выпуском новых версий программного продукта.

# 9. Источники разработки

Основными нормативными документами для разработки являются: ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов», ISO/IEC 25010:2011 «Systems and software Quality Requirements and Evaluation». Дополнительно используются отраслевые стандарты разработки программного обеспечения.

Аналогами разрабатываемой системы являются: Microsoft Notepad++, Sublime Text, Atom Editor, Visual Studio Code. Проведенный анализ показал необходимость создания более простого и быстрого решения с базовым функционалом без избыточных возможностей.

Научно-техническими источниками служат: документация по библиотеке Qt 6.x, спецификации форматов текстовых файлов, исследования в области эргономики пользовательских интерфейсов. Используются материалы конференций по разработке программного обеспечения и лучшие практики индустрии.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Модификация «Интеграция с облачными хранилищами»: добавление возможности прямого открытия и сохранения файлов в Google Drive, Dropbox, OneDrive. Реализация через REST API облачных сервисов с OAuth 2.0 аутентификацией. Ожидаемый эффект: повышение удобства работы с документами на 40%.

Модификация «Поддержка совместного редактирования»: реализация функции одновременной работы нескольких пользователей над одним документом в реальном времени. Использование технологии WebSocket для синхронизации изменений. Целевая аудитория: команды разработчиков и технических писателей.

Модификация «Расширенная подсветка синтаксиса»: добавление поддержки 50+ языков программирования с настраиваемыми цветовыми схемами. Интеграция с Language Server Protocol для улучшенной поддержки современных языков. Увеличение привлекательности для разработчиков на 60%.

Модификация «Система плагинов»: создание архитектуры для сторонних расширений с собственным магазином плагинов. JavaScript API для разработки плагинов, система управления зависимостями. Потенциал создания экосистемы из 100+ плагинов в первый год.

Модификация «Мобильная версия»: разработка версий для iOS и Android с синхронизацией документов между устройствами. Адаптивный интерфейс для сенсорного управления, поддержка внешних клавиатур. Расширение аудитории на 200% за счет мобильных пользователей.