Техническое задание — MSExcel

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Программный продукт для обработки электронных таблиц Microsoft Excel». Условное обозначение: MSExcel v.2024. Шифр темы: ПО-ЭТ-001.

Организация-разработчик: Корпорация Microsoft Corporation, подразделение Microsoft Office Division, г. Редмонд, штат Вашингтон, США. Соисполнители: региональные центры разработки Microsoft в Индии (г. Хайдарабад) и Китае (г. Пекин).

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — январь 2024 г., завершение альфа-версии — июнь 2024 г., бета-тестирование — август-сентябрь 2024 г., выпуск финальной версии — октябрь 2024 г. Общая продолжительность проекта составляет 10 месяцев.

# 2. Цели и назначение создания системы

Целью создания системы является разработка универсального программного продукта для обработки электронных таблиц с повышенной производительностью обработки данных до 1 млн строк и 16 384 столбцов на листе. Планируется достичь увеличения скорости вычислений на 30% по сравнению с предыдущей версией и снижения потребления оперативной памяти на 15%.

Назначение системы — автоматизация процессов создания, редактирования и анализа табличных данных в офисной деятельности, финансовом планировании, статистическом анализе и бизнес-аналитике. Система предназначена для использования специалистами различных уровней квалификации от рядовых сотрудников до руководителей высшего звена.

Система должна обеспечивать интеграцию с облачными сервисами Microsoft 365, поддержку совместной работы до 100 пользователей одновременно и совместимость с международными стандартами обмена данными OpenDocument и CSV.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс обработки табличных данных в корпоративной и индивидуальной офисной деятельности. Система должна функционировать в многопользовательской среде с возможностью одновременной работы множественных экземпляров приложения на различных рабочих станциях.

Основные характеристики объекта автоматизации включают обработку числовых данных объёмом до 17 млрд ячеек на один рабочий лист, выполнение математических и статистических вычислений с точностью до 15 значащих цифр, создание графических объектов и диаграмм более 50 типов.

Условия эксплуатации системы предусматривают работу в офисных помещениях при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха 20-80%, на персональных компьютерах и мобильных устройствах с операционными системами Windows 10/11, macOS 10.15+, iOS 14+, Android 8.0+.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна включать следующие основные компоненты: ядро вычислительного движка (Calculation Engine), подсистему пользовательского интерфейса (UI Framework), модуль управления данными (Data Management), подсистему визуализации (Chart Engine), компонент совместной работы (Collaboration Module).

Архитектура системы должна быть построена по модульному принципу с использованием технологий COM+ и .NET Framework 4.8. Каждый модуль должен иметь чётко определённые интерфейсы взаимодействия и возможность независимого обновления без нарушения работы других компонентов.

Система должна поддерживать подключение внешних модулей расширения (Add-ins) через стандартизированный API, обеспечивать интеграцию с базами данных через ODBC/OLE DB драйверы и поддерживать экспорт/импорт данных в форматах XML, JSON, CSV, TXT.

## 4.2. Требования к функциям

Функция создания и редактирования рабочих листов должна обеспечивать создание книг с количеством листов до 255, размером листа 1 048 576 строк на 16 384 столбца. Результат: возможность работы с массивами данных любого размера в пределах технических ограничений.

Функция выполнения математических и статистических расчётов должна поддерживать более 400 встроенных функций, включая финансовые, инженерные, статистические функции. Результат: автоматизация сложных вычислений с обеспечением точности расчётов до 15 значащих цифр.

Функция создания диаграмм и графиков должна предоставлять более 50 типов диаграмм с настраиваемым форматированием и анимацией. Результат: визуальное представление данных для принятия управленческих решений.

Функция условного форматирования должна позволять создавать правила на основе значений ячеек, формул и цветовых шкал. Результат: автоматическое выделение важной информации в таблицах.

Функция фильтрации и сортировки данных должна обеспечивать многоуровневую сортировку по 64 критериям и автофильтры с поддержкой регулярных выражений. Результат: быстрый поиск и структурирование больших объёмов данных.

Функция сводных таблиц должна поддерживать обработку источников данных объёмом до 1 млн записей с группировкой по датам, числам и текстовым полям. Результат: создание аналитических отчётов без программирования.

Функция защиты данных должна включать парольную защиту рабочих книг, листов и диапазонов ячеек с поддержкой шифрования AES-256. Результат: обеспечение конфиденциальности корпоративной информации.

Функция совместной работы должна обеспечивать одновременное редактирование документа несколькими пользователями с отображением изменений в реальном времени. Результат: повышение эффективности командной работы над проектами.

Функция автоматизации через макросы должна поддерживать язык VBA и запись макросов с автоматической генерацией кода. Результат: автоматизация повторяющихся операций и создание пользовательских решений.

Функция интеграции с внешними источниками данных должна поддерживать подключение к базам данных SQL Server, Oracle, MySQL, веб-сервисам и файлам различных форматов. Результат: централизованная работа с корпоративными данными из единого интерфейса.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 10 версии 1909 и выше, Windows 11 всех версий, Windows Server 2016/2019/2022. Для платформы macOS требуется версия 10.15 Catalina и выше, включая поддержку процессоров Apple Silicon M1/M2.

Для корректной работы необходимо наличие Microsoft .NET Framework 4.8 или выше, библиотек Microsoft Visual C++ Redistributable 2019-2022, компонентов Windows Installer 5.0. На устройствах iOS требуется версия 14.0 и выше, на Android — версия 8.0 (API level 26) и выше.

Система должна интегрироваться с Microsoft Office Suite 2021/365, обеспечивать совместимость с форматами предыдущих версий начиная с Excel 97 (.xls), поддерживать современные форматы Open XML (.xlsx, .xlsm) и обеспечивать экспорт в PDF формат версии 1.7 и выше.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i3 8-го поколения или AMD Ryzen 3 3000 серии, тактовая частота не менее 2.0 ГГц, поддержка набора инструкций SSE4.1. Рекомендуемые требования: Intel Core i5 10-го поколения или AMD Ryzen 5 4000 серии с частотой 2.5 ГГц и выше.

Требования к оперативной памяти: минимум 4 ГБ RAM для базовой работы, рекомендуется 8 ГБ для комфортной работы с большими файлами, 16 ГБ и выше для профессионального использования с обработкой массивов данных свыше 100 000 строк.

Требования к дисковому пространству: 3 ГБ свободного места для установки базовой версии, дополнительно 1 ГБ для временных файлов и кэша. Рекомендуется использование SSD накопителей для повышения производительности при работе с большими файлами. Требования к дисплею: разрешение экрана не менее 1280×720 пикселей, рекомендуется Full HD (1920×1080) или выше, глубина цвета 32 бита.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 99.5% в течение рабочего дня. Среднее время наработки на отказ должно составлять не менее 720 часов непрерывной работы. В случае возникновения критической ошибки система должна выполнять автоматическое восстановление данных из временных файлов автосохранения.

Требования к отказоустойчивости предусматривают автоматическое создание резервных копий документов каждые 10 минут работы с возможностью настройки интервала пользователем. Система должна корректно обрабатывать исключительные ситуации: переполнение памяти, недостаток дискового пространства, потеря сетевого соединения.

В случае аварийного завершения работы системы должен запускаться механизм восстановления документов при следующем запуске приложения. Процент успешного восстановления данных должен составлять не менее 95% от общего объёма несохранённой информации.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна поддерживать многоуровневую систему защиты информации с использованием алгоритмов шифрования AES-256 для защиты файлов и RC4 для обратной совместимости. Должна быть реализована возможность установки паролей различной сложности длиной от 8 до 255 символов с поддержкой Unicode.

Требования информационной безопасности включают защиту от выполнения потенциально опасных макросов через систему цифровых подписей и настраиваемые уровни безопасности. Система должна предоставлять возможность блокировки внешних подключений к данным и ограничения доступа к файловой системе.

Для корпоративного использования должна быть обеспечена интеграция с службами Active Directory для централизованного управления правами доступа. Система должна поддерживать политики Information Rights Management (IRM) для предотвращения несанкционированного копирования и распространения документов.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать принципам Microsoft Fluent Design System с поддержкой настраиваемых тем оформления и адаптивной компоновки элементов управления. Размер шрифтов интерфейса должен масштабироваться в соответствии с системными настройками DPI от 96 до 480 точек на дюйм.

Система должна обеспечивать полную поддержку специальных возможностей в соответствии со стандартами WCAG 2.1 уровня AA, включая навигацию с клавиатуры, поддержку программ чтения с экрана, высококонтрастные темы. Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 100 миллисекунд для базовых операций.

Интерфейс должен поддерживать локализацию для 40+ языков с автоматическим определением региональных настроек системы. Контекстная справочная система должна предоставлять пошаговые инструкции для выполнения типовых задач, интегрированная система подсказок должна адаптироваться к уровню опыта пользователя.

# 5. Состав и содержание работ

Состав работ по созданию системы включает следующие основные этапы: анализ требований и проектирование архитектуры (40 человеко-дней), разработка программного кода основных модулей (180 человеко-дней), создание пользовательского интерфейса (60 человеко-дней), интеграция компонентов и модульное тестирование (45 человеко-дней).

Дополнительно выполняются работы по созданию системы справки и документации (25 человеко-дней), локализация интерфейса для основных языков (30 человеко-дней), проведение нагрузочного и функционального тестирования (40 человеко-дней), подготовка установочных пакетов для различных платформ (15 человеко-дней).

Общий объём работ составляет 435 человеко-дней с привлечением команды из 12 специалистов различной квалификации: 3 ведущих разработчика, 4 программистов, 2 тестировщика, 1 UI/UX дизайнер, 1 технический писатель, 1 менеджер проекта.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы осуществляется по методологии Agile с использованием двухнедельных спринтов. Каждый спринт включает планирование задач, ежедневные стендапы, демонстрацию результатов и ретроспективу. Используется система контроля версий Git с централизованным репозиторием и политикой code review для всех изменений.

Порядок выполнения работ предусматривает последовательную реализацию функциональных модулей с еженедельной интеграцией в основную ветвь разработки. Критические компоненты разрабатываются параллельно несколькими командами с последующей интеграцией и тестированием совместимости.

Качество кода обеспечивается через автоматизированное тестирование с покрытием не менее 80% кодовой базы, статический анализ кода с использованием инструментов SonarQube, обязательное peer review всех изменений двумя независимыми разработчиками.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки осуществляется на каждом этапе через систему автоматизированных тестов, включающую unit-тесты, интеграционные тесты, тесты производительности и пользовательские сценарии. Критерием готовности каждого модуля является прохождение 100% автоматизированных тестов и отсутствие критических дефектов.

Приёмочное тестирование проводится независимой командой QA в течение 3 недель с использованием реальных пользовательских данных и сценариев. Система считается готовой к выпуску при условии отсутствия критических и высокоприоритетных дефектов, производительности в пределах заявленных требований.

Финальная приёмка осуществляется комиссией из представителей заказчика, руководителя проекта и независимых экспертов. Критерии приёмки: соответствие техническому заданию на 100%, успешное прохождение всех тестовых сценариев, готовность документации и установочных пакетов.

# 8. Требования к документированию

Комплект документации должен включать техническое описание архитектуры системы, руководство программиста с описанием API и внутренних интерфейсов, руководство системного администратора по установке и настройке, пользовательское руководство с примерами решения типовых задач.

Вся документация создаётся на русском и английском языках в формате Microsoft Word (.docx) и PDF для печатных версий, HTML для онлайн-справки. Документация должна содержать скриншоты интерфейса, диаграммы архитектуры, примеры кода и пошаговые инструкции.

Требования к оформлению документации предусматривают использование корпоративного стиля Microsoft, единообразное форматирование, нумерацию страниц, содержание и алфавитный указатель. Обновление документации выполняется синхронно с выпуском новых версий программного обеспечения.

# 9. Источники разработки

Основой для разработки служат международные стандарты ISO/IEC 26300 (OpenDocument Format), ISO/IEC 29500 (Office Open XML), ГОСТ 34.601-90 по автоматизированным системам, стандарты Microsoft по разработке офисных приложений Microsoft Office Development Guidelines v2.1.

Технические требования базируются на анализе рынка электронных таблиц, исследованиях пользовательского опыта 50000+ респондентов, метриках использования предыдущих версий продукта, конкурентном анализе решений Google Sheets, LibreOffice Calc, Apple Numbers.

Дополнительными источниками являются рекомендации рабочей группы W3C по веб-технологиям, стандарты IEEE по программной инженерии, лучшие практики разработки ПО от Software Engineering Institute, патентная база данных USPTO в области обработки табличных данных.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция технологий искусственного интеллекта для автоматического анализа данных и предложения оптимальных типов диаграмм на основе структуры исходных данных. Модуль должен использовать алгоритмы машинного обучения для распознавания паттернов в данных и генерации инсайтов.

Реализация нативной поддержки больших данных (Big Data) с возможностью обработки файлов размером свыше 2 ГБ через технологию потокового чтения и виртуализации памяти. Интеграция с Apache Spark для распределённых вычислений над массивами данных.

Внедрение расширенных возможностей совместной работы в реальном времени с поддержкой видеоконференций, встроенного чата, системы комментариев и задач по модели Microsoft Teams integration. Добавление функций workflow для согласования изменений в корпоративной среде.

Создание облачного модуля автоматического резервного копирования с версионностью изменений, возможностью отката к любой предыдущей версии документа в течение 90 дней. Интеграция с Microsoft OneDrive и SharePoint для централизованного хранения.

Разработка модуля продвинутой аналитики с поддержкой языка Python для создания пользовательских функций и интеграции с библиотеками NumPy, Pandas, Matplotlib. Встроенная среда разработки для создания и отладки Python-скриптов непосредственно в Excel.