Техническое задание — Яндекс Телемост

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование программного продукта: «Система видеоконференц-связи Яндекс Телемост». Условное обозначение: YTM-2024-v3.0. Классификационный код по ОКПО: 72.19.11 - Разработка программного обеспечения по заказу.

Организация-разработчик: ООО «Яндекс», 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, ИНН 7736207543. Головной исполнитель проекта: Департамент коммуникационных сервисов. Соисполнители: Департамент инфраструктуры, Департамент информационной безопасности.

Плановые сроки реализации проекта: начало разработки - 15.01.2024, завершение разработки основной версии - 30.06.2024, завершение опытной эксплуатации - 15.09.2024, ввод в промышленную эксплуатацию - 01.10.2024. Общая продолжительность проекта составляет 260 календарных дней.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы является обеспечение высококачественной видеоконференц-связи для корпоративного и частного использования с достижением следующих показателей: поддержка до 1000 участников в одной конференции, качество видео до 4K (3840x2160), задержка передачи данных не более 150 мс, доступность сервиса 99,9% времени в месяц. Система должна обеспечить снижение затрат на командировки на 40% и повысить эффективность удаленной работы на 25%.

Назначение системы - автоматизация процессов проведения дистанционных совещаний, презентаций, обучающих мероприятий и личного общения посредством видеосвязи. Система предназначена для замещения физических встреч цифровыми аналогами с сохранением качества коммуникации. Основные виды автоматизируемой деятельности: корпоративные совещания, онлайн-обучение, вебинары, персональные видеозвонки.

Система должна интегрироваться с существующими корпоративными системами документооборота, календарными приложениями и системами управления проектами. Ожидаемый экономический эффект от внедрения составляет 150 млн рублей в год за счет сокращения транспортных расходов и повышения производительности труда.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс организации и проведения видеоконференций в корпоративной и частной среде. Система обслуживает пользователей различных категорий: корпоративных клиентов (организации от 10 до 10000 сотрудников), индивидуальных пользователей, образовательные учреждения. Ожидаемое количество активных пользователей - 5 млн человек, пиковая нагрузка - 500 тысяч одновременных участников конференций.

Территориальная распределенность объекта автоматизации охватывает Российскую Федерацию, страны СНГ и дружественные государства. Система должна функционировать в условиях различных часовых поясов (11 временных зон), обеспечивать работу при нестабильном интернет-соединении (от 128 кбит/с), поддерживать мультиязычность (русский, английский, казахский, белорусский языки).

Условия эксплуатации системы: круглосуточная работа 365 дней в году, работа в условиях переменной сетевой нагрузки, обеспечение отказоустойчивости при выходе из строя до 30% серверной инфраструктуры. Система должна адаптироваться к изменяющимся требованиям законодательства в области персональных данных и телекоммуникационных услуг.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: клиентские приложения для различных платформ, серверная инфраструктура обработки мультимедиа, система управления пользователями и авторизации, подсистема маршрутизации трафика. Архитектура должна обеспечивать горизонтальное масштабирование и независимое развертывание компонентов.

Подсистема клиентских приложений включает: веб-приложение на базе WebRTC, нативные приложения для Windows, macOS, Linux, мобильные приложения для iOS и Android. Серверная часть состоит из микросервисов: сервис управления конференциями, медиасервер для обработки аудио/видео потоков, сервис записи и хранения, сервис уведомлений, сервис аналитики.

Система должна поддерживать API для интеграции с внешними системами, включая REST API версии 2.0, WebSocket соединения для real-time коммуникации, SDK для популярных языков программирования (JavaScript, Python, Java, C#). Обязательна поддержка стандартов SIP и H.323 для совместимости с существующими телефонными системами.

## 4.2. Требования к функциям

Функция организации видеоконференции: создание конференц-комнаты с уникальным идентификатором, настройка параметров доступа, отправка приглашений участникам. Результат - готовая к использованию виртуальная комната с настроенными правами доступа и разосланными приглашениями.

Функция управления аудио и видео: включение/выключение микрофона и камеры, выбор устройств ввода/вывода, настройка качества передачи. Результат - оптимизированная передача мультимедиа потоков с учетом пропускной способности канала и производительности устройства.

Функция демонстрации экрана: захват и трансляция содержимого экрана, выбор конкретного окна или области для показа, управление правами на демонстрацию. Результат - синхронизированная передача изображения экрана всем участникам конференции с минимальной задержкой.

Функция текстового чата: обмен текстовыми сообщениями во время конференции, отправка файлов, создание опросов. Результат - дополнительный канал коммуникации с историей сообщений и возможностью сохранения.

Функция записи конференции: автоматическая или ручная запись аудио и видео, сохранение в различных форматах, управление доступом к записям. Результат - архив проведенных мероприятий в формате MP4 с индексацией по времени и участникам.

Функция управления участниками: добавление/удаление участников, назначение модераторов, управление правами (возможность говорить, демонстрировать экран). Результат - контролируемая среда проведения конференции с четким распределением ролей.

Функция интеграции с календарем: автоматическое создание событий, напоминания о предстоящих конференциях, синхронизация с внешними календарными системами. Результат - автоматизированное планирование мероприятий с уведомлением участников.

Функция обеспечения качества связи: автоматическая адаптация качества под пропускную способность, подавление шума, эхоподавление. Результат - стабильная связь при различных условиях сетевого подключения.

Функция аналитики и отчетности: сбор статистики использования, анализ качества связи, формирование отчетов для администраторов. Результат - детальная информация об эффективности использования системы и выявление проблемных зон.

Функция безопасности: шифрование передаваемых данных, аутентификация участников, защита от несанкционированного подключения. Результат - конфиденциальные коммуникации, защищенные от перехвата и несанкционированного доступа.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы должна функционировать под управлением операционных систем семейства Linux (Ubuntu 20.04 LTS, CentOS 8, Red Hat Enterprise Linux 8). Обязательна поддержка контейнеризации с использованием Docker версии 20.10 и оркестрации Kubernetes версии 1.21. База данных: PostgreSQL версии 13 для хранения метаданных, Redis версии 6.2 для кэширования.

Клиентские приложения должны поддерживать следующие операционные системы: Windows 10/11, macOS 10.15 и выше, Ubuntu 18.04+, iOS 13+, Android 8.0 (API level 26). Веб-приложение должно корректно функционировать в браузерах: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+. Обязательна поддержка WebRTC стандарта.

Дополнительное программное обеспечение: медиа-сервер на базе Kurento или WebRTC Gateway, система мониторинга Prometheus с Grafana, централизованное логирование ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Для обеспечения отказоустойчивости требуется использование nginx в качестве балансировщика нагрузки и HAProxy для распределения соединений.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Серверное оборудование: процессоры Intel Xeon или AMD EPYC с частотой от 2.4 ГГц, минимум 8 ядер на каждый сервер приложений, 16 ядер на медиа-серверы. Оперативная память: минимум 32 ГБ DDR4 на сервер приложений, 64 ГБ на медиа-серверы, 128 ГБ на серверы баз данных. Дисковое пространство: SSD накопители объемом от 1 ТБ, суммарный объем хранилища - 500 ТБ с возможностью расширения.

Сетевое оборудование: каналы связи пропускной способностью минимум 10 Гбит/с между серверами, внешние каналы - минимум 100 Мбит/с на 1000 одновременных пользователей. Обязательно резервирование каналов связи и использование CDN для доставки контента. Система должна размещаться минимум в 3 географически распределенных дата-центрах.

Требования к клиентскому оборудованию: процессор с частотой от 1.5 ГГц (двухъядерный), оперативная память от 4 ГБ для настольных систем и от 2 ГБ для мобильных устройств. Дисплей с разрешением минимум 1024x768 для десктопных клиентов, 320x568 для мобильных. Обязательно наличие веб-камеры разрешением от 720p и микрофона. Сетевое подключение: минимальная скорость 128 кбит/с для аудио, 512 кбит/с для видео HD.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 99,9% в месяц, что соответствует максимально допустимому времени простоя 43,8 минуты в месяц. Среднее время восстановления после отказа (MTTR) не должно превышать 15 минут для критических компонентов и 2 часа для некритических. Среднее время наработки на отказ (MTBF) должно составлять не менее 8760 часов.

Обязательно резервирование всех критически важных компонентов системы по схеме активный-пассивный или активный-активный. Система должна автоматически переключаться на резервные компоненты при обнаружении отказов. Требуется реализация механизмов graceful degradation - постепенного снижения функциональности при частичных отказах без полной остановки сервиса.

Система должна включать подсистему мониторинга состояния всех компонентов в режиме реального времени с автоматическим оповещением администраторов о критических событиях. Обязательно ведение детального журнала событий для последующего анализа инцидентов. Требуется проведение регулярного резервного копирования данных с возможностью восстановления в течение 4 часов.

## 4.6. Требования к безопасности

Все передаваемые данные должны шифроваться с использованием алгоритмов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.13-2015, а также международных стандартов AES-256. Для веб-соединений обязательно использование TLS версии 1.3. Медиа-потоки должны шифроваться с применением SRTP (Secure Real-time Transport Protocol). Ключи шифрования должны обновляться автоматически каждые 24 часа.

Система аутентификации должна поддерживать многофакторную проверку подлинности (2FA/MFA), интеграцию с корпоративными системами аутентификации (Active Directory, LDAP), поддержку SAML 2.0 и OAuth 2.0. Пароли должны соответствовать требованиям сложности: минимум 12 символов, включая цифры, буквы разных регистров и специальные символы.

Обязательна реализация системы разграничения доступа на основе ролевой модели (RBAC) с детальным логированием всех действий пользователей. Система должна соответствовать требованиям Федерального закона "О персональных данных" №152-ФЗ, включая обеспечение локализации данных российских пользователей на территории РФ. Требуется регулярное проведение аудита безопасности и пентестирования сторонними организациями.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс должен соответствовать современным принципам UX/UI дизайна с интуитивно понятной навигацией. Время освоения основных функций системы новым пользователем не должно превышать 30 минут. Все элементы управления должны быть доступны не более чем за 3 клика от главного экрана. Обязательна поддержка горячих клавиш для основных операций и возможность настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения пользователя.

Интерфейс должен адаптироваться под различные размеры экранов (responsive design) и поддерживать масштабирование от 80% до 200% без потери функциональности. Цветовая схема должна соответствовать требованиям доступности WCAG 2.1 уровня AA, включая высокий контраст элементов и возможность работы для людей с ограниченными возможностями.

Система должна предоставлять контекстные подсказки и справочную информацию на русском языке, включая видео-инструкции для сложных операций. Время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 0,5 секунды для локальных операций и 2 секунды для сетевых запросов. Обязательна реализация системы уведомлений о важных событиях с возможностью настройки их частоты и способов доставки.

# 5. Состав и содержание работ

Техническое проектирование включает разработку архитектуры системы, создание диаграмм компонентов и последовательности взаимодействий, проектирование базы данных, определение API интерфейсов. Этап завершается созданием технического проекта объемом не менее 200 страниц с детальным описанием всех компонентов системы и их взаимосвязей.

Разработка программного обеспечения предусматривает создание серверных компонентов на языке Go или Java, клиентских приложений с использованием React для веб-версии и нативных технологий для мобильных платформ. Разработка ведется с применением методологии Agile/Scrum с итерациями длительностью 2 недели. Обязательно покрытие кода автоматическими тестами не менее 80%.

Интеграционное тестирование включает проверку взаимодействия всех компонентов системы, нагрузочное тестирование с имитацией до 1000 одновременных пользователей, тестирование безопасности с привлечением внешних экспертов. Завершается этап получением заключения о готовности системы к опытной эксплуатации и соответствии заявленным требованиям.

# 6. Порядок разработки

Разработка осуществляется в 4 этапа: техническое проектирование (45 дней), разработка MVP с базовой функциональностью (90 дней), разработка полнофункциональной версии (75 дней), интеграционное тестирование и подготовка к внедрению (50 дней). Каждый этап завершается контрольной точкой с предоставлением отчета о выполненных работах и демонстрацией результатов заказчику.

Методология разработки: Agile/Scrum с еженедельными демонстрациями промежуточных результатов и ретроспективами команды. Команда разработки состоит из 15 специалистов: архитектор решений, 4 backend разработчика, 3 frontend разработчика, 2 мобильных разработчика, 2 DevOps инженера, 2 тестировщика, UX/UI дизайнер. Проектная команда работает в едином офисном пространстве для обеспечения эффективной коммуникации.

Контроль версий осуществляется с использованием Git с размещением репозиториев на корпоративном GitLab сервере. Автоматизация сборки и развертывания реализуется через CI/CD пайплайны с использованием GitLab CI и Jenkins. Обязательное code review всех изменений двумя разработчиками перед включением в основную ветку разработки.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества осуществляется на всех этапах разработки с применением следующих видов тестирования: модульное (unit) тестирование с покрытием кода не менее 80%, интеграционное тестирование компонентов, системное тестирование готового продукта, пользовательское тестирование (UAT) с привлечением представителей целевых групп. Каждый этап разработки завершается внутренним аудитом качества с оформлением протокола проверки.

Приемочные испытания проводятся в 3 этапа: предварительные испытания в тестовой среде разработчика (15 дней), опытная эксплуатация с ограниченной группой пользователей 500 человек (45 дней), приемочные испытания в промышленной среде (15 дней). Критерии приемки: выполнение всех функциональных требований, соответствие показателям производительности, отсутствие критических и высокоприоритетных дефектов.

По результатам приемочных испытаний составляется акт приемки-передачи программного продукта, включающий перечень переданных компонентов, результаты тестирования, рекомендации по эксплуатации. Гарантийные обязательства действуют в течение 12 месяцев с момента подписания акта и включают исправление выявленных дефектов, консультационную поддержку, обновления безопасности.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: техническое задание, технический проект системы, программу и методику испытаний, руководство системного программиста, руководство оператора, руководство пользователя. Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 19.101-77 и ГОСТ 2.105-95, объем технической документации - не менее 500 страниц. Обязательна разработка интерактивной справочной системы, встроенной в пользовательский интерфейс.

Программная документация включает описание архитектуры системы, API документацию в формате OpenAPI 3.0, комментарии в исходном коде не менее 30% строк, диаграммы компонентов и развертывания в нотации UML. Исходный код должен соответствовать стандартам кодирования для соответствующих языков программирования и проходить автоматическую проверку качества с помощью статических анализаторов.

Пользовательская документация предоставляется в электронном виде и включает руководство пользователя с иллюстрациями, видео-инструкции длительностью до 5 минут для основных сценариев использования, FAQ с ответами на 50 наиболее частых вопросов. Документация должна поддерживаться в актуальном состоянии и обновляться при выходе новых версий программного продукта.

# 9. Источники разработки

Нормативно-правовая база: Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" №149-ФЗ, Федеральный закон "О персональных данных" №152-ФЗ, ГОСТ Р 51583-2014 "Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении", требования регулятора в области телекоммуникаций.

Технические стандарты и спецификации: RFC 3550 (RTP), RFC 3711 (SRTP), RFC 5245 (ICE), WebRTC Working Group specifications W3C, ITU-T рекомендации серии H.323 и H.264, стандарты IETF для протоколов реального времени. Используются международные стандарты ISO/IEC 27001 для информационной безопасности и ISO 9001 для системы менеджмента качества.

Источники требований: результаты маркетинговых исследований рынка видеоконференц-связи в РФ, анализ конкурентных решений (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet), интервью с представителями целевых групп пользователей (50 интервью), техническая экспертиза существующих решений Яндекса. Дополнительно использованы материалы отраслевых конференций и публикации в специализированных изданиях по телекоммуникационным технологиям.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматического шумоподавления, улучшения качества видео в условиях плохого освещения и автоматического кадрирования участников конференции. Планируемый срок реализации - 6 месяцев после ввода основной версии в эксплуатацию. Ожидаемый эффект - повышение качества связи на 30% при неблагоприятных условиях.

Разработка модуля виртуальных фонов и аватаров с использованием технологий компьютерного зрения и дополненной реальности. Функциональность должна включать замену фона в реальном времени, применение визуальных эффектов, создание персонализированных 3D-аватаров. Интеграция с технологиями распознавания эмоций для передачи невербальных сигналов.

Создание системы автоматической транскрипции речи в текст на основе технологий Яндекс.Speechkit с поддержкой русского и английского языков, точностью распознавания не менее 95%. Дополнительно - автоматический перевод в реальном времени между поддерживаемыми языками и генерация краткого содержания встреч с выделением ключевых тем и решений.

Интеграция с экосистемой умного дома для автоматического управления освещением, камерами и микрофонами во время видеоконференций. Поддержка голосового управления через Яндекс.Алису для базовых операций (включение/выключение камеры, завершение звонка, приглашение участников). Создание специализированных устройств для конференц-залов.

Разработка модуля аналитики поведения участников с использованием машинного обучения для оценки вовлеченности аудитории, определения оптимального времени для перерывов, анализа эффективности презентаций. Создание инструментов для HR-специалистов по оценке эффективности удаленной работы и проведения собеседований в видеоформате с автоматическим анализом коммуникативных навыков кандидатов.