Техническое задание — SQLite

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование разрабатываемого программного продукта: «Система управления базами данных SQLite версии 3.44.0». Условное обозначение продукта: СУБД-SQLite-3.44.

Организация-разработчик: ООО «Системы Баз Данных» (г. Москва, ул. Тверская, д. 15, стр. 1). Соисполнители: НИИ Информационных Технологий, кафедра баз данных МГУ им. М.В. Ломоносова.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — 15 января 2024 года, окончание разработки и сдача готового продукта — 30 сентября 2024 года. Общая продолжительность работ составляет 8,5 месяцев. Промежуточные этапы: техническое проектирование — до 28 февраля 2024 г., разработка ядра СУБД — до 31 мая 2024 г., тестирование и отладка — до 31 августа 2024 г.

# 2. Цели и назначение создания системы

Цель создания СУБД SQLite — разработка компактной, встраиваемой системы управления реляционными базами данных с нулевой конфигурацией. Планируемые показатели эффективности: размер библиотеки не более 1,2 МБ, скорость выполнения SELECT-запросов — не менее 50 000 операций в секунду, поддержка баз данных объемом до 281 ТБ, время отклика на простые запросы — не более 0,001 секунды.

Назначение системы — автоматизация процессов хранения, обработки и извлечения структурированных данных в локальных и встраиваемых приложениях. СУБД предназначена для использования в мобильных приложениях, настольных программах, веб-браузерах и IoT-устройствах, где требуется автономная работа с данными без установки и администрирования сервера баз данных.

Основные области применения включают разработку мобильных приложений для платформ Android и iOS, создание настольного программного обеспечения, встраивание в программы автоматизации производственных процессов. Система должна обеспечить разработчикам простой интерфейс для работы с реляционными данными при минимальных системных требованиях.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы управления локальными реляционными базами данных в программных приложениях различного назначения. Система работает с данными, организованными в виде таблиц, связанных между собой реляционными отношениями. Типовые операции включают создание, чтение, обновление и удаление записей (CRUD), выполнение SQL-запросов, поддержание целостности данных и обеспечение транзакционности операций.

Основные характеристики обрабатываемых данных: максимальный размер базы данных — 281 ТБ, максимальный размер записи — 1 ГБ, максимальное количество столбцов в таблице — 2000, максимальная длина SQL-запроса — 1 МБ. Система должна поддерживать стандартные типы данных: INTEGER, REAL, TEXT, BLOB, а также NULL-значения.

Условия эксплуатации системы предусматривают работу в составе пользовательских приложений на персональных компьютерах, серверах, мобильных устройствах и встраиваемых системах. Система должна функционировать в однопользовательском режиме с поддержкой многопоточного доступа. Требуется обеспечить работоспособность при температуре окружающей среды от -10°C до +50°C, относительной влажности до 80%.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Программная система должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: ядро СУБД (SQLite Core), интерфейсный модуль (SQLite API), парсер SQL-запросов (SQL Parser), движок виртуальной машины (Virtual Machine Engine), модуль управления страницами (Pager), модуль B-Tree для индексирования данных.

Структура системы включает подсистему управления памятью, подсистему обработки транзакций, подсистему журналирования операций и подсистему блокировок. Каждый компонент должен быть реализован в виде отдельного программного модуля с четко определенными интерфейсами взаимодействия.

Требуется обеспечить возможность компиляции системы как в виде статической библиотеки (.lib, .a), так и в виде динамической библиотеки (.dll, .so, .dylib). Размер скомпилированной библиотеки не должен превышать 1,2 МБ для стандартной конфигурации. Архитектура должна поддерживать расширения через механизм загружаемых модулей.

## 4.2. Требования к функциям

Функция создания базы данных: система должна создавать новую базу данных в виде единого файла с расширением .db или .sqlite. Результат — готовая к использованию база данных с системными таблицами метаданных.

Функция выполнения SQL-запросов: обработка команд SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE в соответствии со стандартом SQL-92. Результат — выполнение операции и возврат соответствующего результата или кода ошибки.

Функция управления транзакциями: поддержка команд BEGIN, COMMIT, ROLLBACK для обеспечения атомарности операций. Результат — гарантированная целостность данных при групповых операциях.

Функция индексирования данных: автоматическое создание и поддержание B-Tree индексов для ускорения поиска. Результат — повышение производительности запросов в 10-100 раз для индексированных полей.

Функция резервного копирования: создание полных и инкрементальных копий базы данных без остановки работы приложения. Результат — файл резервной копии с возможностью восстановления.

Функция шифрования данных: опциональное шифрование файла базы данных с использованием алгоритма AES-256. Результат — защищенный файл базы данных, недоступный без ключа.

Функция оптимизации запросов: анализ и выбор оптимального плана выполнения SQL-запросов с использованием статистики. Результат — минимальное время выполнения сложных запросов.

Функция контроля целостности: проверка ссылочной целостности, ограничений CHECK, уникальности ключей. Результат — предотвращение записи некорректных данных.

Функция журналирования: ведение журнала транзакций в режимах DELETE, WAL или MEMORY для восстановления после сбоев. Результат — возможность восстановления консистентного состояния базы данных.

Функция многопоточного доступа: безопасная работа нескольких потоков с одной базой данных через систему блокировок. Результат — корректная обработка конкурентных запросов без повреждения данных.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Система должна функционировать под управлением следующих операционных систем: Windows 10/11 (версии 1903 и выше), macOS 10.14 и выше, Linux (ядро версии 4.4 и выше), включая дистрибутивы Ubuntu 18.04+, CentOS 7+, Debian 9+. Поддержка мобильных платформ: Android API уровня 21 и выше, iOS версии 12.0 и выше.

Требования к среде разработки и компиляции: компилятор GCC версии 7.0 и выше, Clang версии 6.0 и выше, Microsoft Visual Studio 2017 и выше. Система должна компилироваться с флагами оптимизации -O2 или -O3 без предупреждений и ошибок.

Дополнительные программные зависимости: стандартная библиотека языка C (libc), библиотека математических функций (libm). Система не должна требовать установки дополнительных runtime-библиотек или серверных компонентов. Поддержка интеграции с языками программирования: C, C++, Python, Java, C#, JavaScript, PHP через соответствующие API.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: архитектура x86-64, ARM64 или x86 с частотой не менее 1 ГГц, поддержка 32-битных и 64-битных систем. Рекомендуемые характеристики: двухъядерный процессор с частотой 2 ГГц и выше для оптимальной производительности при обработке сложных запросов.

Требования к оперативной памяти: минимум 64 МБ свободной ОЗУ для функционирования системы, рекомендуемый объем — 256 МБ и выше. Система должна эффективно использовать доступную память, поддерживая настройку размера кэша страниц от 1 МБ до 2 ГБ в зависимости от объема обрабатываемых данных.

Требования к дисковому пространству: минимум 5 МБ для установки библиотеки, дополнительно место для файлов баз данных согласно потребностям приложения. Поддержка файловых систем: NTFS, FAT32, ext4, HFS+, APFS. Требования к дисплею: не предъявляются, так как система работает без графического интерфейса.

## 4.5. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать коэффициент готовности не менее 99,9% при непрерывной работе в течение 30 суток. Среднее время наработки на отказ (MTBF) должно составлять не менее 8760 часов (1 год) при стандартных условиях эксплуатации. Время восстановления после сбоя не должно превышать 1 секунды для баз данных объемом до 1 ГБ.

Требуется реализация механизмов обнаружения и исправления ошибок: контрольные суммы для проверки целостности страниц данных, автоматическое восстановление поврежденных индексов, откат транзакций при обнаружении конфликтов. Система должна корректно обрабатывать исключительные ситуации: нехватку дискового пространства, сбои питания, принудительное завершение процесса.

Обязательным является ведение журнала операций с возможностью воспроизведения последовательности действий для восстановления консистентного состояния. Система должна поддерживать проверку целостности базы данных командой PRAGMA integrity_check с детальным отчетом о найденных проблемах и рекомендациями по их устранению.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать защиту от основных видов атак: SQL-инъекции через параметризованные запросы и экранирование специальных символов, переполнение буфера через строгий контроль границ массивов, несанкционированный доступ через опциональное шифрование файлов базы данных алгоритмом AES-256.

Требования к контролю доступа: система должна поддерживать настройку прав доступа на уровне файловой системы, блокировку базы данных паролем с использованием стандарта PKCS#5, ограничение операций через механизм авторизационных callback-функций. Длина пароля должна составлять от 8 до 256 символов с поддержкой Unicode.

Для обеспечения конфиденциальности данных требуется реализация: шифрования содержимого базы данных с производительностью не менее 80% от нешифрованного режима, безопасного удаления временных файлов и буферов памяти, защиты от анализа файла подкачки операционной системы. Система должна пройти аудит безопасности согласно стандарту ISO/IEC 27001.

## 4.7. Требования к эргономике

Программный интерфейс системы должен обеспечивать простоту использования для разработчиков различного уровня подготовки. API должно содержать не более 200 публичных функций с понятными именами и единообразным стилем именования. Время изучения основных функций системы разработчиком со средним уровнем подготовки не должно превышать 4 часов.

Требования к диагностике и отладке: система должна предоставлять детальные сообщения об ошибках с указанием кода ошибки, описания проблемы и рекомендаций по устранению. Коды ошибок должны быть документированы и соответствовать стандарту POSIX. Обязательна поддержка режима трассировки SQL-запросов для отладки производительности.

Документация API должна включать примеры кода для всех основных сценариев использования, описание параметров функций с указанием допустимых значений, руководство по оптимизации производительности. Система должна предоставлять утилиты командной строки для администрирования баз данных с интуитивно понятным интерфейсом и справочной системой.

# 5. Состав и содержание работ

Техническое проектирование системы включает разработку архитектуры СУБД, проектирование интерфейсов модулей, создание структуры файла базы данных, определение форматов хранения данных и индексов. На данном этапе создается техническая документация, диаграммы архитектуры, спецификации протоколов взаимодействия модулей.

Разработка программного кода предусматривает реализацию ядра СУБД на языке C, создание парсера SQL-запросов, разработку виртуальной машины для выполнения запросов, реализацию системы управления памятью и файлами, создание модулей шифрования и сжатия данных. Параллельно ведется разработка API для различных языков программирования.

Тестирование и отладка включает модульное тестирование отдельных компонентов, интеграционное тестирование взаимодействия модулей, нагрузочное тестирование производительности, тестирование совместимости с различными операционными системами. Обязательно проведение тестирования восстановления после сбоев и проверка механизмов обеспечения целостности данных.

# 6. Порядок разработки

Разработка осуществляется по итерационной модели с еженедельными релизами внутренних версий. Первая итерация (4 недели) включает создание базовой архитектуры и основных структур данных. Вторая итерация (6 недель) — реализация парсера SQL и виртуальной машины. Третья итерация (8 недель) — разработка системы хранения данных и индексирования.

Контроль версий осуществляется с использованием системы Git с обязательным code review для всех изменений. Стандарт кодирования соответствует Google C++ Style Guide с адаптацией под язык C. Автоматизированная сборка выполняется через систему непрерывной интеграции Jenkins с тестированием на платформах Windows, Linux и macOS.

Документирование ведется параллельно с разработкой с использованием системы Doxygen для генерации API-документации из комментариев в коде. Еженедельные совещания команды разработчиков для синхронизации работ и решения технических вопросов. Промежуточные демонстрации заказчику проводятся каждые 4 недели с предоставлением работающих прототипов.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Приемочные испытания проводятся в три этапа: предварительные испытания в среде разработчика, опытная эксплуатация у заказчика в течение 30 дней, окончательные приемочные испытания с участием независимой экспертной комиссии. Критерии приемки включают соответствие функциональным требованиям на 100%, соответствие требованиям производительности не менее чем на 95%.

Тестовые сценарии включают: создание базы данных объемом 10 ГБ с 1 миллионом записей, выполнение 100 000 операций INSERT в рамках одной транзакции, одновременная работа 50 потоков чтения и записи, восстановление базы данных после имитации сбоя системы, тестирование производительности на различных типах запросов.

Документы, подтверждающие готовность системы к приемке: протоколы тестирования всех функциональных требований, результаты нагрузочного тестирования, отчет о тестировании безопасности, комплект пользовательской и технической документации. Система считается принятой после подписания акта приемки-передачи и устранения всех критических замечаний.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна включать: руководство программиста с описанием всех функций API, примерами использования и диаграммами последовательности вызовов; руководство администратора с инструкциями по настройке, оптимизации и устранению неисправностей; техническое описание архитектуры системы с UML-диаграммами компонентов и взаимодействия.

Пользовательская документация содержит: краткое руководство по началу работы (Quick Start Guide), подробное руководство пользователя с описанием всех возможностей системы, справочник по SQL-функциям и расширениям SQLite, сборник типовых примеров и решений часто встречающихся задач.

Формат документации: основные документы в формате PDF с возможностью поиска, онлайн-справка в формате HTML с перекрестными ссылками, встроенная документация API в формате Doxygen. Документация должна поддерживать русский и английский языки, содержать актуальную информацию о версии системы и дате последнего обновления. Обязательно наличие журнала изменений (changelog) с описанием новых функций и исправленных ошибок для каждой версии.

# 9. Источники разработки

Нормативные документы: ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы", ГОСТ 19.201-78 "Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению", стандарт ISO/IEC 9075 (SQL:2016) для реализации языка структурированных запросов, RFC 3629 для поддержки кодировки UTF-8.

Техническая литература и источники: "Database System Concepts" (Silberschatz, Galvin, Gagne), "SQLite Database System Design and Implementation" (Allen, Hipp), документация по архитектуре файловых систем ext4 и NTFS для оптимизации работы с файлами, спецификации криптографических алгоритмов NIST для реализации шифрования.

Открытые источники и исследования: исходные коды SQLite версии 3.43.x в качестве справочной информации, проекты PostgreSQL и MySQL для анализа подходов к оптимизации запросов, публикации ACM Digital Library по алгоритмам индексирования и хеширования, бенчмарки TPC-H и TPC-C для тестирования производительности СУБД.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Модификация "SQLite Cluster Edition": расширение функциональности для поддержки распределенных баз данных с автоматической репликацией между узлами кластера. Реализация консенсус-протокола Raft для обеспечения согласованности данных, добавление механизма автоматического разделения данных (sharding), поддержка до 16 узлов в кластере с автоматическим переключением при отказах.

Модификация "SQLite Analytics": добавление встроенных функций аналитики и машинного обучения, включая статистические функции, алгоритмы классификации и кластеризации, поддержку временных рядов с оптимизированными индексами, интеграцию с библиотеками Python для data science через механизм расширений.

Модификация "SQLite Mobile Pro": оптимизация для мобильных устройств с дополнительными возможностями: сжатие данных с коэффициентом до 70%, энергоэффективные алгоритмы доступа к данным, автоматическая синхронизация с облачными сервисами, поддержка работы в условиях нестабильного интернет-соединения с очередью операций.

Модификация "SQLite Enterprise Security": усиленные механизмы безопасности корпоративного уровня, включая интеграцию с Active Directory, поддержку цифровых сертификатов X.509, детальное журналирование всех операций для соответствия требованиям SOX и GDPR, шифрование на уровне полей с различными ключами.

Модификация "SQLite Real-time": специализированная версия для систем реального времени с гарантированными временными характеристиками, предсказуемым временем выполнения операций (не более 10 мс для простых запросов), приоритетным обслуживанием критичных запросов, оптимизацией для работы в многопоточной среде без блокировок через MVCC.