Техническое задание — MSPublisher

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Система управления публикациями MSPublisher». Условное обозначение: MSP-2024. Версия: 1.0.0.

Организация-разработчик: ООО «ИнноСофт Разработка», 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 15, стр. 2. Ответственное лицо: главный системный аналитик Петров А.И.

Плановые сроки выполнения работ: начало разработки — 15.01.2024, окончание разработки — 30.08.2024, ввод в эксплуатацию — 15.09.2024. Общая продолжительность проекта составляет 243 календарных дня.

# 2. Цели и назначение создания системы

Целью создания системы MSPublisher является автоматизация процессов управления публикациями в издательской деятельности с повышением производительности редакторского коллектива на 40% и сокращением времени подготовки публикаций на 35%. Система должна обеспечить обработку не менее 500 публикаций в месяц с возможностью одновременной работы 25 пользователей.

Назначение системы — комплексная автоматизация издательской деятельности, включающая управление жизненным циклом публикаций от поступления рукописи до выпуска готового издания. Система предназначена для издательских домов, редакций периодических изданий, корпоративных издательских отделов.

Система обеспечивает автоматизацию следующих видов деятельности: прием и регистрация рукописей, организация рецензирования, планирование издательского процесса, контроль качества, управление авторскими правами, формирование отчетности.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является издательский процесс, включающий управление рукописями, координацию работы авторов, редакторов, рецензентов и корректоров. Типовое издательство обрабатывает 300-800 рукописей в год, работает с 150-400 авторами, привлекает 50-100 рецензентов.

Основные бизнес-процессы: поступление и первичная обработка рукописей (время обработки 2-3 дня), назначение и проведение рецензирования (срок 14-30 дней), редакторская подготовка (срок 10-45 дней), корректура и верстка (срок 5-15 дней), подготовка к печати или публикации (срок 3-7 дней).

Условия эксплуатации системы: офисные помещения с температурой 18-25°С, влажностью 40-60%, работа в режиме 8/5 с пиковыми нагрузками в периоды сдачи номеров. Система должна обеспечивать надежную работу при одновременном подключении до 25 пользователей через локальную сеть и интернет.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система MSPublisher должна иметь модульную архитектуру, состоящую из следующих основных компонентов: модуль управления рукописями (MSM), модуль рецензирования (RVM), модуль планирования (PLM), модуль отчетности (RPM), модуль администрирования (ADM).

Подсистема управления данными включает централизованную СУБД PostgreSQL версии 13.0 или выше, систему управления файлами с поддержкой версионности, модуль резервного копирования с автоматическим созданием копий каждые 6 часов.

Подсистема интеграции должна обеспечивать взаимодействие с внешними системами через REST API, поддержку форматов обмена XML, JSON, экспорт данных в форматы MS Excel, PDF. Все компоненты должны взаимодействовать через единую шину данных с использованием брокера сообщений Apache Kafka.

## 4.2. Требования к функциям

Функция F001 «Регистрация рукописи»: прием, регистрация и присвоение уникального номера поступающим рукописям. Результат — создание карточки рукописи в базе данных с присвоенным ID.

Функция F002 «Назначение рецензентов»: автоматический подбор и назначение рецензентов на основе тематики и экспертизы. Результат — список назначенных рецензентов с уведомлениями.

Функция F003 «Контроль сроков рецензирования»: мониторинг соблюдения временных рамок рецензирования. Результат — автоматические уведомления о приближении дедлайнов.

Функция F004 «Планирование выпусков»: составление календарных планов публикаций с учетом ресурсов. Результат — интерактивный календарь выпусков с возможностью корректировки.

Функция F005 «Управление версиями рукописей»: отслеживание изменений в документах на всех этапах. Результат — полная история изменений с возможностью восстановления любой версии.

Функция F006 «Расчет авторских вознаграждений»: автоматический расчет гонораров согласно установленным тарифам. Результат — ведомости для начисления выплат авторам.

Функция F007 «Формирование производственных заданий»: создание техзаданий для типографии или веб-публикации. Результат — комплект документов для производства.

Функция F008 «Контроль качества»: проверка соответствия материалов редакционным стандартам. Результат — отчеты о выявленных несоответствиях и рекомендации.

Функция F009 «Управление правами»: ведение реестра авторских и смежных прав. Результат — база данных правообладателей с условиями использования.

Функция F010 «Аналитическая отчетность»: генерация статистических и аналитических отчетов. Результат — комплект отчетов для управленческих решений.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Серверная часть: операционная система Linux Ubuntu Server 20.04 LTS или Windows Server 2019, веб-сервер Apache 2.4 или Nginx 1.18, СУБД PostgreSQL 13.0 или MySQL 8.0, среда выполнения Java 11 или Node.js 16.0, брокер сообщений Apache Kafka 2.8.

Клиентская часть: веб-браузеры Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ с поддержкой JavaScript ES6, HTML5, CSS3. Минимальное разрешение экрана 1366×768, рекомендуемое 1920×1080.

Дополнительное ПО: антивирусное программное обеспечение с актуальными базами, средства резервного копирования, система мониторинга производительности. Для интеграции требуется поддержка протоколов HTTPS, SMTP, FTP/SFTP.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Сервер приложений: процессор Intel Xeon E5-2640 v4 (2.4 ГГц, 10 ядер) или аналогичный AMD, оперативная память 32 ГБ DDR4, дисковая подсистема SSD 1 ТБ NVMe для системы и 4 ТБ для данных, сетевая карта Gigabit Ethernet.

Сервер базы данных: процессор Intel Xeon Silver 4214 (2.2 ГГц, 12 ядер), оперативная память 64 ГБ DDR4 ECC, дисковая подсистема SSD 2 ТБ NVMe в конфигурации RAID 10, резервный массив HDD 8 ТБ для архивирования.

Рабочие станции пользователей: процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, оперативная память 8 ГБ DDR4, жесткий диск 256 ГБ SSD, видеокарта с поддержкой DirectX 11, монитор Full HD 21-24 дюйма, сетевое подключение 100 Мбит/с. Периферийное оборудование: сканер формата A4, принтер лазерный A4.

## 4.5. Требования к надёжности

Коэффициент готовности системы должен составлять не менее 0,99, что соответствует времени недоступности не более 7,2 часа в месяц. Среднее время восстановления работоспособности после сбоя не должно превышать 30 минут для критических функций и 2 часов для вспомогательных.

Система должна обеспечивать автоматическое резервное копирование данных каждые 6 часов с хранением копий в течение 90 дней. Резервные копии должны размещаться на отдельном физическом носителе с возможностью географически распределенного хранения.

Для обеспечения отказоустойчивости критические компоненты должны иметь резервирование: сервер приложений — кластер из 2 узлов, СУБД — репликация master-slave, сетевое оборудование — резервные каналы связи. Система должна поддерживать «горячее» переключение на резервные компоненты без прерывания обслуживания.

## 4.6. Требования к безопасности

Система должна обеспечивать многоуровневую аутентификацию пользователей с поддержкой паролей длиной не менее 8 символов, двухфакторной аутентификации через SMS или мобильное приложение, интеграцию с корпоративными системами аутентификации (Active Directory, LDAP).

Разграничение доступа реализуется на основе ролевой модели (RBAC) с предустановленными ролями: администратор, главный редактор, редактор, рецензент, автор, корректор. Каждая роль имеет определенный набор прав доступа к функциям и данным системы.

Все операции пользователей должны фиксироваться в журнале аудита с указанием времени, пользователя, типа операции, объекта воздействия. Передача данных должна осуществляться по защищенным каналам с использованием протокола HTTPS и сертификатов TLS 1.3. Конфиденциальные данные в базе должны храниться в зашифрованном виде с использованием алгоритма AES-256.

## 4.7. Требования к эргономике

Интерфейс системы должен соответствовать принципам удобства использования (usability) с интуитивно понятной навигацией, единообразным расположением элементов управления, поддержкой горячих клавиш для часто используемых операций. Время отклика системы на действия пользователя не должно превышать 2 секунд для простых операций и 10 секунд для сложных запросов.

Система должна поддерживать настройку пользовательского интерфейса: изменение цветовой схемы, размера шрифтов, расположения панелей инструментов. Обязательна поддержка технологий доступности для пользователей с ограниченными возможностями согласно стандарту WCAG 2.1 уровня AA.

Система должна обеспечивать контекстную справочную информацию, пошаговые мастера для сложных операций, валидацию вводимых данных с информативными сообщениями об ошибках. Интерфейс должен быть адаптивным для работы на устройствах с различными разрешениями экрана от 1366×768 до 4K.

# 5. Состав и содержание работ

Предпроектная стадия включает анализ предметной области, обследование объекта автоматизации, разработку концепции системы, подготовку технико-экономического обоснования. Продолжительность стадии — 21 календарный день, трудозатраты — 168 человеко-часов.

Технический проект: разработка архитектуры системы, проектирование базы данных, создание технических спецификаций компонентов, разработка интерфейсов интеграции. Продолжительность — 35 календарных дней, трудозатраты — 560 человеко-часов.

Рабочий проект: программирование модулей системы, создание пользовательского интерфейса, интеграция компонентов, разработка документации. Продолжительность — 98 календарных дней, трудозатраты — 1960 человеко-часов. Внедрение: установка системы, миграция данных, обучение пользователей, опытная эксплуатация. Продолжительность — 42 календарных дня, трудозатраты — 504 человеко-часа.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы осуществляется по итеративной модели с элементами Agile-методологии. Проект разделяется на 6 итераций продолжительностью 3-4 недели каждая. В конце каждой итерации проводится демонстрация работающего прототипа заказчику с получением обратной связи.

Команда разработки: руководитель проекта (1 чел.), системный аналитик (1 чел.), архитектор ПО (1 чел.), программисты (4 чел.), тестировщик (1 чел.), технический писатель (1 чел.). Еженедельно проводятся совещания по ходу проекта с составлением протоколов.

Система контроля версий: Git с размещением репозитория на корпоративном GitLab-сервере. Обязательно code review для всех изменений, автоматическое тестирование при каждом коммите, непрерывная интеграция с использованием Jenkins. Документооборот ведется в системе Confluence с обязательным согласованием ключевых решений с заказчиком.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества осуществляется на всех этапах разработки. Модульное тестирование выполняется разработчиками с покрытием кода не менее 80%. Интеграционное тестирование проводится после объединения компонентов. Системное тестирование включает функциональные, нагрузочные, безопасности тесты.

Предварительные испытания проводятся в тестовой среде разработчика с участием представителей заказчика. Продолжительность — 14 календарных дней. Составляется протокол испытаний с перечнем выявленных замечаний и сроками их устранения.

Приемочные испытания проводятся в рабочей среде заказчика с использованием реальных данных. Продолжительность — 21 календарный день. Критерии приемки: выполнение всех заявленных функций, соответствие требованиям производительности и надежности, готовность эксплуатационной документации. По результатам составляется акт приемки-передачи системы в эксплуатацию.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация должна соответствовать ГОСТ 19.ХХХ и включать: техническое задание, пояснительную записку к техническому проекту, пояснительную записку к рабочему проекту, программу и методику испытаний, руководство системного программиста, руководство программиста, руководство оператора.

Пользовательская документация: руководство пользователя с описанием всех функций системы, руководство администратора по установке и настройке, методические материалы для обучения пользователей. Документация должна быть выполнена в электронном виде в формате PDF с возможностью поиска и гиперссылками.

Вся документация должна проходить техническое редактирование и нормоконтроль. Документы сопровождаются листами регистрации изменений. Актуализация документации выполняется при каждом обновлении системы с выпуском новых редакций документов.

# 9. Источники разработки

Нормативные документы: ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Процессы жизненного цикла программных средств», ГОСТ Р 51904-2002 «Программные средства вычислительной техники. Приемка».

Отраслевые стандарты: стандарты издательской отрасли, регламенты работы с авторскими правами, требования к электронным публикациям, международные стандарты метаданных Dublin Core, стандарты качества ISO 9001:2015.

Технические источники: документация PostgreSQL 13.x, спецификации Java SE 11, руководства по Apache Kafka 2.8, best practices по разработке веб-приложений, рекомендации по информационной безопасности OWASP, материалы по проектированию пользовательских интерфейсов Nielsen Norman Group.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Модификация М001 «Мобильное приложение для авторов»: разработка нативного мобильного приложения для iOS и Android с функциями подачи рукописей, отслеживания статуса рецензирования, получения уведомлений. Планируемый срок реализации — 4 месяца, бюджет — 2,5 млн рублей.

Модификация М002 «Интеграция с системами электронной коммерции»: добавление модулей управления продажами электронных изданий, интеграция с платежными системами, реализация подписочной модели. Срок реализации — 3 месяца, бюджет — 1,8 млн рублей.

Модификация М003 «Система машинного перевода»: интеграция с сервисами автоматического перевода для подготовки многоязычных публикаций, поддержка Unicode для 15 языков, инструменты для переводчиков. Срок реализации — 6 месяцев, бюджет — 3,2 млн рублей.

Модификация М004 «Модуль плагиата и AI-детекции»: внедрение системы проверки текстов на плагиат, детекция контента, созданного искусственным интеллектом, интеграция с международными базами научных публикаций. Срок реализации — 5 месяцев, бюджет — 2,8 млн рублей.

Модификация М005 «Расширенная аналитика и Business Intelligence»: создание дашбордов для анализа эффективности издательского процесса, предиктивная аналитика для планирования загрузки, интеграция с системами класса BI. Срок реализации — 4 месяца, бюджет — 2,1 млн рублей.