Техническое задание — PDF24Reader

2026 г.

# 1. Общие сведения

Полное наименование системы: «Программное обеспечение для просмотра и обработки PDF-документов PDF24Reader». Условное обозначение: PDF24R-2024. Система представляет собой настольное приложение для работы с документами в формате Portable Document Format (PDF).

Организация-разработчик: ООО «ДокументТех». Юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 32А, офис 405. ИНН: 7704567891. Ответственный за разработку: отдел программных решений под руководством главного системного аналитика Иванова А.П.

Плановые сроки разработки: начало проекта — 15 января 2024 г., завершение разработки — 30 июня 2024 г., ввод в эксплуатацию — 15 июля 2024 г. Общая продолжительность проекта составляет 26 недель с учетом этапов тестирования и внедрения.

# 2. Цели и назначение создания системы

Основной целью создания системы PDF24Reader является обеспечение эффективного просмотра и базовой обработки PDF-документов с производительностью открытия файлов размером до 500 МБ не более чем за 3 секунды. Система должна обеспечить снижение времени работы с документами на 40% по сравнению с существующими аналогами и поддерживать одновременную работу с 20 документами.

Назначение системы — автоматизация деятельности по просмотру, навигации, поиску и базовому редактированию PDF-документов в офисной и домашней среде. Система предназначена для использования конечными пользователями: офисными работниками, студентами, исследователями и всеми категориями пользователей, работающими с электронной документацией в формате PDF.

Целевые показатели эффективности: обработка документов объемом до 1000 страниц, скорость поиска текста — не более 0.5 секунды на 100 страниц, потребление оперативной памяти — не более 150 МБ для документа размером 50 МБ, время запуска приложения — не более 2 секунд на рекомендуемой конфигурации оборудования.

# 3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс работы пользователей с PDF-документами на персональных компьютерах и рабочих станциях. В настоящее время пользователи применяют различные программные решения, включая Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, Sumatra PDF, что создает проблемы совместимости и единообразия рабочих процессов.

Основные характеристики объекта автоматизации: ежедневная обработка до 50 PDF-файлов на одно рабочее место, средний размер документа — 15 МБ, максимальный размер — до 500 МБ. Типичные операции включают просмотр, поиск по тексту, добавление закладок, печать и экспорт фрагментов документов. Интенсивность использования — 6-8 часов в рабочий день.

Условия эксплуатации системы: офисные помещения с температурой от +18°C до +25°C, влажностью не более 70%, использование стандартных персональных компьютеров под управлением операционных систем семейства Windows. Система должна функционировать в условиях одновременной работы до 100 пользователей в локальной сети предприятия без снижения производительности.

# 4. Требования к системе

## 4.1. Требования к структуре

Система PDF24Reader должна состоять из следующих основных компонентов: модуль отображения документов (ViewerModule), модуль навигации (NavigationModule), модуль поиска (SearchModule), модуль печати (PrintModule) и модуль настроек (SettingsModule). Каждый модуль должен быть реализован как отдельная программная библиотека с четко определенным интерфейсом взаимодействия.

Архитектура системы должна соответствовать модульному принципу построения с возможностью независимого обновления компонентов. Основная подсистема пользовательского интерфейса должна взаимодействовать с подсистемой обработки PDF через унифицированный API. Подсистема управления памятью должна обеспечивать оптимальное использование ресурсов при работе с большими документами.

Интеграционные компоненты системы включают: модуль взаимодействия с файловой системой (FileSystemConnector), модуль экспорта данных (ExportModule) и модуль обработки метаданных (MetadataProcessor). Все компоненты должны поддерживать логирование операций и обработку ошибок с возможностью их передачи в централизованную систему мониторинга.

## 4.2. Требования к функциям

Функция «Открытие PDF-документа»: система должна обеспечивать открытие PDF-файлов размером до 500 МБ с временем загрузки не более 3 секунд. Результат — отображение первой страницы документа с корректным масштабированием под размер окна просмотра.

Функция «Навигация по страницам»: обеспечение перехода между страницами документа с использованием клавиатуры, мыши и навигационной панели. Результат — мгновенное отображение запрошенной страницы с сохранением текущего масштаба и позиции просмотра.

Функция «Масштабирование документа»: изменение масштаба отображения от 25% до 800% с шагом 25%, а также автоматические режимы «По ширине страницы» и «Страница целиком». Результат — четкое отображение содержимого без потери качества при любом поддерживаемом масштабе.

Функция «Поиск по тексту»: полнотекстовый поиск с поддержкой регулярных выражений и поиска по фразам. Результат — подсветка найденных фрагментов с возможностью навигации между результатами поиска, время поиска не более 0.5 секунды на 100 страниц.

Функция «Создание закладок»: добавление пользовательских закладок на любую страницу документа с возможностью присвоения названий. Результат — формирование панели закладок с древовидной структурой и быстрым переходом к отмеченным страницам.

Функция «Печать документа»: вывод на печать всего документа или выбранного диапазона страниц с настройкой параметров печати. Результат — корректная передача задания на печать с сохранением качества изображения и текста, соответствующего оригинальному документу.

Функция «Экспорт изображений»: извлечение графических объектов из PDF-документа в форматах PNG, JPEG, BMP. Результат — сохранение изображений в выбранном формате с разрешением не менее 300 DPI для обеспечения качества печати.

Функция «Копирование текста»: выделение и копирование текстовых фрагментов в буфер обмена с сохранением форматирования. Результат — возможность вставки скопированного текста в другие приложения с корректной передачей символов, включая специальные и национальные символы.

Функция «Поворот страниц»: поворот отображения страниц на 90, 180, 270 градусов с возможностью сохранения изменений. Результат — корректное отображение повернутого содержимого с автоматическим пересчетом размеров и положения элементов на странице.

Функция «Просмотр метаданных»: отображение свойств документа включая автора, дату создания, версию PDF, количество страниц и размер файла. Результат — представление информации в структурированном виде в отдельном диалоговом окне с возможностью копирования данных.

Функция «Полноэкранный режим»: переключение в режим просмотра без элементов интерфейса для максимального использования экранного пространства. Результат — отображение только содержимого документа с возможностью навигации через клавиатуру и контекстное меню.

Функция «Управление вкладками»: одновременная работа с несколькими PDF-документами в рамках одного окна приложения. Результат — создание системы вкладок с возможностью переключения между документами, закрытия и изменения порядка расположения вкладок.

## 4.3. Требования к программному обеспечению

Система PDF24Reader должна функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 10 (версия 1909 и выше), Windows 11 всех редакций. Обязательным требованием является наличие Microsoft .NET Framework 4.8 или Microsoft .NET 6.0 Runtime. Система должна быть совместима с архитектурами x64 и ARM64.

Для корректной работы необходимо наличие библиотек Microsoft Visual C++ Redistributable 2019-2022 и DirectX 11. Система должна поддерживать работу с антивирусным программным обеспечением популярных производителей: Kaspersky, ESET, Dr.Web, Windows Defender без конфликтов и ложных срабатываний.

Требования к дополнительному ПО: для полной функциональности печати требуется наличие установленных драйверов принтеров, для экспорта в графические форматы — поддержка Windows Imaging Component (WIC). Система должна корректно взаимодействовать с программами архивации WinRAR, 7-Zip для обработки PDF-файлов в архивах.

## 4.4. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к процессору: Intel Core i3-4160 или AMD A8-7600 с тактовой частотой не менее 2.0 ГГц. Рекомендуемая конфигурация: Intel Core i5-8250U или AMD Ryzen 5 3500U и выше. Система должна эффективно использовать многоядерную архитектуру процессора для ускорения операций рендеринга и поиска.

Требования к оперативной памяти: минимум 4 ГБ ОЗУ, рекомендуется 8 ГБ и более. Система должна потреблять не более 150 МБ оперативной памяти в режиме простоя и не более 500 МБ при работе с документом размером 100 МБ. Поддержка файла подкачки для обработки документов, превышающих доступный объем ОЗУ.

Дисковое пространство: минимум 500 МБ свободного места для установки программы, дополнительно 2 ГБ для временных файлов и кеша. Система должна поддерживать работу с SSD и HDD накопителями, автоматически оптимизируя алгоритмы кеширования в зависимости от типа накопителя.

Требования к дисплею: минимальное разрешение 1024x768 пикселей, рекомендуется 1920x1080 и выше. Поддержка мониторов с высокой плотностью пикселей (High DPI) с автоматическим масштабированием интерфейса. Система должна корректно работать с конфигурациями из нескольких мониторов.

## 4.5. Требования к надёжности

Система PDF24Reader должна обеспечивать среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 720 часов непрерывной работы. Вероятность безотказной работы в течение 8-часового рабочего дня должна составлять не менее 99.5%. При возникновении критических ошибок система должна автоматически сохранять состояние открытых документов и настройки пользователя.

Система должна включать механизмы автоматического восстановления после аварийного завершения работы с возможностью восстановления последней сессии, включая открытые документы, позиции просмотра и настройки масштабирования. Время восстановления работоспособности после сбоя не должно превышать 10 секунд.

Требования к отказоустойчивости включают: защиту от повреждения данных при работе с некорректными PDF-файлами, автоматическое освобождение ресурсов при превышении лимитов памяти, graceful degradation функциональности при недостатке системных ресурсов. Система должна вести журнал ошибок с возможностью их анализа для улучшения стабильности.

## 4.6. Требования к безопасности

Система PDF24Reader должна обеспечивать безопасную обработку PDF-документов с защитой от выполнения потенциально опасного JavaScript-кода, встроенного в документы. По умолчанию исполнение скриптов должно быть отключено с возможностью включения через настройки безопасности с предупреждением пользователя о рисках.

Требования к защите данных: система не должна передавать содержимое обрабатываемых документов на внешние серверы без явного согласия пользователя. Временные файлы должны создаваться в защищенной директории с правами доступа только для текущего пользователя и автоматически удаляться при закрытии приложения.

Система должна поддерживать работу с защищенными паролем PDF-документами с использованием стандартных алгоритмов шифрования PDF (RC4, AES-128, AES-256). При вводе пароля должна обеспечиваться его безопасное хранение в памяти с автоматической очисткой при закрытии документа. Поддержка цифровых подписей с проверкой их валидности и отображением информации о сертификатах.

## 4.7. Требования к эргономике

Пользовательский интерфейс системы PDF24Reader должен соответствовать принципам Material Design или Fluent Design с поддержкой светлой и темной темы оформления. Все элементы управления должны быть доступны через клавиатурные сокращения, время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 100 миллисекунд.

Требования к удобству использования: размер шрифтов в интерфейсе должен быть настраиваемым в диапазоне от 8 до 16 пунктов, все иконки должны сопровождаться текстовыми подсказками, критические действия (закрытие без сохранения) должны требовать подтверждения. Панели инструментов должны быть настраиваемыми с возможностью добавления/удаления кнопок.

Система должна поддерживать технологии accessibility для пользователей с ограниченными возможностями: совместимость с программами чтения с экрана (NVDA, JAWS), навигацию через Tab и стрелки клавиатуры, высокий контраст интерфейса. Время адаптации нового пользователя к интерфейсу не должно превышать 15 минут с момента первого запуска.

# 5. Состав и содержание работ

Разработка системы PDF24Reader включает следующие основные этапы работ: техническое проектирование системы с созданием архитектурных диаграмм и спецификаций интерфейсов (160 часов), программирование основных модулей системы включая движок рендеринга PDF и пользовательский интерфейс (480 часов), интеграционное тестирование и отладка (120 часов).

Этап проектирования пользовательского интерфейса включает создание макетов экранных форм, разработку системы навигации, проектирование системы меню и панелей инструментов (80 часов). Разработка модулей обработки PDF-документов: парсер PDF-структур, модуль рендеринга страниц, системы поиска и индексирования текста (200 часов).

Заключительные работы включают: создание системы установки и деинсталляции программы (40 часов), подготовка пользовательской документации и справочной системы (60 часов), проведение нагрузочного тестирования и оптимизация производительности (80 часов), подготовка к релизу и создание дистрибутива (40 часов). Общая трудозатратность проекта составляет 1260 человеко-часов.

# 6. Порядок разработки

Разработка системы PDF24Reader осуществляется в соответствии с методологией Agile с элементами Scrum, продолжительность спринта составляет 2 недели. Первый этап (спринты 1-2): техническое проектирование архитектуры системы, создание пользовательских историй и backlog проекта, настройка среды разработки и системы контроля версий.

Второй этап (спринты 3-6): разработка базового функционала просмотра PDF-документов, реализация основных функций навигации и масштабирования, создание пользовательского интерфейса главного окна приложения. Третий этап (спринты 7-10): реализация расширенного функционала поиска, печати, работы с закладками, интеграция всех модулей системы.

Четвертый этап (спринты 11-13): комплексное тестирование системы, исправление выявленных ошибок, оптимизация производительности и потребления ресурсов, подготовка релизной версии. На каждом этапе проводятся ежедневные стендапы команды разработки, ретроспективы спринтов и демонстрации готового функционала заказчику для получения обратной связи.

# 7. Порядок контроля и приёмки

Контроль качества разработки системы PDF24Reader осуществляется на трех уровнях: модульное тестирование каждого компонента разработчиками (code coverage не менее 80%), интеграционное тестирование взаимодействия модулей (выполнение 100% тест-кейсов), системное тестирование готового продукта группой тестирования.

Приемочные испытания проводятся в три этапа: предварительные испытания (альфа-тестирование) с участием команды разработки для проверки базового функционала, опытная эксплуатация (бета-тестирование) с привлечением 20 внешних пользователей в течение 14 дней, окончательные приемочные испытания с проверкой соответствия всем требованиям ТЗ.

Критерии приемки включают: соответствие всех функций техническому заданию, успешное прохождение 100% тест-кейсов, отсутствие критических и блокирующих ошибок, соответствие требованиям производительности и надежности. Приемка оформляется актом сдачи-приемки работ с указанием версии программного продукта и списка переданной документации.

# 8. Требования к документированию

Техническая документация на систему PDF24Reader должна включать: техническое задание, техническое описание архитектуры системы, руководство программиста с описанием API всех модулей, руководство по установке и настройке системы. Все документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 19.101-77 и ГОСТ 19.106-78.

Пользовательская документация включает: руководство пользователя с описанием всех функций и возможностей программы, справочник по быстрому запуску (Quick Start Guide), контекстную справочную систему, встроенную в программу, описание часто задаваемых вопросов (FAQ). Документация должна быть доступна в электронном виде в форматах PDF и HTML.

Документация по сопровождению системы: руководство администратора по развертыванию в корпоративной среде, инструкции по диагностике и устранению неполадок, описание процедур резервного копирования настроек пользователя. Все документы должны актуализироваться при выпуске новых версий программы с ведением журнала изменений.

# 9. Источники разработки

Основными источниками для разработки системы PDF24Reader являются официальная спецификация формата PDF 2.0 (ISO 32000-2:2020), техническая документация Adobe Systems по структуре PDF-файлов, стандарты ISO 19005 (PDF/A) для архивных документов. Дополнительно используются рекомендации консорциума W3C по веб-технологиям для реализации функций поиска.

Технические источники включают документацию Microsoft по разработке приложений для Windows (.NET Framework/.NET Core), руководства по использованию библиотек обработки графики DirectX и GDI+, спецификации форматов растровой графики PNG, JPEG, TIFF для функций экспорта изображений.

Источники по пользовательскому опыту и дизайну: Microsoft Design Guidelines, Google Material Design принципы, исследования usability существующих PDF-ридеров (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader), анализ отзывов пользователей на специализированных форумах и платформах обратной связи. Используются лучшие практики разработки настольных приложений согласно принципам Human Interface Guidelines.

# 10. Предложения по модификации программного продукта

Интеграция с облачными хранилищами данных: добавление поддержки прямого открытия и сохранения PDF-документов в Google Drive, OneDrive, Dropbox и Яндекс.Диск с возможностью синхронизации закладок и настроек между устройствами. Реализация функции автоматического резервного копирования пользовательских настроек в облако.

Расширение функций аннотирования: добавление инструментов для создания текстовых комментариев, выделений маркером, рисования произвольных фигур и стрелок, вставки штампов и цифровых подписей. Поддержка совместной работы с документами через систему комментариев с указанием автора и времени изменения.

Имплементация OCR-технологий: интеграция системы оптического распознавания текста для обработки отсканированных документов с возможностью извлечения текста и создания слоя поиска. Поддержка распознавания текста на русском, английском, немецком, французском языках с точностью не менее 95%.

Добавление функций пакетной обработки: возможность применения операций (поворот страниц, извлечение изображений, конвертирование в другие форматы) к множеству PDF-файлов одновременно. Создание системы макросов для автоматизации повторяющихся операций с документами.

Разработка мобильной версии приложения: создание версий для платформ Android и iOS с синхронизацией настроек и закладок с настольной версией. Адаптация интерфейса под сенсорное управление с поддержкой жестов для навигации, масштабирования и управления документами на планшетах и смартфонах.

Внедрение технологий искусственного интеллекта: автоматическое создание аннотаций и резюме больших документов, интеллектуальная система поиска с учетом контекста и семантики, автоматическая категоризация и тегирование документов по содержанию, функция автоматического перевода текста документов на различные языки.